ANEXO III – RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

E01 – Relatório Análise Atual e Revisão de Estudos Anteriores;

E02 – Relatório Parcial;

E03 – Estudo de Alternativas;

E05 – Relatório Final - Projeto Executivo.

1.0. OBSERVAÇÕES

1.1. Os pagamentos do contrato serão feitos mediante a entrega dos relatórios técnicos, a cada conclusão.

1.2. Para tanto, as contratadas apresentarão seus cronogramas considerando, no mínimo, a relação dos eventos/produtos constantes deste anexo.

1.3. O preenchimento do Formulário FPRO-X\_ Cronograma Financeiro, deve considerar os eventos acima relacionados e a cronologia do cronograma físico, ficando a critério das licitantes em agrupar os eventos que são concluídos simultaneamente em um mês, devendo resultar para os mesmos, para efeito de faturamento em parcelas globais.

1.4. A presente relação será adotada pela contratada na elaboração do cronograma financeiro FPRO-X.

1.5. A seu critério, a contratada poderá ampliar a relação de eventos/produtos por meio de desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possível.