# Ministério da Integração Nacional - M I

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Rua Presidente Dutra Nº 160, Centro – Petrolina-PE

Tel: (87) 3866-7722 - Fax: (87) 3866-7742 - e-mail: 3a.sl@codevasf.gov.br

FOR – 101/01

# EDITAL Nº 009/2015

# TOMADA DE PREÇO – TÉCNICA E PREÇO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DAS ETA’S DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO PONTAL, NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, ESTADO DE PERNAMBUCO, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF 3ª SR.

Fls.: ____________________

Proc.: 59530.000629/2015-07

________________________

3ª SL

CODEVASF

TOMADA DE PREÇO – TÉCNICA E PREÇO

EDITAL N.º 009/2015

AVISO

OBJETO: Contratação de empresa para elaboração do projeto de reforma das ETA’S do Perímetro de Irrigação Pontal, no município de Petrolina, Estado de Pernambuco, área de atuação da Codevasf 3ª SR.

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Empresas do ramo que atendam as condições do Edital e seus Anexos, e que possuam, até a data de recebimento das propostas o capital social mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

LOCAL E DATA DE RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: Sala de Reunião da 3ª GRI/UGE na 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, às 09h (nove horas) do dia 15 de outubro de 2015. (HORÁRIO DE BRASÍLIA)

OBSERVAÇÃO: O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados para consulta, na Secretaria Regional de Licitações – 3ª Superintendência Regional da CODEVASF, no endereço acima mencionado, sala 45, nos sítios da CODEVASF e Comprasnet: www.CODEVASF.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, e poderão ser adquiridos mediante apresentação pela licitante de um cd/ROM ou pen drive, gratuitamente, no horário das 08h00 às 12h00 e das 13h30  às 17h00. As Empresas que retirarem o Edital deverão encaminhar à Secretaria Regional de Licitações, através do FAX (87) 3866-7742, ou email: 3a.sl@codevasf.gov.br, todos os seus dados cadastrais, conforme modelo ao final deste documento, para que a CODEVASF possa comunicar eventuais esclarecimentos ou resposta a consultas formuladas.

Petrolina-PE, 14 de setembro de 2015.

LUCIANO FERNANDES DE ALBUQUERQUE

Superintendente Regional

CODEVASF - 3ª SR

ÍNDICE

- OBJETO

- LEGISLAÇÃO

- LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES/ ESCOPO DOS SERVIÇOS

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

- ADJUDICAÇÃO

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

- REAJUSTAMENTO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS/APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- CONDIÇÕES GERAIS

ANEXOS

  - TERMO DE PROPOSTA

  - MODELOS DE DECLARAÇÕES

  - MODELO DE DECLARAÇÃO

  - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

  - TERMOS DE REFERÊNCIA (MODELO DE QUADROS DA PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA)/ PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

  - MINUTA DE CONTRATO

  - GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

CODEVASF

TOMADA DE PREÇO - TÉCNICA E PREÇOS

EDITAL N.º 009/2015

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF - por sua Secretaria Regional de Licitações – 3ª SL torna público que receberá a Documentação e Propostas objeto do presente Edital, às 09h (nove horas) do dia 15 de outubro de 2015. (HORÁRIO DE BRASÍLIA), na Sala de Reunião da 3ª GRI/UGE na 3.ª Superintendência Regional da CODEVASF, localizada à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE.

- OBJETO

Contratação de empresa para elaboração do projeto de reforma das ETA’S do Perímetro de Irrigação Pontal, no município de Petrolina, Estado de Pernambuco, área de atuação da Codevasf 3ª SR.

- LEGISLAÇÃO

- A licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇO, do tipo TÉCNICA E PREÇO (art. 45, Parágrafo 1º, inciso III), em regime de contratação “Empreitada a Preço Global”, reger-se-á pela Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública.

- OBSERVAÇÃO: As Microempresas – ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP poderão participar desta licitação em condições diferenciadas quanto aos seus privilégios – na forma da Legislação aplicada e destacada nos Art. 5º, §§ 1º, 3º e 4º com seus Incisos I, II e III do Decreto 6.204/2007, e Arts. 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14/12/2006.

- LOCALIZAÇÃO E INFORMAÇÕES/ ESCOPO DOS SERVIÇOS

  - LOCALIZAÇÃO

    - O Perímetro de Irrigação Pontal está localizado em área rural do município de Petrolina, no Estado de Pernambuco. A área sul do Projeto se estende ao longo da margem direita do riacho Pontal entre o rio São Francisco e o distrito de Uruás. Acesso à área do Projeto se dá pelas BR’S 122/428 que ligam Petrolina a Recife ou pela BR 407 que liga Petrolina a Picos. A distância entre Petrolina e os acessos ao Projeto é aproximadamente 30 Km.

  - INFORMAÇÕES/ESCOPO DOS SERVIÇOS

    - Os seus detalhes constam nos itens 5 e 6 dos Termos de Referência, Anexo III deste Edital.

- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

  - Poderão participar dos serviços objeto deste Edital empresas nacionais, com experiência em serviços de elaboração de projeto de engenharia, individualmente ou em forma de consórcio, e que atendam às condições deste Edital e seus Anexos, desde que possuam capital social mínimo no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

  - As atividades fins, objeto deste Edital, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos complementares, tais como serviços gráficos, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas, sob responsabilidade total da licitante pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

  - As microempresas e empresas de pequeno porte poderão participar desta licitação em condições diferenciadas, na forma prescrita da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

  - O Edital e seus elementos constitutivos encontram-se à disposição dos interessados, para consulta, na Secretaria Regional de Licitações, sala 30 – Bloco 02, localizado à Rua Presidente Dutra, 160 – Centro – Petrolina-PE, e poderão ser adquiridos mediante apresentação pela licitante de um cd/ROM ou pen drive, gratuitamente, no horário das 08h00 às 12h00 horas e das 13h30 às 17h00, e, gratuitamente, nos sítios: www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br.

  - A Licitante considera que conhece plenamente o presente Edital e que o aceita totalmente. As solicitações de esclarecimentos devem ser feitas em momento oportuno definido no Edital, conforme inciso VIII do art. 40 da Lei nº 8.666/93.

  - O atestado de visita não será exigido. A Licitante, ao apresentar sua proposta, declara conhecer o local dos estudos/obras e possuir a avaliação das possíveis dificuldades futuras. Será de sua responsabilidade a verificação, "in loco", das dificuldades e dimensionamento dos dados não fornecidos pela Codevasf, pois tal aspecto não poderá ser invocado, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteração do contrato a ser estabelecido. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do empreendimento.

  - Para agendar a visita ao local dos serviços, as interessadas deverão entrar em contato com a 3ª Superintendência Regional, localizada em Petrolina-PE, telefone (87) 3866-7741, no horário de 8h00 as 12h00 e 13h30 as 17h30, de segunda a sexta-feira.

  - Não será permitida a participação de empresas:

- Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na CODEVASF;

- Empresa declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

- Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

- Empresa em processo de recuperação judicial ou extrajudicial que não se adeqüe aos termos constantes do Art. 48 da Lei 11.101/2005.

  - Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante que, devidamente munido de documento hábil, será o único a intervir nas fases do procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo, ainda, no ato da entrega dos envelopes, identificar-se, exibindo a carteira de identidade ou outro documento legal que bem o identifique.

    - Por documento hábil, entende-se:

- Habilitação do representante mediante procuração para participar de licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no qual declare expressamente, ter poderes para a devida outorga.

- Caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade para representá-la.

    - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilita o licitante, mas impedirá o representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma.

    - O credenciado ou procurador não poderá representar mais de uma licitante, ficando expresso e ajustado que a inobservância desta exigência implicará na desclassificação automática das respectivas propostas.

  - A participação na licitação implica aceitação integral do ato convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e técnicas aplicáveis.

- INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS

  - A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas conhecidas como as da ABNT e da medicina e segurança do trabalho, além das normas ambientais que assegurem uma qualidade igual ou superior dos serviços objeto desta licitação, descritos nos Termos de Referência, anexo III, que faz parte integrante deste Edital.

  - As licitantes deverão estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-se de todas as circunstâncias e detalhes que possam de algum modo afetar a execução dos Serviços/Fornecimentos, seus custos e prazos de execução.

  - Quaisquer dúvidas de caráter técnico, formal ou legal na interpretação deste Edital e seus anexos serão dirimidas pela Secretaria de Licitações, no endereço indicado no “caput” deste Edital, através do Fax (87) 3866-7742 ou por e-mail 3a.sl@codevasf.gov.br,  ouvida a Gerência Regional de Empreendimentos em Irrigação da Codevasf-3ª SR e/ou Assessoria Jurídica, no que couber, respeitado o prazo disposto no subitem 5.4 a seguir descrito.

  - Os pedidos de esclarecimentos sobre quaisquer elementos somente serão atendidos quando solicitados por escrito até 08 (oito) dias anteriores à data estabelecida para a abertura das propostas. As consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas.

  - Analisando as consultas, a Codevasf deverá esclarecê-las e, acatando-as, alterar ou adequar os elementos constantes do Edital e seus anexos, comunicando sua decisão, também por escrito, às demais licitantes.

  - A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus anexos e que a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da Codevasf, satisfatoriamente, todas as informações e esclarecimentos solicitados, tudo resultando suficiente para a elaboração da proposta, logo implicando na aceitação plena de suas condições, conforme o disposto no subitem 5.5 deste Edital.

  - Fica entendido que a licitante tenha tido pleno conhecimento das condições locais onde serão executados os serviços/fornecimentos, tendo sido solucionadas todas as dúvidas, antes da data da apresentação das propostas.

- APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA FINANCEIRA

  - Serão aceitas propostas entregues pessoalmente ou encaminhadas por via postal, desde que sejam recebidas pela Codevasf no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, até o dia e hora estabelecidos para recebimento e abertura das propostas, não se admitindo sua apresentação via fax ou meio eletrônico.

    - A licitante que optar por entregar sua documentação e proposta diretamente na Sede da Codevasf, antes da data e horário estabelecidos para sua abertura, poderá fazê-lo desde que o faça diretamente na Secretaria de Licitações, localizada no endereço indicado no preâmbulo deste Edital, sob pena de ser considerada como não recebida.

    - A documentação e as propostas entregues após o horário estabelecido no preâmbulo deste Edital serão consideradas como não recebidas, sendo de inteira responsabilidade da licitante a entrega tempestiva da “Documentação”, "Proposta Técnica" e “Proposta Financeira” enviadas por via postal.

  - As licitantes deverão fazer entrega no dia, hora e local mencionados no preâmbulo deste Edital de 03 (três) envelopes, fechados, numerados e identificados, contendo, respectivamente, a “Documentação” – Invólucro n.º 01 (um), a “Proposta Técnica” – Invólucro n.º 02 (dois), e a “Proposta Financeira” – Invólucro n.º 03 (três), devendo constar ainda nos respectivos envelopes o nome e endereço da licitante, o número do Edital e descrição sucinta do objeto da licitação.

  - A “Proposta Técnica” e a “Proposta Financeira” deverão estar impressas por processo eletrônico em papel timbrado da empresa, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com clareza, sem emendas, entrelinhas, rasuras ou borrões, numeradas e rubricadas em todas as suas folhas e assinada na última pelo responsável legal da empresa ou procurador.

    - Os documentos serão apresentados na ordem indicada no presente Edital, numerados seqüencialmente e rubricados em todas as suas folhas pelo representante legal da licitante ou seu procurador.

    - Os documentos deverão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações, na Sede 3ª SR da Codevasf, ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial.

    - Em cada invólucro deverá ser apresentado um índice relacionando todos os documentos nele contidos;

    - Todos os documentos elaborados pelas licitantes (declarações, planilhas, etc.) deverão ser apresentados em papéis timbrados, próprios das empresas.

    - A comprovação de outorga de poderes para representação da empresa referida nos subitens 6.3 e 6.3.1 deste Edital se fará por meio de apresentação da cópia do ato de sua investidura.

  - A Elaboração das Propostas deverá contemplar todos os serviços que compõem o objeto deste Edital, observando todas as descrições, características técnicas e demais recomendações constantes no item 11 dos Termos de Referência (ANEXO III), parte integrante deste Edital. Não serão aceitas propostas que não apresentarem cotações para todos os serviços solicitados. Tais propostas serão desclassificadas.

  - DOCUMENTAÇÃO - INVOLUCRO Nº 01

Em invólucro fechado, que receberá a denominação de “Invólucro n.º 1 (um)”, será apresentada a “Documentação”, em 02 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devidamente identificados, encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA", e deverá conter os documentos abaixo relacionados. No início de cada volume deverá haver um índice relacionando todos os documentos nele contidos. Toda documentação será apresentada no original ou cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação dos documentos contidos no volume “2ª via”.

    - Habilitação Jurídica

- Registro comercial, no caso de empresa individual;

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, e ato do registro de autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

- Cópia do CRC – Certificado de Registro Cadastral, expedido por Órgão da Administração Pública ou SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, caso possua.

- Declaração da inexistência de fato superveniente à expedição do CRC ou SICAF que impeça a sua habilitação, prevista no § 2º do Art. 32 da Lei nº 8.666/93 e declaração da licitante de que não tenha sido declarada inidônea por qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública, e que não está impedida de licitar ou contratar com a Codevasf, bem como de que cumpre o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, conforme modelo constante do ANEXO II, parte integrante deste Edital;

- Certidão, exigida somente para microempresas e empresas de pequeno porte, expedida pela Junta Comercial, comprobatória de que a licitante é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, com condição para usufruir do tratamento diferenciado conferido pela Lei Complementar nº 123/2006 ou apresentação de documento comprobatório da inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições Simples-Nacional.

    - Regularidade Fiscal

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente a seu ramo de atividade e compatível com o objetivo contratual;

- Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante. A prova de quitação com a Fazenda Federal deverá ser acompanhada da Certidão quanto à Dívida Ativa da União, com validade em vigor;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante Certidão Negativa de Débitos com a Previdência Social - (CND), com validade em vigor;

- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, emitida pela Caixa Econômica Federal, com validade em vigor;

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – (CNDT), com validade em vigor.

      - A validade das certidões referidas nas alíneas "a" a "e" do subitem 6.5.2. corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a CODEVASF convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente. A Certidão da alínea “f” tem validade definida em 180 (cento e oitenta) dias.

      - Caso a (s) certidão (ões) expedida (s) pela (s) Fazenda (s) Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal seja (m) Positiva (s), nela (s) deverá constar expressamente o efeito negativo de que trata o artigo 206, do CTN, ou deverão ser juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo contribuinte, que sua cobrança está suspensa, ou, caso contestado o valor, que foi garantida a execução por depósito em dinheiro ou por meio de bens; devendo referido documento ter data de emissão não superior a 90 (noventa) dias da data do recebimento.

      - Em se tratando das microempresas e empresas de pequeno porte, a comprovação de regularidade fiscal somente será exigida para efeito de assinatura do contrato. Contudo, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. (Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006).

      - A aplicação do tratamento diferenciado previsto no subitem 4.3 e subitem acima estará condicionada à apresentação da documentação comprobatória de que a licitante é Micro Empresa – ME ou Empresa de Pequeno Porte – EPP, conforme determinou a alínea “g” do subitem 6.5.1.

    - Qualificação Técnica

- Registro ou inscrição da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, demonstrando o ramo de engenharia na área que compreende o objeto desta licitação;

- Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado(s) pelo CREA, comprovando a execução de serviço similar ao objeto desta licitação;

b1)	Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo  CREA, em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnica sucinta indicando os serviços e quantitativos executados e o prazo final de execução.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas, profissional de nível superior, detentor de atestado de responsabilidade técnica pela execução de serviço de elaboração de projeto similar ao objeto desta licitação, expedido pelo CREA, por meio de Certidão de Acervo Técnico – CAT, observados os aspectos a seguir relacionados;

c1)	entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente, sócio ou, ainda, empregado com contrato de regime de prestação de serviços. A comprovação do vínculo empregatício pode ser feita por meio de:

- cópia da ficha ou do livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho;

- ato constitutivo, quando se tratar de dirigente ou sócio, e;

- cópia do contrato ou declaração de contratação futura do profissional, acompanhada da anuência deste, no caso de empregado com contrato de regime de prestação de serviços;

c2) Quando se tratar de profissional contratado sob regime de Prestação de Serviços, a comprovação se dará através de cópia autêntica do Contrato de Prestação de Serviços, regido pela Legislação Civil comum;

c3)	A licitante deverá comprovar através da juntada de cópias da "ficha ou livro de registro de empregado" registrados na DRT, ou através de cópia da carteira de trabalho, contrato de prestação de serviços ou do contrato social de que o detentor do acervo técnico de que trata a alínea “c” acima, pertence ao seu quadro de pessoal permanente na condição de empregado ou de sócio e de que está indicado para coordenar os serviços objeto desta licitação;

c4)	Quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante tal comprovação será através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA, devidamente atualizada. Neste caso, a licitante deverá anexar declaração em que indica o sócio como o responsável técnico para coordenar e executar os Serviços.

- No caso de serviços realizados, no exterior, o atestado deverá estar devidamente regularizado no país de origem e registrado no consulado brasileiro acompanhado de tradução juramentada;

- Declaração do profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita participar dos serviços, preferencialmente, como coordenador, admitindo-se a sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Codevasf; e,

- A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e as exigências contidas na proposta técnica

- No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas, não cabendo qualquer alegação ou recurso.

    - Qualificação Econômico-Financeira

- Comprovação do capital social mínimo de R$ 7.000,00 (sete mil reais) do valor global, conforme exigido no subitem 4.1 deste Edital.

- Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo domicílio da pessoa física;

- Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovam a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta.

      - A qualificação econômico-financeira das licitantes será confirmada por meio de consulta “on line” ao SICAF – Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores.

      - Caso a licitante não esteja cadastrada no SICAF, adotar-se-ão os mesmos critérios de análise econômico-financeira do SICAF, constantes dos subitens 7.1 a 7.2 da Instrução Normativa Nº 2, de 11 de outubro de 2010, descrito a seguir:

| LG = | ##### Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |

| SG = | ##### Ativo Total |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo |

| LC = | ##### Ativo Circulante |
| --- | --- |
|  | Passivo Circulante |

Onde:

LG – Liquidez Geral;

SG – Solvência Geral;

LC – Liquidez Corrente.

      - As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices (LG, SG, LC) referidos no subitem acima, quando de suas habilitações, deverão comprovar, considerados os riscos para a Administração e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo ou patrimônio líquido mínimo, na forma dos §§ 2º e 3º, do artigo 31, da Lei nº 8.666/93, como exigência imprescindível para sua habilitação podendo, ainda, ser solicitada prestação de garantia na forma do § 1º, 2º e 3º, do artigo 56, do mesmo diploma legal, para fins de contratação

      - A licitante cadastrada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF estará dispensada da apresentação da documentação exigida pelas alíneas “a” a “e” do subitem 6.6.1; alíneas “a” a “e” do subitem 6.6.2. A confirmação da situação regular da licitante será efetuada mediante consulta “on line” ao Sistema SICAF. As licitantes que não estejam devidamente cadastradas no SICAF deverão apresentar toda a documentação exigida no presente Edital.

      - Na hipótese de haver documentos do SICAF com prazo de validade vencido, os mesmos deverão ser apresentados com prazo de validade em vigor e constarão da documentação contida no invólucro nº 1 (um).

      - Em se tratando de documentos emitidos via Internet, sua veracidade poderá ser confirmada através de consulta realizada nos sítios correspondentes, e se apresentados de outra forma, poderão ser em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Secretaria de Licitações, ou ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.

      - Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá pertencer à empresa que efetivamente prestará os serviços, ou seja, o número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em todos os documentos, com exceção da CND conjunta junto à SRF e PGFN, bem como da CND junto ao INSS e do CRF relativo ao FGTS, sendo que nestes dois últimos casos deverá comprovar que os recolhimentos de INSS e FGTS são centralizados.

      - A Codevasf poderá consultar o sítio www.portaldatransparência.gov.br no intuito de verificar a inexistência de impedimento da empresa participante em licitar e contratar com Administração Pública.

  - PROPOSTA TÉCNICA - INVOLUCRO Nº 02

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro n.º 2" (dois), será apresentada a "Proposta Técnica” em 02 (duas) vias distintas de igual teor, em volumes separados, devidamente identificados, encadernados ou grampeados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume, as inscrições: "ORIGINAL" e "2ª VIA", e obedecerá ao seguinte:

    - A Proposta Técnica deverá ser elaborada de acordo com o estabelecido no subitem 11.2 com seus subitens, mediante os Termos de Referência, Anexo III, que são parte integrante deste Edital.

    - O Coordenador Geral indicado pela licitante vencedora e constante de sua "Proposta Técnica", só poderá ser substituído por motivo superveniente, caso fortuito ou força maior, e sempre por outro profissional de perfil equivalente ou superior ao proposto, mediante prévia autorização da Codevasf, consoante o art. 13 § 3º da Lei n.º 8.666/93.

    - Apresentar, no início de cada volume, um índice relacionando todos os documentos nele contidos.

    - Toda a documentação do volume “ORIGINAL” deverá ser apresentada em original ou em cópia autenticada, não sendo necessária a autenticação do volume “2ª VIA”.

  - PROPOSTA FINANCEIRA - INVOLUCRO Nº 03

    - Em invólucro fechado, que receberá a denominação de "Invólucro nº 03 (três)", será apresentada a "Proposta Financeira", em 02 (duas) vias distintas, de igual teor, em volumes separados, devendo ser evidenciado na respectiva capa de cada volume as inscrições: "ORIGINAL", "1ª VIA" e 2ª VIA. A Proposta Financeira deverá ser elaborada de acordo com o estabelecido nos subitens 11.3, 11.4 com seus subitens, observando-se os o subitens 11.5 e 11.6 dos Termos de Referência, Anexo III. Deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitação e deverá conter os seguintes documentos:

- O Termo da Proposta constante do Anexo I que é parte integrante deste Edital, contendo valor global, para a execução dos serviços propostos, que deverá constituir o primeiro documento da Proposta Financeira. O valor global será apresentado em Reais (R$), em algarismos e por extenso, sem repetições.

- Nome e endereço completo da licitante, número de telefone e fax, CNPJ, e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora;

- Planilha de Orçamentação dos Serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo III, que é parte integrante deste Edital, observando-se os preços máximos unitários e global orçados pela Codevasf;

c1)	Junto com a proposta, a Planilha de Orçamentação dos Serviços deverá ser apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a conferência da mesma.

- Será obrigatório apresentar a Composição dos Preços Unitários para cada um dos itens de Serviços, acompanhada da respectiva memória de cálculo que expresse detalhadamente todos os custos incorridos com equipamentos, mão-de-obra e materiais, de modo que os valores unitários propostos não ultrapassem os valores unitários orçados pela CODEVASF, sob pena de desclassificação do certame, ainda que o valor global da proposta seja inferior ao global orçado;

- Preencher a Planilha de Orçamento Quadros: FPRO, FPRO-I, FPRO-II, FPRO-III, FPRO-X, FPRO-XI, FPRO-XII, FPRO-XIII e FPRO-XIV, conforme modelos constantes do Anexo III, parte integrante deste Edital.

    - Os preços propostos deverão contemplar as despesas necessárias para a realização dos serviços como: impostos e taxas, seguros, mão-de-obra, encargos sociais, transporte, máquinas e equipamentos, veículos, combustível e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, na execução dos serviços. Em caso de omissão de algumas despesas, estas serão consideradas inclusas nos preços.

    - Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas.

    - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contado a partir da data estabelecida para a entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período. Propostas com prazos de validade inferiores serão rejeitadas.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será mediante sorteio em ato público, para o qual todas as licitantes empatadas serão convocadas.

    - Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. (Art. 44 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006);

    - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta melhor classificada;

    - Para efeito do disposto no subitem 6.8.8 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

- A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 supramencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1.º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123, retromencionada, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

    - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem 6.7.8. acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

    - A condição prevista no subitem 6.7.7. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

- ABERTURA DOS INVÓLUCROS

  - Os invólucros de que trata o subitem 6.1 do Edital serão recebidos em sessão pública, no local, dia e hora indicados no “caput”, observado o disposto nos subitens 6.2 a 6.4 deste Edital.

  - Os trabalhos de recebimento dos invólucros, contendo a "Documentação" “Proposta Técnica” e a "Proposta Financeira", a realização da sessão e o seu desenvolvimento, serão dirigidos pelo titular da Secretaria Regional de Licitações – 3ª SL ou seu substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento.

  - A Secretaria de Licitações, por seu titular ou substituto eventual, juntamente com a Comissão Técnica de Julgamento, procederá à abertura dos invólucros n.º 01 (um) –"Documentação" que será em seguida examinada pela Comissão Técnica de Julgamento com a proclamação das licitantes habilitadas, e, se houver, as inabilitadas.

  - Caso não seja possível a proclamação das empresas habilitadas e inabilitadas, os invólucros n.º 02 (dois) – "Proposta Técnica", e n.º 3 (três) – "Proposta Financeira" deverão ser rubricados em seus fechos pelos presentes e permanecerão em poder e sob a guarda da Secretaria de Licitações até a data a ser designada para suas aberturas.

  - Estando presentes representantes de todas as empresas licitantes, em havendo desistência expressa à interposição de recurso quanto à fase de análise e julgamento a que se refere o subitem 7.3 acima, poderão ser abertos os invólucros n.º 2 (dois) – “Proposta Técnica” das licitantes habilitadas, na mesma sessão.

  - Na hipótese de se aplicar o que estabelece o subitem 7.5, os presentes serão convidados a rubricar os documentos da "Proposta Técnica", que serão oportunamente analisados pela Comissão Técnica de Julgamento, com a proclamação das empresas classificadas, e, se houver, as desclassificadas, bem como será solicitado dos presentes a rubrica dos fechos dos invólucros n.º 3 (três) – "Proposta Financeira", que permanecerão sob a guarda e responsabilidade da Secretaria de Licitações até a data a ser marcada para suas aberturas.

  - Após a abertura dos invólucros n.ºs 02 (dois) – "Proposta Técnica" não mais poderá haver impugnação da documentação julgada, referente aos invólucros de n.º 01 (um), sendo que após a abertura dos invólucros n.ºs 3 (três) – “Proposta Financeira” não mais poderá haver impugnação do julgamento referente às “Propostas Técnicas” – invólucros n.ºs 2 (dois).

  - Da sessão pública a que se refere o subitem 6.1, bem como daquela que for eventualmente convocada para abertura das “Propostas Técnicas” e/ou “Propostas Financeiras” das licitantes habilitadas e classificadas tecnicamente, serão lavradas atas em que se consignarão eventuais reclamações, impugnações ou ressalvas das licitantes. Essas atas serão assinadas pelos que comparecerem às sessões.

- EXAME E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - A Comissão Técnica de Julgamento composta de, no mínimo, 3 (três) membros, procederá ao exame e ao julgamento da "Documentação", "Proposta Técnica" e da "Proposta Financeira", e elaborará relatórios de suas conclusões, onde exporá as razões que as determinaram, detalhes ou incidentes ocorridos, providências tomadas e os encaminhará à 3ª Superintendência Regional para aprovação.

  - Em caso de divergência entre as informações contidas na documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão aquelas contidas na proposta.

  - É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

  - JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO – INVÓLUCRO N.º 01

    - O julgamento da Documentação será realizado segundo as informações constantes do subitem 6.6.1 a 6.6.4 deste Edital, sendo considerada habilitada a licitante que atender as condições estabelecidas no item 6 deste Edital.

    - Às licitantes inabilitadas no julgamento da “Documentação” serão devolvidos intactos, tal como recebidos, os invólucros nº 2 (dois) “Propostas Técnicas” e nº 3 (três) "Propostas Financeiras".

    - Inexistindo recurso(s) contra a decisão referente a fase de habilitação, ou sendo este(s) denegado(s), a Secretaria de Licitações providenciará a devolução dos os invólucros nº 2 (dois) “Propostas Técnicas” e nº 3 (três) "Propostas Financeiras, lacrados tal como recebidos, às respectivas licitantes.

    - No caso das licitantes inabilitadas se recusarem a receber os invólucros nº 2 (dois) “Propostas Técnicas” e nº 3 (três) "Propostas Financeiras, ou se os representantes estiverem ausentes, estas ficarão à disposição para retirada, mediante recibo na Secretaria de Licitações da 3ª SR, durante o período de 60 (sessenta) dias. Findo este prazo, a CODEVASF fica autorizada a incinerá-los.

    - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 8.4.3. a Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o relatório do julgamento da "Documentação", com parecer conclusivo para a aprovação da Superintendência Regional da CODEVASF – 3ª SR, com a indicação das licitantes habilitadas.

    - Após a fase de habilitação não caberá desistência de proposta pela licitante, salvo motivo justo aceito pela Comissão Técnica de Julgamento, nos termos do art. 40, VI c/c art. 43, § 6º, da Lei nº 8.666/93.

  - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS – INVÓLUCRO N.º 02

    - As propostas técnicas serão avaliadas através de pontuação – no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem) - e cotejadas entre si, considerando-se os parâmetros estabelecidos nos Critérios de Julgamento da Propostas, quadros conforme subitem 12.1 dos Termos de Referência, Anexo III do Edital.

    - Deverão ser preenchidos os formulários do anexo III para a Proposta Técnica: TPRO-I, TPRO-II, TPRO-III, TPRO-IV e TPRO-V.

    - O conhecimento do empreendimento, os procedimentos técnicos e organizacionais e o plano geral de trabalho, apresentados de acordo com o estabelecido nas alíneas “c”, “d” e “e” do subitem 11.2.2, receberão pontuação máxima, conforme quadro abaixo:

| CONHECIMENTO DO EMPRENDIMENTO, PROCEDIMENTOS TÉCNICOS ORGANIZACIONAIS E PLANO DE TRABALHO E E ORGANIZ. E P. TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Conhecimento do empreendimento: |  |
| 1) Estações de tratamento de água do Perímetro; | 12 |
| 2) Relatório técnico de consultoria sobre as condições das estações de tratamento de água do Perímetro. | 16 |
| b) Procedimentos técnicos e organizacionais. | 04 |
| c) Plano geral de trabalho |  |
| 1) Programa de trabalho; | 06 |
| 2) Descrição das atividades; | 04 |
| 3) Fluxogramas/cronogramas. | 08 |
| TOTAL | 50 |
| EQUIPE TÉCNICA |  |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| a) Coordenador/Projetista: |  |
| 1) Formação complementar | 15 |
| 2) Experiência geral: |  |
| - Diversidade de projetos em que participou | 05 |
| - Complexidade dos projetos em que participou | 05 |
| 3) Experiência específica: |  |
| - Projeto executivo de sistema de tratamento de água | 25 |
| b) Estrutura Organizacional: |  |
| 1) Personograma de equipe e descrição das funções | 02 |
| 2) Cronograma de permanência | 03 |
| TOTAL | 50 |
| TOTAL GERAL – PONTUAÇÃO MÁXIMA | 100 |

    - As propostas técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento)  dos quesitos relacionados nos subitens 12.1.1 a 12.1.2, dos Termos de Referência – Anexo III do Edital -  ou pontuação total inferior a 80 (oitenta) pontos, serão desclassificadas.

  - JULGAMENTO - PROPOSTAS FINANCEIRAS INVÓLUCRO N.º 03

    - As "Propostas Financeiras", Invólucro n.º 03 (três), das licitantes habilitadas e classificadas tecnicamente, serão abertas em dia e hora previamente marcados e comunicado às licitantes e julgadas conforme as exigências deste edital.

    - A Comissão Técnica de Julgamento examinará as propostas das licitantes para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculo, e se todos os documentos foram devidamente assinados, e se todas as propostas estão, de maneira geral, de acordo com as exigências dos documentos de licitação.

    - Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, em obediência ao subitem 6.7.1. que exige a apresentação de propostas completas, precisas e valiosas:

- Se houver discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

- Se houver discrepância entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

- Se houver discrepância entre os valores unitários constantes das planilhas de composição de preços unitários e a planilha de preços unitários, prevalecerá o valor das composições de preços unitários.

    - Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em acréscimo do preço fixado no Termo de Proposta, não serão considerados.

      - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 8.6.4 a licitante deverá honrar o preço fixado no Termo de Proposta, sob pena de desclassificação.

    - A Comissão Técnica de Julgamento poderá desprezar qualquer informalidade, discrepância, ou irregularidade de menor importância de uma proposta, desde que não se verifique na mesma, desvios materiais e desde que, também não se prejudique ou afete a classificação das demais licitantes.

    - Após análise das propostas, serão desclassificadas, com base no artigo 48, incisos I e II da Lei nº 8.666/93, aquelas que:

- Apresentarem preço unitário e/ou global superiores aos valores máximos constantes das Planilhas de Orçamentação, que integram o Edital;

- Apresentarem preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não demonstrem sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto deste edital;

- Apresentar preços ou quaisquer ofertas de vantagens não previstas neste Edital;

- Que não atenda às exigências contidas no ato convocatório, conforme art. 40, VII c/c art. 48 I da Lei 8.666/93.

      - Não se admitirá proposta que apresentar preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que esta Tomada de Preços não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referir a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele remunere a parte ou à totalidade da remuneração.

    - Será considerada vencedora a licitante que, habilitada e classificada tecnicamente, obtiver a maior pontuação, de acordo com os critérios estabelecidos no item 12 dos Termos de Referência, e que tenha respeitado os valores máximos, unitários e global, orçados pela Codevasf, conforme disposto nos subitens 8.6.6 a 8.6.6.1.

    - Qualquer tentativa, por parte de uma licitante, em influenciar a Comissão de Julgamento ou a Codevasf quanto ao processo em exame, avaliação e comparação das propostas, e na tomada de decisão para a adjudicação do objeto desta licitação, resultará na rejeição de sua proposta.

    - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 8.666/93, bem como no que estabelece a Lei Complementar n.º 123 em seus arts. 44 e 45, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo.

    - A Comissão Técnica de Julgamento encaminhará o relatório de julgamento das “Propostas Financeiras”, com classificação das mesmas, em ordem crescente, em função dos preços ofertados, com a indicação da licitante vencedora, ao presidente da Codevasf, com vistas à aprovação e publicação do resultado do julgamento.

    - Após a divulgação do resultado da licitação e comunicação às licitantes, e transcorrido o prazo recursal, o processo será encaminhado ao diretor da área responsável pelo processo licitatório, que o submeterá à autoridade competente, com vistas à homologação final e adjudicação dos serviços e fornecimentos à licitante vencedora do certame.

    - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a Codevasf poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas da inabilitação ou da desclassificação, conforme prevê o art. 48, § 3º, da Lei n.º 8.666/93.

    - Os resultados da classificação técnica e da classificação final serão divulgados mediante afixação no quadro de avisos existente da Codevasf, comunicado diretamente às licitantes, por meio de fax, nos sítios www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, bem como por publicação no Diário Oficial da União – D.O.U.

    - Toda a documentação das licitantes participantes constituirá peça do processo de que trata este Edital.

    - É facultada à Comissão Técnica de Julgamento ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão de documentos que deveriam constar originariamente da proposta.

    - A homologação do resultado final, visando à adjudicação dos serviços à vencedora, será efetuada pela Autoridade Superior da Codevasf -3ª SR, mediante relatório da Comissão Técnica de Julgamento deste edital, observadas suas condições.

    - Resultado final:

Será declarada vencedora a licitante classificada tecnicamente que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, de acordo com a fórmula paramétrica seguinte:

Nf  = 100 – [(Po – Pm) / (Ve – Pm)]x 20

Onde:

Nf  =	Nota financeira obtida pela licitante (variando entre 80 e 100 pontos)

Po  =	Preço ofertado pela licitante;

Ve  =	Valor Maximo orçado pela CODEVASF; e,

Pm =	 Preço mínimo ofertado;

NOTA FINAL = NF.

Será considerada vencedora do certame a proposta que obtiver a maior Nota Final – NF, conforme a seguinte fórmula:

NF  =  0,7 x Nt + 0,3 x Nf

Onde:

NF =  	Nota final da proposta (variando entre 80 e 100 pontos);

Nt  =	Nota técnica obtida pela Licitante (variando entre 80 e 100 pontos);

Nf  =  	Nota financeira obtida pela Licitante

- ADJUDICAÇÃO

  - A adjudicação das obras/serviços será efetuada mediante Contrato que a licitante vencedora firmará com a Codevasf, observadas as condições constantes do Edital e seus anexos.

  - A licitante vencedora deverá assinar o contrato na Assessoria Jurídica – 3ª AJ da Codevasf em Petrolina - PE, no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data da convocação.

    - O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pela parte adjudicada, durante o transcurso do prazo especificado no subitem 9.2. desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf.

  - A Codevasf providenciará a publicação do presente contrato, em extrato, no Diário Oficial da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês subsequente ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, na forma do art. 61, parágrafo único da Lei 8.666/93.

  - Na hipótese do não comparecimento da licitante vencedora para a assinatura do Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, a Codevasf convocará as que seguirem, por ordem de classificação para fazê-lo em igual preço e prazo e nas mesmas condições propostas pela 1ª classificada.

  - Além das medidas legais cabíveis, a licitante vencedora desistente da assinatura do contrato será declarada suspensa de participar de licitações na Codevasf por 2 (dois) anos, o que será publicado no Diário Oficial da União.

  - A Contratada obriga-se a promover a anotação do Contrato no CREA com jurisdição no local de execução dos serviços (Lei 6.496/77, Art. 1º), juntamente com o registro dos responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação conforme Resolução nº 317 de 31/10/86.

- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora, nos termos abaixo descritos.

  - Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da Contratada, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

  - Nos casos de inexecução parcial dos serviços, será cobrada multa de 2% (dois por cento) do valor da parte não executada do contrato;

  - Nos casos de mora ou atraso na execução, será cobrada multa de 2% (dois por cento) incidentes sobre valor do serviço em atraso.

  - A multa a que alude este item não impede que a Codevasf rescinda unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas na Lei nº 8.666/93.

  - A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contratado.

  - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

    - Antes da cobrança judicial, a contratada será convocada para complementação do seu valor, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da convocação, a ser recolhido à 3ª Unidade Regional de Finanças – 3ª/UFN da Codevasf, localizada na Sede da 3ª/SR da Codevasf.

    - A utilização da garantia obriga a contratada a renová-la pelo prazo restante, caso o contrato continue vigente após a aplicação da penalidade.

  - Pela inexecução total ou parcial do contrato a Codevasf poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

- Advertência;

- Multa;

- Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Codevasf, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Codevasf pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

  - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - A sanção estabelecida no inciso IV do subitem 10.8 é de competência exclusiva do Ministro da Integração Nacional, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

  - O fiscal instruirá o processo, com a análise dos fatos que ensejaram a indicação da penalidade, que será aplicada pelo Superintendente Regional.

  - A aplicação das sanções previstas nos itens anteriores ao interessado a apresentação de defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

  - A manifestação da licitante/contratada será apreciada pelo Superintendente Regional, que poderá relevar ou não a penalidade, com base no parecer técnico do fiscal.

  - Caso seja mantida a penalidade, caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis para a Diretoria Executiva da Codevasf. O recurso será dirigido à Diretoria Executiva da Codevasf, por intermédio do Superintendente Regional, que poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado.

  - Nenhum prazo de recurso ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado.

  - Da decisão da Diretoria Executiva da Codevasf não caberá recurso.

  - Em caso de ser relevada a multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo o ato novação contratual, nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO

  - Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser   integralizada em 5 (cinco) dias da assinatura do mesmo, com validade de até 90 (noventa) dias após o encerramento do contrato, em espécie, em Títulos da Dívida Pública da União, com cotação de mercado devidamente comprovada por documento hábil expedido pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários, Seguro Garantia ou Fiança Bancária, esta a critério da contratada.

  - Quando se tratar de caução em títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda, na forma do art. 56, inc. I, da Lei 8.666/93 (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004). Nesta modalidade, a licitante deverá, ainda, transferir a posse dos títulos a Administração até 90 (noventa) dias após o encerramento do contrato, conforme item 18 deste Edital, ou até o adimplemento da sanção aplicada.

  - A caução em fiança bancária ou seguro garantia deverão estar em vigor e cobertura até 90 (noventa) dias após o Encerramento Definitivo do Contrato, conforme item 18 e seus subitens deste Edital.

  - Após assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do Contrato será devolvida a “Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução das obras/serviços e fornecimentos contratados.

  - A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

  - A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.

  - A contratada se obriga a prestar a referida garantia, na mesma proporção e condição, nos casos de celebração de termos aditivos que impliquem em acréscimos de quantitativos ao contrato.

  - Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela Codevasf.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os prazos máximos para execução dos serviços para elaboração do projeto são de 6 (seis) meses, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. Sendo os prazos máximos para cada etapa apresentados em cronograma anexo (FPRO-X).

- REAJUSTAMENTO

  - Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado da data da apresentação da proposta. Após este prazo, serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

- I1  -  Io

- R =  V  [-------------],  onde:

- Io

- "R" é o valor do reajustamento procurado;

- "V" é o valor contratual a ser reajustado;

- "I1" é o índice correspondente ao mês do aniversário da proposta;

- "Io" é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

  - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A Codevasf pagará à contratada, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização monetária. O preço global inclui todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

  - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se, na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis, referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço global.

  - O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento conforme cronograma físico-financeiro, sujeito às seguintes condições gerais:

  - O serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 14.1 e 14.2 e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

  - As faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do número da nota de empenho que lhe dá cobertura.  Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

  - O prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada no Protocolo da Administração Central da Codevasf, sendo 10 (dez) dias para a liberação da fatura e 20 (vinte) dias para sua liquidação;

  - As faturas só serão liberadas para pagamento após aprovadas pela área gestora;

  - Qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à contratada, para correções e acertos, iniciando-se, após essa apresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

  - O pagamento da mobilização e desmobilização será efetuado, mediante a realização de cada evento, desde que comprovada pela fiscalização.

  - As formas de pagamento - preço global e preço unitário - serão aplicadas levando-se em consideração a característica dos serviços.

  - Serviços Pagos a Preço Global.

    - Os serviços pagos a preço global são os trabalhos denominados serviços de escritório, com exceção dos serviços pagos a preços unitários, conforme subitem 14.3. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante faturas, condicionado à:

  - Aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico;

  - Após a aprovação dos relatórios/documentos, o coordenador do contrato autorizará a licitante emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, o coordenador poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela contratada; e

  - Após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

  - A atualização monetária será admitida nos casos de eventuais atrasos de pagamento pela Codevasf, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para o atraso e só será devida desde a data limite fixada no contrato para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento poderão ser calculados com a utilização da seguinte fórmula:

- AM	=	P x I, onde:

- AM	=	Atualização Monetária;

- P	=	Valor da Parcela a ser paga; e

- I	=	Percentual de atualização monetária, assim apurado:

- I=	(1+im1/100)dx1/30 x (1+im2/100)dx2/30 x ... x (1+imn/100)dxn/30 - 1,

- Onde:

- i	=	Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”;

- d	=	Número de dias em atraso no mês “m”;

- m	=	Meses considerados para o cálculo da atualização Monetária.

  - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas no máximo até 5 (cinco) casas decimais.

- RECURSOS ADMINISTRATIVOS

  - Caberá recurso administrativo das decisões emanadas da Comissão Técnica de Julgamento, em quaisquer das fases da presente licitação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado da data da divulgação da decisão.

  - O recurso deverá ser apresentado no protocolo da Codevasf no horário de 08h00 as 12h00 e das 13h30 as 17h00.

  - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da Comissão Técnica de Julgamento, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

  - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

  - Recursos encaminhados via fax só terão eficácia se o original for entregue na Codevasf, necessariamente, até 5 (cinco) dias da data do término do prazo recursal

  - Somente serão considerados os recursos devidamente fundamentados que estiverem dentro do prazo estabelecido no subitem 15.5.

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - As comunicações entre a Codevasf e a licitante poderão ser via telefone, devendo ser ratificadas por documento escrito.

  - A contratada deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

  - A contratada terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

  - Os cronogramas físico e financeiro poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

  - A contratada deverá apresentar no 1º relatório (específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios.

  - O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionando-as com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro). Deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

  - Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

  - As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

  - Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma.  Serão de 10 (dez) dias úteis contados do dia seguinte do recebimento desses documentos. Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias. A licitante deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

  - A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

  - A licitante e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação, para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, quantas reuniões estimar conveniente, cujos custos deverão estar previstos no valor total do contrato.

  - As reuniões, conforme agenda preestabelecida e registrada em ata, objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

  - A licitante fará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas de alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como dos seus requerimentos de orientações;

  - A Codevasf comunicará à licitante as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços  referente às matérias contidas na agenda da reunião, no decurso desta ou no  prazo  estabelecido pela mesma;

  - As reuniões mensais estarão previstas no cronograma a ser apresentado e realizadas após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela Codevasf; e

  - Os custos destas reuniões estarão  previstos no valor total do contrato.

  - A Codevasf terá o direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, com livre acesso aos locais de trabalho, para a obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução dos mesmos.

  - A Codevasf, a fim de exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, sendo que lhe caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

  - A fiscalização terá plenos poderes para agir e decidir perante a contratada, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

  - A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa,  indicando o seu valor.

  - A licitante poderá recorrer à 3ª S.R. das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a contratada da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

  - A Codevasf e a contratada estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente a:

  - Preparação e atualização dos programas de trabalho;

  - Relatórios específicos;

  - Reuniões;

  - Habilitação de pessoal;

  - Comunicações;

  - Fiscalização; e

  - Faturamento.

  - A contratada deverá ter um sistema de informação que possibilite a comunicação e a transferência de dados, bem como sua conectividade com o sistema existente na Codevasf, informando os telefones para fax e endereços de seu correio eletrônico.

  - A contratada deverá intercambiar informações com a Codevasf, via fax, através das linhas telefônicas: (87) 3866-7750 ou (87) 3866-7768. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos deverá ser utilizado correio eletrônico.

- ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS/ APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

  - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS - Os relatórios e documentos deverão ser produzidos separadamente para cada fase de desenvolvimento dos estudos conforme item 18 dos Termos de Referência.

  - APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS - Os trabalhos deverão ser apresentados observando as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e conforme item 19 dos Termos de Referência

- RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

  - O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta. Será feita a entrega pela licitante do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, condicionado ainda a:

  - Realizar, dentro do escopo dos serviços, e sem custos adicionais para a Codevasf, os ajustes de projeto, eventualmente recomendados e condicionados pelo órgão ambiental, posterior a emissão da LP.

  - A licitante estará de acordo que o pleno cumprimento do estipulado nos subitens 20.1, DOS Termos de Referência – Anexo III – deste Edital -  é condicionante para:

  - Emissão,  pela Codevasf do atestado de execução dos serviços;

  - emissão do Termo de Encerramento Físico - TEF; e

  - liberação da caução contratual.

  - Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços serão propriedade da Codevasf e seu uso, por terceiros, só se realizará por expressa autorização da mesma.

- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

  - A Codevasf se propõe a pagar pelos serviços objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 71.814,92 (setenta e um mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e dois centavos), a preços de maio de 2015, conforme indicado no orçamento estimativo anexo.

  - As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 20.607.2013.5260.0026 - Implantação do Perímetro de Irrigação PONTAL, com 7.862 ha, no Estado de Pernambuco, PTRES: 089707 - Plano Interno: MI00035.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

  - Será obrigatória adoção das medidas de sustentabilidade ambiental aqui determinadas para o objeto desta licitação, consoante à Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, subalternos ao seu Capítulo II - DAS OBRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS no Art. 4º os incisos:

  - A licitante deverá apresentar um Plano de Práticas de Sustentabilidade Ambiental, cuja pontuação máxima será de 4 (quatro) pontos. O Plano deverá atender aos requisitos da legislação ambiental, de acordo com o Art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MP Nº 01/2010, no que se refere à adoção das seguintes práticas de sustentabilidade na execução dos serviços contratados:

- Uso de produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

    - Adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto nº 48.138, de 8 de outubro de 2003;

    - Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;

    - Forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

    - Realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

    - Respeite as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos; e,

    - Preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999:

  - Considerar outras normas de sustentação ambiental que se adéquem à atividade a desenvolver e que sejam regulamentadas, naquilo que couber, para o bom desempenho dos serviços.

- CONDIÇÕES GERAIS

  - A concepção geral das estruturas, obras civis, equipamentos e montagens deverá estar fundamentada no princípio da simplicidade e de operacionalidade.

  - As definições deverão ser baseadas em comparações de alternativas, maximizando o uso das condições naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de construção e da preservação ambiental.

  - Os esquemas de tratamento de água devem vim com manual de operação e manutenção.

  - As especificações, normas de medição e pagamento e orçamento de obras seguirão, no que couber, o caderno de encargos, ao cadastro de preços unitários e aos modelos de quadro padrão da Codevasf.

  - A contratada se obriga a tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, no âmbito interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da fiscalização, além de evitar danos ou aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

  - A contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho, referente a seu pessoal, que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

  - A contratada é obrigada a obter, por sua conta, as licenças e franquias, o pagamento de encargos sociais, impostos municipais, estaduais e federais, que incidirem sobre a execução dos serviços.

  - Este Edital e seus anexos serão parte integrante do contrato a ser firmado com a licitante vencedora, devendo ser cuidadosamente observados os Termos de Referência, independente de transcrições.

  - O Foro da Justiça Federal, na Seção Judiciária de Pernambuco, em qualquer das varas instaladas na cidade de Petrolina, será competente para dirimir questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Petrolina-PE, 14 de setembro de 2015.

LUCIANO FERNANDES DE ALBUQUERQUE

Superintendente Regional

CODEVASF - 3ª SR

TOMADA DE PREÇOS

TÉCNICA E PREÇO N.º 009/2015 – CODEVASF

A N E X O I

TERMO DE PROPOSTA

# TERMO DA PROPOSTA

À

CODEVASF

Rua Presidente Dutra, 160

Centro

PETROLINA-PE

Prezados Senhores:

Tendo examinado os Documentos de Licitação, nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para Contratação de empresa para elaboração do projeto de reforma das ETA’S do Perímetro de Irrigação Pontal, no município de Petrolina, Estado de Pernambuco, área de atuação da Codevasf 3ª SR, em conformidade com o Edital nº 009/2015, pelo valor global de R$ ______,__ (......................), obedecendo a planilha de preços em anexo, que faz parte integrante desta proposta.

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme os seus Termos de Referência, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja aceita, ofertaremos garantia em valor não inferior a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, para a realização do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para abertura das propostas (__________________________), e representará um compromisso que pode ser aceito a qualquer prazo antes da expiração desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato de obrigação entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitação em causa.

Declaramos, ainda mais, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre os serviços.

Atenciosamente,

______________________________________

FIRMA LICITANTE/CNPJ

_________________________________________

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

TOMADA DE PREÇOS

TÉCNICA E PREÇO N.º 009/2015 – CODEVASF

A N E X O II

MODELOS DE DECLARAÇÕES

#### TOMADA DE PREÇOS

TÉCNICA E PREÇO N.º 009/2015 – CODEVASF

#### ANEXO II

(MODELO DE DECLARAÇÃO – PARA A SITUAÇÃO PREVISTA NO ITEM 6.5.1 Alínea “f”)

Licitante______________________________________________________, CNPJ/MF Nº_________________________________, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei, que até a presente data, NÃO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO CADASTRAL – CRC ou SICAF, para fins de habilitação na presente licitação, (Art. 32 - § 2º da lei 8.666/93) e declara também sob as penas da Lei que não foi declarada inidônea por qualquer ORGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em qualquer de suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e Distrito Federal, e de que não está impedida de licitar ou contratar com a CODEVASF, (Art.87, Inciso IV, Lei 8.666/93), declara ainda, encontrar-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere a observância do disposto no inciso XXXIII, do art.7º da Constituição Federal.

##### Cidade, data

_____________________________

Assinatura do representante legal

###### Nome:    _____________________________

###### Função: _____________________________

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído da (empresa ou Consórcio) doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item (completar) do Edital nº XX/20.., declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/20.. foi elaborada de maneira independente (Empresa/Consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº XX/20... ,por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação de nº XX/20.. não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº XX/20... por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação de nº XX/20... quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da  licitação de nº XX/20... não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da  licitação de nº XX/20.... antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação de nº XX/20.. não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Codevasf antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

______________________________, em ___ de ___________________ de ________
____________________________________________________
(Representante legal do licitante/ consórcio, no âmbito da licitação, com identificação completa)

TOMADA DE PREÇOS

TÉCNICA E PREÇO N.º 009/2015 – CODEVASF

ANEXOIII

TERMOS DE REFERÊNCIA (MODELO DE QUADROS DA PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA)/ PLANILHAS ORÇAMETÁRIAS

(EM ARQUIVOS SEPARADOS)

TOMADA DE PREÇOS

TÉCNICA E PREÇO N.º 009/2015 – CODEVASF

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO

ANEXO V

GUIA DE RETIRADA DE EDITAL

| CODEVASF | GUIA DE RETIRADA DE EDITAL (NO SÍTIO WWW.CODEVASF.GOV.BR) |  |  |  |  | EDITAL Nº 009/2015 TOMADA DE PREÇOS TÉCNICA E PREÇO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Documentos Constitutivos |  |  |  |  |  |  |
| ANEXOS: - TERMO DE PROPOSTA - MODELOS DE DECLARAÇÕES - MODELO DE DECLARAÇÃO - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA - TERMOS DE REFERÊNCIA (MODELO DE QUADROS DA PROPOSTA TÉCNICA E FINANCEIRA)/ PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS - MINUTA DE CONTRATO - GUIA DE RETIRADA DE EDITAL |  |  |  |  |  |  |
| Dados para correspondência informados pela licitante |  |  |  |  |  |  |
| EMPRESA:_____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ CNPJ: |  |  |  |  |  |  |
| ENDEREÇO: |  |  |  |  |  |  |
| CIDADE: |  |  |  |  | CEP: |  |
| TELEFONE: |  | FAX: |  |  |  |  |
| E-mail: |  |  | Confirmo as informações constantes desta guia e declaro ter retirado o EDITAL e seus elementos constitutivos pelo sítio da CODEVASF. Assinatura: |  |  |  |
| VALOR DO EDITAL: ( para retirada no sítio é GRATUITO) |  |  |  | DATA: |  |  |