ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇO: Prestação de serviços de apoio à fiscalização de obras.

LOCAL: Área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, Estado de Sergipe.

ELABORAÇÃO: 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Junho de 2020

# SUMÁRIO

SUMÁRIO	2

1	INTRODUÇÃO	3

2	OBJETIVO	3

3	JUSTIFICATIVA	4

4	CONCEPÇÕES	4

5	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	4

## INTRODUÇÃO

O presente documento tem por finalidade apresentar as especificações detalhadas para a contratação dos serviços indicando as principais diretrizes para a execução dos serviços. Assim, este documento relata e reúne todos os elementos que sejam de interesse para a execução dos serviços.

## OBJETIVO

Contratar empresa para prestar serviços de apoio à fiscalização de obras que estejam sendo executadas sob a gestão da 4ª Superintendência Regional da Codevasf, em 26 município do estado de Sergipe, conforme tabela abaixo.

| MUNICÍPIOS COM PREVISÃO DE AÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MUNICÍPIOS | DISTÂNCIA P/ ARACAJU (KM) | MUNICÍPIOS | DISTÂNCIA P/ ARACAJU (KM) |
| Arauá | 98 | Neópolis | 119 |
| Boquim | 83 | Nossa Senhora Aparecida | 95 |
| Brejo Grande | 139 | Nossa Senhora da Glória | 117 |
| Campo do Brito | 64 | Pedrinhas | 92 |
| Cristinápolis | 117 | Pinhão | 99 |
| Estância | 70 | Riachão do Dantas | 98 |
| Feira Nova | 101 | Santa Luzia do Itanhy | 80 |
| Gararu | 151 | Santana do São Francisco | 121 |
| Indiaroba | 102 | São Francisco | 84 |
| Itabaianinha | 120 | Simão Dias | 105 |
| Itaporanga d’Ajuda | 33 | Tobias Barreto | 131 |
| Lagarto | 79 | Tomar do Geru | 134 |
| Monte Alegre de Sergipe | 144 | Umbaúba | 101 |

O município mais próximo de Aracaju fica a 33 km da capital e o mais distante a 151 km. A média das distâncias entre os municípios onde ocorrerão os serviços de pavimentação e a capital é de aproximadamente 103 km.

## JUSTIFICATIVA

A Codevasf, em parceria com Prefeituras do Estado de Sergipe e com o Poder Legislativo Federal, vem realizando obras de infraestrutura em diversas comunidades sergipanas, visando a melhoria da qualidade de vida das comunidades que vivem no âmbito da sua área de atuação.

Obras de pavimentação de ruas em comunidades rurais estão previstas para serem executadas pela 4ª Superintendência Regional da Codevasf no ano de 2020 em 26 municípios do Estado de Sergipe, colocando-a em posição importante frente a essas comunidades, que necessitam dessas obras para a melhoria da qualidade de vida da população local, facilitando o acesso das pessoas ao trabalho, à escola, além de contribuir para o conforto ambiental e para a melhoria da saúde pública dessa região.

As futuras obras ocorrerão 26 municípios, todos no estado de Sergipe, área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf. A contratação dos serviços de apoio à fiscalização permitirá à Codevasf atuar com maior agilidade nas medições e realizar o acompanhamento mais intensificado dos serviços de campo. Isso permitirá ao fiscal um acompanhamento mais preciso e detalhado da obra.

Assim sendo, a contratação dos serviços de apoio à fiscalização das obras a serem executadas nos municípios sergipanos será importante para o bom andamento dessas atividades.

## CONCEPÇÕES

Na presente licitação está prevista a contratação de uma empresa contendo uma equipe de até 4 profissionais, por um prazo de 12 (doze) meses.

Os profissionais deverão possuir 2º grau completo e curso técnico em edificações ou áreas afins, com experiência profissional comprovada, maior ou igual a 05 anos. Cada técnico deverá ter a sua disposição um veículo leve, tipo comum, motor 1.0, que deverá ser usado para as fiscalizações das diversas obras.

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. Representar a CODEVASF no ambiente da obra;

2. Acompanhar a implantação da obra verificando o cumprimento do controle de qualidade e o cronograma físico;

3. Proceder às medições dos serviços executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal para ateste envio à Sede para a remuneração correspondente;

4. Efetuar os registros diários no diário da obra;

5. Responder as solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na implantação das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessário, o qual acionará, se for o caso, projetistas, consultoria e a Área de Estudos e Projetos da CODEVASF;

6. Acompanhar a execução dos programas ambientais, tornando providências para minimizar impactos de acidentes ambientais;

7. Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o cumprimento de orientações técnicas e indicações de segurança;

8. Participar de operações especiais em situações de emergência;

9. Emitir relatórios administrativos sobre os resultados das fiscalizações efetuadas. Ao final de cada mês, cada técnico terá que apresentar um relatório técnico detalhado, retratando o andamento das obras da Codevasf que estiverem em execução sob a sua responsabilidade, contendo registro fotográfico colorido e de boa qualidade.

10. Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

11. Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e aprimorar a agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

12. Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades e controlar prazos;

13. Realizar outras atividades de natureza correlata.