ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇO: Prestação de serviços de apoio à fiscalização de obras em diversos municípios do Estado de Sergipe, área de atuação da 4ª Superintendência Regional da Codevasf.

LOCAL: Diversos municípios do Estado de Sergipe.

ELABORAÇÃO: 4ªGRD/UEP

ARACAJU/SE

Novembro de 2018

# SUMÁRIO

SUMÁRIO	2

1	INTRODUÇÃO	3

2	JUSTIFICATIVA	3

3	OBJETIVO	3

4	CONCEPÇÕES	3

5	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	4

## INTRODUÇÃO

O presente documento tem por finalidade apresentar as especificações detalhadas para a contratação dos serviços de apoio à fiscalização de obras a serem realizadas em diversos municípios pela Codevasf, indicando as principais diretrizes para a execução dos serviços.

Destinada às empresas interessadas, esse documento relata e reúne todos os elementos que sejam de interesse para a execução dos serviços.

## OBJETIVO

Contratar empresa para prestar serviços de apoio à fiscalização de obras que estejam sendo executadas pela 4ª Superintendência Regional da Codevasf, a exemplo de recuperação de estradas vicinais, pavimentação de ruas e reforma de edificações, em diversos municípios sergipanos.

## JUSTIFICATIVA

A Codevasf, em parceria com Prefeituras do Estado de Sergipe e com o Poder Legislativo Federal, vem realizando obras de infraestrutura em diversas comunidades sergipanas, visando a melhoria da qualidade de vida das comunidades que vivem no âmbito da sua área de atuação.

Obras de pavimentação de ruas em comunidades rurais e de recuperação de estradas vicinais estão previstas para serem executadas pela 4ª Superintendência Regional da Codevasf no ano de 2019 em diversos municípios do Estado de Sergipe, colocando-a em posição importante frente a essas comunidades, que necessitam dessas obras para a melhoria da qualidade de vida da população local, facilitando o acesso das pessoas ao trabalho, à escola, além de contribuir para o conforto ambiental e para a melhoria da saúde pública dessa região.

As futuras obras ocorrerão em diversos municípios do Estado de Sergipe, distantes entre si, dificultando à fiscalização o acompanhamento diário dos serviços.

A contratação dos serviços de apoio à fiscalização permitirá à Codevasf atuar com maior agilidade nas medições e realizar o acompanhamento mais intensificado dos serviços de campo. Isso permitirá ao fiscal um acompanhamento mais preciso e detalhado da obra.

Assim sendo, a contratação dos serviços de apoio à fiscalização das obras a serem executadas nos municípios sergipanos será importante para o bom andamento dessas atividades.

## CONCEPÇÕES

Na presente licitação está prevista a contratação de empresa para a prestação de serviços através de 04 técnicos por um prazo de 06 (seis) meses. Os técnicos deverão ter nível Pleno (T1), ou seja, deverão possuir 2º grau completo e curso técnico em edificações ou áreas afins, com experiência profissional comprovada maior ou igual a 05 anos, e terão como finalidade dar apoio à fiscalização de obras em diversos municípios no Estado de Sergipe, sob a orientação de fiscais da 4ªSuperintendência Regional da Codevasf.

Na planilha, foi considerado que cada técnico terá a sua disposição um veículo leve tipo hatch 1.4 flex, que deverá ser usado para a fiscalização de obras e finalidades semelhantes. No valor referente ao custo mensal dos veículos estão embutidas despesas com combustível, manutenção e aluguel.

Considerou-se custos de mobilização e desmobilização da equipe, tendo sido computado cinco diárias para cada técnico em cada uma delas.

Além disso, estão previstas na planilha orçamentária viagens semanais para os técnicos, que deverão pernoitar nos municípios indicados pela 4ªSR 3 dias por semana, dando um total de 48 pernoites ao mês. Nos valores planilhados estão inclusas despesas com hospedagem e alimentação.

A empresa deverá disponibilizar para cada técnico um Notebook para a execução dos trabalhos, bem como uma impressora.

## OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A empresa contratada deverá disponibilizar 04 (quatro) técnicos de nível Pleno (T1) para a execução dos trabalhos, que, dentre as suas atribuições, devem:

1. Representar a CODEVASF no ambiente da obra;

2. Acompanhar a implantação da obra verificando o cumprimento do controle de qualidade e o cronograma físico;

3. Proceder às medições dos serviços executados, conferindo-os e encaminhando-os ao fiscal para ateste envio à Sede para a remuneração correspondente;

4. Efetuar os registros diários no diário da obra;

5. Responder as solicitações técnicas demandadas pela empresa contratada na implantação das obras, acionando o fiscal da obra sempre que necessário, o qual acionará, se for o caso, projetistas, consultoria e a Área de Estudos e Projetos da CODEVASF;

6. Acompanhar a execução dos programas ambientais, tornando providências para minimizar impactos de acidentes ambientais;

7. Realizar vistorias de obras verificando sua conformidade com as normas vigentes e o cumprimento de orientações técnicas e indicações de segurança;

8. Participar de operações especiais em situações de emergência;

9. Emitir relatórios administrativos sobre os resultados das fiscalizações efetuadas. Ao final de cada mês, cada técnico terá que apresentar um relatório técnico detalhado, retratando o andamento das obras da Codevasf que estiverem em execução sob a sua responsabilidade, contendo registro fotográfico colorido e de boa qualidade.

10. Manter o fiscal da obra permanentemente informado a respeito das irregularidades encontradas;

11. Apresentar críticas e propor sugestões que visem tornar a fiscalização efetiva e aprimorar a agilização dos trabalhos de fiscalização, tornando-os mais eficazes, propondo medidas regularizadoras;

12. Planejar fiscalizações, estabelecer prioridades e controlar prazos;

13. Realizar outras atividades de natureza correlata.