TERMO DE REFERÊNCIA

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE TUBOS, MATERIAIS, CONEXÕES E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO

ATENDIMENTO DO PERÍMETRO DE IRRIGAÇÃO JACARÉ/CURITUBA, ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF/4ªSR

Novembro/2019

ÍNDICE

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES	5

3.	CRITÉRIO DE JULGAMENTO	7

4.	LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE EMBARQUE E TRANSPORTE(se for o caso)	7

5.	DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS	7

6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	7

7.	VISITA AO LOCAL DA ENTREGA	8

8.	PROPOSTA	8

9.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO	9

10.	ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10

11.	PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS	10

12.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	10

13.	REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS	10

14.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS	10

15.	FISCALIZAÇÃO	11

16.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	12

17.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	13

18.	OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	13

19.	GARANTIA DOS MATERIAIS	13

21.	CONDIÇÕES GERAIS	13

22.	ANEXOS	14

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

## Fornecimento, transporte, carga e descarga de tubos, materiais, conexões e equipamentos destinados ao atendimento do perímetro de irrigação Jacaré/Curituba, área de atuação da Codevasf/4ªSR, no Estado de Sergipe, distribuídos em 38 (trinta e oito) itens, conforme descrito abaixo:

| ITEM | CÓDIGO CATMAT | DESCRIÇÃO | UN | QT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 100, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 168 |
| 2 |  | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 150, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 198 |
| 3 |  | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 200, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 198 |
| 4 |  | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 250, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 132 |
| 5 |  | Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1MPA, DN 300, comprimento de 6 metros a peça - aplicação: adução e distribuição de água (NBR 7665) | m | 54 |
| 6 |  | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 100 MM | Un. | 23 |
| 7 |  | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 150 MM | Un. | 23 |
| 8 |  | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 200 MM | Un. | 23 |
| 9 |  | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 250 MM | Un. | 17 |
| 10 |  | Luva de correr Defofo, PVC, JE, DN 300 MM | Un. | 7 |
| 11 |  | Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica (uso em PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (Pote de 3.500* G) | Un. | 2 |
| 12 |  | Adesivo plástico para PVC, frasco com 850 GR | Un. | 4 |
| 13 |  | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo dúctil. DN 100. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido dúctil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | Un. | 25 |
| 14 |  | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo dúctil. DN 150. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido dúctil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | Un. | 30 |
| 15 |  | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo dúctil. DN 200. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido dúctil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | Un. | 30 |
| 16 |  | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo dúctil. DN 250. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido dúctil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | Un. | 20 |
| 17 |  | Anel borracha p/ tubos e conexões Fofo dúctil. DN 300. Anel de borracha, destinado a execução de junta elástica, para tubos e conexões em ferro fundido dúctil (NBR 7662, NBR 7663 E NBR 7675 DA ABNT), fabricado conforme NBR 7676 DA ABNT. | Un. | 10 |
| 18 |  | VENTOSA SIMPLES FOFO DUCTIL JF PN 10. DN 50. Ventosa Simples em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7560 - 7675), Tipo de Junta Arruelas de Borracha PB 80, Dimensão DN 50, Revestimento Pintura Epóxi (interna e externa) método eletrostático espessura mínima 150 micra., Pressão Nominal PN 10, Gabarito de Furação PN 10/16/25, Componentes Corpo, Tampa e Flange em Ferro Fundido Dúctil conforme NBR 6916 - 42012 - Flutuador esférico em EPDM maciço e Niple de descarga em Latão, Acessórios Parafusos e Porcas em Aço ASTM a 307 Galvanizados a Fogo Conforme ASTM A- 153 Classe ´C´ Ou de Aço Inox AISI A-304 | Un. | 20 |
| 19 |  | Registro de gaveta Chato com Flange e Cabeçote PN 10 DN 50 - ferro fundido | Un. | 20 |
| 20 |  | Disco de corte fino 4. ½” x 1 mm | Un. | 10 |
| 21 |  | Disco de desbaste para metal 4 ½” pol. grão 36 | Un. | 10 |
| 22 |  | Toco em fofo c/ flanges PN 10, comp. = 0,50m, d= 50mm | Un. | 20 |
| 23 |  | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 300 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | Un. | 10 |
| 24 |  | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 250 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | Un. | 10 |
| 25 |  | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 200 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | Un. | 10 |
| 26 |  | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 150 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | Un. | 10 |
| 27 |  | TE FOFO DUCTIL BBF JE. DN 100 X 50. Tê em Ferro Fundido Dúctil, Encaixe Bolsa/Bolsa/Flange para Tubos de Ferro Fundido Dúctil (NBR 7675), Tipo de Junta Elástica com Pasta Lubrificante (NBR 7676), Fabricada Conforme NBR 7675, Revestimento Pintura Betuminosa | Un. | 10 |
| 28 |  | Guincho de alavanca manual, capacidade de 1,6 T, com 20 M de cabo de aço | Un. | 1 |
| 29 |  | Alavanca de aço redondo liso comp. 1,5 diâmetro 1" | Un. | 1 |
| 30 |  | Arco de Serra Regulável para Lâminas de 200 a 300mm | Un. | 1 |
| 31 |  | Disjuntor tipo Nema, tripolar 60 até 100 A, tensão máxima de 415 V | Un. | 2 |
| 32 |  | Lâmina de serra 1/2x12" | Un. | 100 |
| 33 |  | Parafuso c/ porca e arruela 3/4 x 6" | Un. | 200 |
| 34 |  | Roçadeira costal com motor a gasolina de 32 CC | Un. | 1 |
| 35 |  | Par de botas / galocha de borracha em PVC reforçado com sola amarela antiderrapante | Un. | 4 |
| 36 |  | Avental de proteção fabricado em raspa de couro com presilha lateral e nos ombros com regulagem | Un. | 4 |
| 37 |  | Proteção facial com tela de aço e suporte tipo carneiro com regulagem, tela grande | Un. | 4 |
| 38 |  | Perneira confeccionada em Bidin (material similar ao couro). | Un. | 4 |

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado, cronograma físico-financeiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO Unidade da administração superior da Codevasf, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos serviços de engenharia, objetos deste Termo de Referência.

4ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Aracaju/SE, em cuja jurisdição territorial localiza-se os serviços objeto deste Termo de Referência.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

CATMAT – É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de materiais, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERV - É um módulo do SIASG denominado Sistema de Catalogação de serviços, onde é realizada a inclusão de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilização constam dos Manuais disponíveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as obrigações e direitos de ambos com relação à execução dos fornecimentos.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execução dos serviços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Tipo de norma destinada a fixar as características dos serviços, condições ou requisitos exigíveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construção, materiais ou produtos industriais semifabricados. Conterá a definição do serviço, descrição do método construtivo, controle tecnológico e geométrico e norma de medição e pagamento.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta de preços da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

PROPOSTA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, contratada para instalação, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução das obras.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento sistêmico das atividades de gestão de materiais, edificações públicas, veículos oficiais, comunicações administrativas, licitações e contratos. É utilizado por várias entidades da Administração Pública Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO

## Critério de Julgamento: Menor Preço

# LOCAL DE ENTREGA

## Todos os equipamentos, objetos deste Termo de Referência, deverão ser entregues na Sede da CODEVASF, na Avenida Beira Mar  nº 2.150, Jardins, município de Aracaju, Estado de Sergipe.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregão devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas à vibrações ou pancadas durante o transporte deverão ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

# DESCRIÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O objeto do presente pregão compreende o fornecimento, transporte, carga e descarga de tubos, materiais, conexões e equipamentos destinados ao atendimento do perímetro de irrigação Jacaré/Curituba, área de atuação da Codevasf/4ªSR no Estado de Sergipe, conforme distribuídos no item 1 deste Termo de Referência.

## A descrição dos fornecimentos consta das Planilhas de Quantidades e Preços Orçados e Escopo de Fornecimento, e nas Especificações Técnicas – Anexo II deste Termo de Referência que deverão ser observados criteriosamente pelos licitantes.

## A Codevasf não dispõe no local da entrega nem de equipamentos nem de pessoal para as atividades de descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, devendo ser avisada via e-mail ou carta, com antecedência devida (até 3 dias) a previsão da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos materiais a serem entregues.

## A descarga dos equipamentos nos locais indicados no item 4 é de responsabilidade do licitante e a CODEVASF não fornecerá os equipamentos de manuseio.

## O meio de transporte e o acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em padrões de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

## Todo carregamento deverá ser acompanhando dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

## As despesas com transporte, carga e descarga dos equipamentos diversos, equipamentos agrícolas e veículos nos locais indicados nos itens 4.1 e 4.2  são de responsabilidade da licitante.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## Poderão participar da presente licitação, exclusivamente, microempresas ou empresas de pequeno porte do ramo, pertinente e compatível com o objeto desta licitação, nacionais, individuais  que atendam às exigências do TR e seus anexos.

## 6.1.1. Os licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais itens, devendo apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados na Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e Preços Máximos, e nas Especificações Técnicas – Anexo II deste Termo de Referência. Não serão aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificação da proposta.

## CONSÓRCIO

### 6.2.1. Não será permitida a participação de consórcio.

## SUBCONTRATAÇÃO

### É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto.

## PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

### As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, participarão de forma exclusiva, desta licitação na forma do art. 6º, do Decreto 8538/2015.

# VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

## O atestado de visita aos locais do fornecimento não será obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da localização do projeto.

### Os custos de visita ao local onde serão instalados os equipamentos correrão por exclusiva conta do licitante.

### Em caso de dúvidas sobre onde serão instalados, montados e estocados os equipamentos objetos desse termo de referência ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato com a Gerência Regional de Revitalização da CODEVASF, em Aracaju, no estado de Sergipe, nos telefones: 79 3194-4224 / 4271 / 4268.

# PROPOSTA

## As propostas de preços deverão conter no mínimo o seguinte:

- Nome, endereço, cidade, estado e país do fabricante de cada bem ofertado;

- As especificações técnicas claras, completas e minuciosas dos serviços ofertados, em conformidade com este Termo de Referência, podendo ser apresentada sob a forma de literatura, catálogo, desenhos e dados;

- Planilha de preços unitários e totais ofertados para os equipamentos e ou / materiais, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo I, que é parte integrante deste termo de Referência, respeitado os preços máximos orçados pela Codevasf.

- Declaração, do próprio licitante, que fornecedor deverá executar todas as tarefas necessárias à instrução da CODEVASF, ou do montador designado, sobre a forma correta de montagem, instalação e manutenção dos equipamentos.

- Serão de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrão por sua exclusiva conta:

f1) Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e manutenção para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio eletrônico;

f2) Relação de ferramentas especiais para montagem e/ou manutenção dos equipamentos fornecidos.

### O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

### Nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos, seguro, transporte, carga e descarga do material, testes de fábrica e do campo, mão-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referência. No caso de omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços.

### Para efeito do disposto no subitem acima o licitante deverá considerar a tributação plena até o local de entrega dos equipamentos no local de entrega, considerando que a CODEVASF não possui inscrição estadual, sendo considerada consumidora final. É de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A proposta deverá indicar em reais os preços dos materiais e serviços ofertados, com menção discriminada da referida tributação. A concorrente será responsável por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela não observância desta particularidade.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇAO

## QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### Serão aceitas propostas que atendam aos termos e condições das especificações técnicas sem desvio ou exceções aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referência.

### Será considerado desvio aceitável aquele que não afeta de maneira substancial a qualidade ou o desempenho (performance) dos equipamentos, que não restrinja os direitos da CODEVASF e as obrigações do licitante e que também não prejudique ou afete a posição competitiva de outros licitantes que ofertarem equipamentos dentro das condições estabelecidas. A CODEVASF poderá desprezar qualquer discrepância ou irregularidade de menor importância de uma proposta desde que não se verifiquem transgressões na forma construtiva e de materiais, constantes das Especificações Técnicas, Anexo I deste Termo de Referência.

### O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos:

- Atestado(s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, descrevendo os serviços de forma a permitir a constatação da experiência do licitante na execução de serviços de fornecimento de equipamentos.

- O licitante deverá apresentar catálogos, desenhos e dados, ou descrição detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais características construtivas e operacionais dos equipamentos objeto desta licitação.

#### Caso o licitante venha a fazer observações quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificações, o mesmo deverá explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relação ao exigido, informando razões que a levaram a apresentar tais observações, fato este sujeito a aprovação pela Codevasf.

# ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## A Codevasf se propõe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitação, o valor máximo global de R$ 184.727,68 (cento e oitenta e quatro mil, setecentos e vinte e sete reais  e sessenta e oito centavos), a preços de Novembro/2019, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Preços Orçados, constantes do Anexo II deste termo de Referência.

## Os recursos orçamentários correrão por conta da funcional programática nº 18.544.2084.1851.1903 PTRE’s 152082, Fonte 0418800000000, GND 4 – Implantação de Obras de Infraestrutura Hídrica.

# PRAZO DE EXECUÇÃO DOS FORNECIMENTOS

## O prazo de entrega  dos equipamentos/materiais  será de 90 (NOVENTA) DIAS PARA TODOS OS ITENS a partir da data de recebimento, pela contratada, da Ordem de Fornecimento expedida pela Codevasf, ou da assinatura do contrato, quando for o caso, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos, objeto desta licitação, serão efetuados em reais, contra a apresentação das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da CODEVASF, e de acordo com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

      - 100% (cem por cento) após a entrega no local de recepção, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF que estará no local para essa tarefa.

## Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do período de adimplemento de cada parcela estipulada, conforme estabelece o Art. 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/93.

# REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS

## Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados aplicando-se a seguinte fórmula de reajuste:

FÓRMULA DE REAJUSTAMENTO

I1 – I0

R = V [----------], onde:

I0

Onde:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“I1”  é o índice correspondente ao mês do aniversário da Proposta

“I0”  é o índice inicial correspondente ao mês de apresentação da Proposta

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

## Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitação dos mesmos.

## O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo:

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

- Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

### Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

### Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.

### A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

## A Codevasf, por meio da fiscalização, terá 90 dias para verificar a adequação dos serviços recebidos com as condições contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir parecer conclusivo.

## Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os equipamentos rejeitados.

## A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

- Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;

- Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

- Liberação da Caução Contratual.

## Aceitos e aprovados os serviços, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da prestação de garantia.

## O Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre a execução do objeto contratado.

## A última fatura somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico de Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

# FISCALIZAÇÃO

## A gestão do contrato, bem como a fiscalização da execução dos fornecimentos será realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante vencedor está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

## A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se o Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

## A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando serviços que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referência e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços, e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato à Área de Revitalização, responsável pela execução do contrato.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## Das decisões da Fiscalização poderá a Contratada recorrer à Gerência de Irrigação da 4ª SR da Codevasf, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execução dos serviços prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## O licitante vencedor deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que couber, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010:

## Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

## Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

## Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

## Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

## O licitante vencedor deverá apresentar certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências supracitadas.

## Em caso de inexistência de certificação que ateste a adequação, a Codevasf poderá realizar diligências para verificar a adequação do produto às exigências deste TR, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso não se confirme a adequação do produto, a proposta vencedora será desclassificada.

## Caso a contratada deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes fornecidos.

## A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 12.846/2013,do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Política de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

## Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

## Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

## Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

## Emitir parecer para liberação das faturas, e receber os fornecimentos/serviços contratados.

## Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

# GARANTIA DOS MATERIAIS

## A garantia consta das Especificações Técnicas – Anexo II, parte integrante deste Termo de Referência.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

# ANEXOS

## São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:

## Anexo I –  Justificativas

## Anexo II –  Planilhas com especificações técnicas, Quantidades e Preços Máximos

Responsável pela elaboração:

Aprovo o presente Termo de Referência:

ANEXO I

JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade dos bens a serem adquiridos, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionados passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação

Justifica as razões de interesse público, pois é extremamente necessária a contratação dos fornecimentos, objeto da presente licitação, para atender às demandas do Perímetro de Irrigação de Jacaré/Curituba, situado nos municípios de Poço Redondo e Canindé de São Francisco no estado de Sergipe, conforme Termo de Cooperação entre a CODEVASF e o MDR, que passa por dificuldades financeiras o que impossibilita a aquisição de materiais e equipamentos para melhor atender as operações e manutenção do sistema.

As políticas públicas voltadas para a solução das carências dos municípios nordestinos, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda não conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da região, que se situam entre os mais baixos do país. Contudo, é possível dizer que hoje há um consenso entre políticos e administradores, partilhado por grande parte da população brasileira, quanto a urgência da adoção de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da população da região.

Da adoção pelo uso do PREGÃO ELETRÔNICO- SRP

A adoção do Pregão Eletrônico visa ampliar a eficiência nesta contratação, a competitividade entre os licitantes, assegurar o tratamento isonômico, buscar maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio de recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública.

Permite Participação de Consórcios: Não

Critério de Julgamento: Menor preço

ANEXO II

PLANILHAS