ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS DOS ESPELHOS D’ÁGUA DOS RIOS BOACICA E TAQUARA, NOS TRECHOS QUE CORTA O PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO DE BOACICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA, NO ESTADO ALAGOAS.

PENEDO – AL, AGOSTO DE 2018.

ÍNDICE

1. OBJETIVO

2. CARACTERÍSTICAS DO PERÍMETRO BOACICA

3.  CONSIDERAÇÕES GERAIS

4.  EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

6. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO – PADRÃO CODEVASF

7. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- OBJETIVO:

O objetivo destas especificações técnicas é detalhar os procedimentos, critérios e condições para a execução dos serviços de remoção de macrófitas aquáticas (plantas aquáticas) do espelho d’água dos rios Boacica e Taquara, ao longo dos trechos que cortam o Projeto Público de Irrigação do Boacica, no Município de Igreja Nova, no Estado de Alagoas, área de atuação da Codevasf 5ª SR.

- CARACTERÍSTICAS DO PERÍMETRO IRRIGADO BOACICA

Localização:

Região do Vale: Baixo São Francisco

Município: Igreja Nova - Alagoas.

Superintendência Regional: 5ª SR

Distância do Perímetro à sede municipal:

02 km de Igreja Nova.

Métodos de irrigação:

Predominância de irrigação por inundação.

Infraestrutura de uso comum:

| EXISTENTE | TOTAL |
| --- | --- |
| Canal de Irrigação Principal | 29.835 m |
| Canais de Irrigação Secundários e Terciários | 92.565 m |
| Rede de drenagem | 146.300 m |
| Rede Viária | 122.600 m |
| Dique de proteção | 46.600 m |
| Estações de Bombeamento – 03 und EB Cecí Cunha – Captação (06 cj. motobombas) EB Aspersão – Pressurização (06 cj. motobombas) EBP Drenagem (09 cj. motobombas + 03 Comportas) | 9,00 m³/s 0,92 m³/s 24 m³/s |

Áreas e número de produtores:

| N.º Produtores | N.º de Lotes Familiares | Área dos Lotes Familiares – TOTAL (ha) |
| --- | --- | --- |
| 612 | 768 | 3.109,42 |

Principais Culturas Exploradas:

Arroz e Cana-de-açúcar.

Administração:

Pelo Distrito de Irrigação do Perímetro Boacica.

- CONSIDERAÇÕES GERAIS

A presente especificação tem por objetivo a fixação das condições gerais e específicas que serão obedecidas durante a execução de obras contratadas pela CODEVASF, bem como caracterizar as obrigações e direitos da Contratante e da Contratada a qual foi confiada a execução dos referidos serviços.

Estas especificações, juntamente com os termos de referência, serão parte integrante do contrato, valendo como se fossem transcritas no mesmo.

Os serviços contratados deverão cumprir as condições estabelecidas nestas especificações e nas normas nela citadas.

Os itens destas especificações técnicas correspondem a todos os serviços contemplados na Planilha Orçamentária elaborada para a execução dos serviços.

Para o início dos serviços a fiscalização deverá ser informada pela Contratada para prévia liberação dos trabalhos.

Os operários deverão estar com os Equipamentos de Proteção Individuais (EPIs) adequados ao serviço que estiverem executando e, quando necessário, Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs) de acordo com as Normas Regulamentares.

O local deverá ser isolado e sinalizado em seu perímetro a fim de evitar acidentes.

Caberá à Contratada refazer os serviços que não estejam de acordo com as especificações técnicas ora estabelecidas e não aprovados pela fiscalização, ficando sob sua responsabilidade as respectivas despesas.

Quaisquer dúvidas quanto aos procedimentos para execução de determinado serviço deverão ser esclarecidas junto à 5ª Superintendência Regional da Codevasf. O serviço que venha a ser condenado pela fiscalização deverá ser refeito pela Contratada, sem quaisquer ônus adicionais para a Codevasf.

- EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

A execução dos serviços seguirão as presentes especificações técnicas.

O Contratada se obriga a executar qualquer trabalho de construção que não esteja eventualmente detalhado nas especificações, direta ou indiretamente, mas que seja necessário à devida realização dos serviços em apreço, de modo tão completo como se estivesse particularmente delineado e descrito, e empenhar-se a executar tais serviços em tempo hábil de modo a evitar atrasos em outros trabalhos que deles dependam.

A Contratada não poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições destas especificações ou do Contrato, bem como tudo que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT.

O Contratada será obrigada a afastar do serviço qualquer elemento que, por conduta, pessoal ou profissional, possa prejudicar o bom andamento dos serviços.

Deverá a Contratada acatar de modo imediato as ordens da fiscalização, dentro do contido nestas especificações e no Contrato.

A Contratada deverá manter permanentemente e colocar à disposição da fiscalização, os meios necessários e aptos a permitir a medição dos serviços executados, bem como a inspeção dos equipamentos, a qualquer tempo que julgar necessário.

A Contratada deverá estar sempre em condições de atender à fiscalização e prestar-lhe todos os esclarecimentos e informações sobre a programação e o andamento dos serviços, as peculiaridades dos diversos trabalhos e tudo mais que a fiscalização julgar necessário.

A Contratada não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela fiscalização, salvo aqueles que se caracterizem como necessários.

É de responsabilidade da Contratada, os custos operacionais seguintes:

- Combustível e lubrificantes;

- Itens de consumo;

- Tripulação;

- Planejamento e supervisão;

- Manutenção e reparos rotineiros;

- Desgaste;

- Implicações financeiras (depreciação, amortização e taxas de juros sobre o capital empregado).

Os custos serão de acordo com o volume de macrófitas aquáticas a serem removidas dos espelhos d’água dos rios Boacica e Taquara, nos trechos que cortam o Projeto Público de Irrigação do Boacica, até o limite quantificado no orçamento.

Entre outras responsabilidades especificadas nos editais de licitação, são responsabilidades da CODEVASF:

- os pagamentos dos serviços executados pela Contratada de acordo com as Especificações e o Contrato;

- outras responsabilidades especificadas no edital pertinente.

A fiscalização poderá exigir, de pleno direito, a qualquer momento, que sejam adotadas pela Contratada providências suplementares necessárias à segurança dos serviços e ao bom andamento dos mesmos. Terá também, plena autoridade para suspender, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros, os serviços, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTOS

Os critérios de medição dos serviços encontram-se apresentados conjuntamente com as suas especificações.

Estarão sujeitos à medição os serviços indicados na Planilha de Serviços da CODEVASF, parte integrante dos documentos contratuais, desde que tenham sido aceitos pela fiscalização e sido executado de acordo com as Especificações, normas pertinentes da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outras indicadas nas respectivas especificações técnicas.

As medições serão executadas pela fiscalização, abrangendo serviços realizados e aceitos, conforme estabelecido no documento contratual.

Os pagamentos dos serviços serão efetuados de acordo com as quantidades de serviços medidos, como definidos no Critério de Medição de Serviços. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o estabelecido em cláusulas do documento contratual.

A medição dos diversos serviços, exceto quando de outro modo aqui determinado, será baseada em pesos, ou outras unidades, calculadas, segundo publicação de catálogos de fabricantes e/ou oficiais, conforme seja lógico e preciso em cada caso. Fica a critério da fiscalização o fornecimento desses dados para a medição.

Nos casos não incluídos nos Critérios de Medição aqui apresentados, fica entendido que os serviços serão medidos conforme unidade de Planilha Orçamentaria e/ou conforme critérios usuais na Engenharia e aprovados pela fiscalização.

Os serviços de códigos iguais, constantes na Planilha Orçamentaria, obrigatoriamente terão preços unitários iguais.

Os preços unitários incluem todos os trabalhos auxiliares que permitam a completa execução dos serviços, não sendo considerados os serviços extras, que não tenham sido expressamente autorizados pela fiscalização.

Para qualquer serviço não previsto ou instalação especializada, não constante do Contrato, a CODEVASF se reserva o direito de contratá-los com terceiros, sem que caiba à Contratada qualquer reivindicação de indenização ou pagamento.

Antes do início da limpeza dos trechos dos rios Boacica e Itiúba, a fiscalização solicitará a Codevasf que utilize os serviços de drones para efetuar o levantamento da área de espelho d’água que se encontra infestada por macrófitas e no final da limpeza efetuar o levantamento para conferir a área limpa.

## TIPO DE MEDIÇÃO

Será feita pelo volume, em metro cúbico (m³);

O pagamento se fará ao preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela fiscalização, devendo estar incluso no preço unitário proposto pela Contratada toda a mão de obra, ferramentas, equipamentos e encargos necessários.

- CÁLCULO DO VOLUME DE MACRÓFITA A SER REMOVIDO – MATERIAL E MÉTODO

Os cálculos abaixo foram utilizados na elaboração da estimativa de preços dos serviços a serem contratados (custos dos equipamentos a serem contratados).

Para os cálculos da composição de preços dos serviços a serem contratados, efetuamos levantamento de campo para se estimar a área (m²) a ser limpa, o volume (m³) de macrófitas aquáticas a serem removidas dos espelhos d’água dos rios Boacica e Taquara, em trechos que cortam o Projeto Público de Irrigação do Boacica, localizado no Município de Igreja Nova/AL, o rendimento dos serviços a serem executados (m³/dia), bem como, para a elaboração do cronograma físico financeiro dos serviços a serem executados pela empresa a ser contratada.

- COLETA DE AMOSTRAS PARA CÁLCULO DO VOLUME (1m³) DE MACROFITAS CONTIDAS EM 1m²

| LOCAL DA AMOSTRAGEM | LOCALIZAÇÃO (GEORREFERENCIADA) | VOLUME (m³/m²) |
| --- | --- | --- |
| - Rio Boacica | 10º 13,666’ S 36º 38,270’ W | 0,10 |
| - Rio Boacica | 10º 13,271’ S 36º 38,509’ W | 0,11 |
| - Rio Boacica | 10º 12,968’ S 36º 38,866’ W | 0,09 |
| - Rio Boacica | 10º 12,431’ S 36º 39,155’ W | 0,08 |
| - Rio Boacica | 10º 11,100’ S 36º 39,036’ W | 0,10 |
| - Rio Boacica | 10º 10,590’ S 36º 38,838’ W | 0,09 |
| - Rio Boacica | 10º 09,829’ S 36º 39,077’ W | 0,08 |
| - Rio Taquara | 10º 08,880’ S 36º 38,773’ W | 0,075 |
| - Rio Taquara | 10º 08,328’ S 36º 39,216’ W | 0,08 |
| - Rio Taquara | 10º 08,032’ S 36º 39,428’ W | 0,09 |
|  | VOLUME MÉDIO (m³/m²) = | 0,0895 |

- ÁREAS TOTAIS DOS RIOS A SEREM LIMPAS

- Rio Boacica – espelho d’água com uma área de, aproximadamente, 457.300 m²; com uma infestação de macrófitas em torno de 50% da área total;

- Rio Taquara – espelho d’água com uma área de, aproximadamente, 87.800 m²; com uma infestação de macrófitas em torno de 50% da área total;

Portanto, a área total dos dois rios a serem limpas é de, aproximadamente, 545.100 m².

- VOLUME TOTAL (m³) DE MACRÓFITAS A SEREM REMOVIDAS DOS RIOS BOACICA E TAQUARA

Volume = Área Total (m²) x Volume (m³/m²) x 50% de infestação

Volume = 545.100 x 0,0895 x 0,50

Volume = 24.393,22 m³

- PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO – PADRÃO CODEVASF

A placa de identificação dos serviços deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado pela fiscalização.

A placa deverá ter a face em chapa de aço galvanizado, nº 16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos.

Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela CODEVASF, devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo.

Caberá à Contratada o fornecimento, montagem, manutenção e assentamento da placa, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorização da fiscalização, realizar a sua desmontagem e remoção.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Remoção de macrófitas aquáticas dos espelhos d’água dos rios Boacica e Taquara, ao longo dos trechos que cortam o Projeto Público de Irrigação do Boacica, de uma área de, aproximadamente, 545.100 m², com infestação em cerca de 50% desta área, utilizando barco removedor, que tem a função de executar limpeza e manutenção de ambientes hídricos em condições de grandes infestações de plantas aquáticas, como roçar, recortar, colher e remover ilhas de vegetação aquática do leito de rios, açudes, barragens, dentre outros corpos hídricos.

O barco removedor, através de braço hidráulico equipado com ceifadeira lateral, realizará cortes das ilhas flutuantes de macrófitas em fatias que deverão ser empurradas, através de carregadeira frontal, composta por conjunto de pinças unidas/grades, até a margem dos rios, onde a escavadeira hidráulica fará o içamento da vegetação e disposição nas margens secas mais próximas.

- ESPECIFICAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA REMOÇÃO DAS MACRÓFITAS

| Quantidade | Especificação |
| --- | --- |
| 01 | Escavadeira hidráulica sobre esteiras, capacidade da caçamba acima 0,90m³, peso operacional acima de 19 ton, potência líquida acima de 145 hp, equipada com clamshell. |
| 01 | Barco removedor (barco trator aquático), capacidade ≥ 500kg, motor ≥ 100hp, calado de trabalho ≤ 0,50m; dotado de: garfo extrator com função para extrair, recolher, carregar e descarregar plantas aquáticas imersas ancoradas ou soltas flutuantes; ceifadeira lateral para corte e retalhamento da vegetação; possuir idade ≤ 05 anos. |

Cleudson das Neves Bernardino

Analista de Desenvolvimento Regional

Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação – 5ª GRI

CODEVASF – ALAGOAS

5ª Superintendência Regional