# TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS DE REMOÇÃO MECÂNICA DE MACRÓFITAS AQUÁTICAS DO ESPELHO D’ÁGUA DOS RIOS BOACICA E TAQUARA, NOS TRECHOS QUE CORTAM O PROJETO PÚBLICO DE IRRIGAÇÃO DE BOACICA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA, NO ESTADO ALAGOAS.

PENEDO - AL

AGOSTO - 2018

TERMO DE REFERÊNCIA

ÍNDICE:

- OBJETIVO

- OBJETO

- TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES

- LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ACESSO

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

- REGIME DE EXECUÇÃO

- ESTIVATIVA DE CUSTO MÁXIMO E FONTE DE RECURSOS

- SUBCONTRATAÇÃO

- CONSÓRCIO

- VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS

- PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E CONTRATANTE

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO

- FISCALIZAÇÃO

- RECEBIMENTO DO OBJETO

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

- HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- ANEXOS

TERMOS DE REFERÊNCIA

- OBJETIVO

Estabelecer normas, critérios e diretrizes para subsidiar e nortear a elaboração do edital e do termo de contrato, elementos indispensáveis à contratação do objeto pleiteado neste termo de referência.

- OBJETO

Contratação dos serviços para remoção mecânica de macrófitas aquáticas (plantas aquáticas) do espelho d’água dos rios Boacica e Taquara, ao longo dos trechos que cortam o Projeto Público de Irrigação do Boacica, no Município de Igreja Nova, no Estado de Alagoas, área de atuação da Codevasf 5ª SR.

- TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

ÁREA DE GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IRRIGAÇÃO - AI – Unidade da administração superior da CODEVASF, responsável pela definição de diretrizes para a gestão integrada e transferência dos projetos de irrigação, dos modelos de ocupação e gestão fundiária, da gestão das informações dos projetos de irrigação, do acompanhamento e controle da implantação do modelo produtivo e da consolidação dos projetos de irrigação e drenagem em andamento na Empresa e da gestão dos resultados gerados pelos empreendimentos de irrigação. É responsável pela fiscalização e a coordenação dos serviços objetos deste Termo de Referência.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos serviços.

CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos no Termo de Referência.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. São partes integrantes das especificações técnicas:

- Generalidades - incluem o objetivo, identificação da obra, regime de execução da obra, fiscalização, recebimento da obra, modificações de projeto, classificação dos serviços (item c). Havendo caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos.

- Especificação dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicável a qualquer obra) ou específica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questão).

- Descriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços, indicando traços de argamassa, método de assentamento, forma de corte de peças, etc.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

MACRÓFITAS – Vegetais visíveis a olho nu, que ficam total ou parcialmente submerso na água ou flutuando sobre a mesma, que infestam lagos, barragens, rios, açudes, dentre outros corpos d’água.

PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

RELATÓRIO FINAL – Documento a ser apresentado ao término do contrato relatando os principais serviços executados, com apresentação dos custos no decorrer da vigência do instrumento.

REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, contratada e CODEVASF, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução dos serviços.

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da CODEVASF, situada em (citar o município/estado), em cuja jurisdição territorial localizam-se os serviços objeto deste Termo de Referência.

TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

- LOCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E ACESSO

Os serviços serão executados nos espelhos d’água dos rios Boacica, a montante da Estação de Bombeamento Principal – EBP Drenagem do Projeto Público de Irrigação do Boacica, da coordenada 10º13’36”S e 36º38’08”W a coordenadas 10º08’40”S e 36º38’18”W e Taquara, da coordenada 10º08’53”S e 36º38’44”W a coordenada 10º07’51”S e 36º39’40”W.

O Projeto Irrigado de Boacica está localizado na zona rural do Município de Igreja Nova, a aproximadamente, 180 km da capital Maceió, no Estado de Alagoas. O acesso ao Projeto é feito por estradas vicinais sem pavimentação, em torno de 15 km de extensão, partindo do km - 6 da rodovia AL-102.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

Os serviços a serem executados consistem basicamente em:

- Fornecimento e assentamento de placa de obra;

- Remoção mecânica de macrófitas aquáticas dos espelhos d’água dos rios Boacica e Taquara para área de refúgio (margem seca dos rios), utilizando barco removedor e escavadeira hidráulica.

- MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico. Tipo menor preço.

- REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço unitário.

- ESTIMATIVA DE CUSTO E FONTE DE RECURSOS

O valor global estimado para a realização dos serviços é de R$ 630.947,60 (seiscentos e trinta mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos), a preços de junho/2018, já inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

Fonte de Recurso: PTRES: 128418 – 20.607.2077.20EY.0020 – ADMINISTRAÇÃO DOS PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO – NA REGIÃO NORDESTE – Plano Orçam.: 0001 – Perímetros Públicos de Irrigação Sociais – CODEVASF

- SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços.

- CONSÓRCIO

Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

  - A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se às licitantes visita aos locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato;

  - É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos;

  - Os custos da visita ao local dos serviços correrão exclusivamente por conta da licitante;

  - Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executados os serviços, as licitantes deverão contactar a Gerência Regional de Empreendimentos de Irrigação - 5ª GRI da CODEVASF – 5ª SR, em Penedo - Alagoas, telefone (82) 3551-9430;

  - A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças será obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaração – Anexo III deste TR), através dos seus prepostos, e será exigida na fase de habilitação.

- PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

  - O prazo máximo de vigência do contrato será de 180 dias contados a partir da Assinatura do Instrumento.

  - O prazo máximo para execução dos serviços objeto do presente Instrumento será de 90 dias, contado a partir da data registrada na Ordem de Serviço emitida pela CODEVASF, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

  - Da contratada executar o(s) serviço(s):

- conforme as especificações técnicas, quantidades, garantia e prazo estabelecidos;

  - Da contratante:

- mobilização e desmobilização dos equipamentos (barco e escavadeira;

- efetuar o pagamento, contra adimplemento da prestação da contratante, no prazo legal indicado no edital;

- efetuar o recebimento e emissão dos termos de recebimento do objeto no prazo.

- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

  - O(s) pagamentos(s) será(ao) efetuado(s) mediante(s) medição(ões) mensal(ais) do(s) serviço(s) efetivamente executado(s), com a apresentação dos documentos de cobrança (Faturas/Notas Fiscais), devidamente atestadas pela fiscalização.

  - Os custos serão de acordo com o volume de vegetação a ser removido, até o limite quantificado no orçamento.

  - A primeira medição será realizada 30 (trinta) dias após o início efetivo dos serviços.

  - Não constituem motivos de pagamento pela CODEVASF serviços em excesso, desnecessários a execução do objeto da contratação e que forem realizados sem autorização prévia da fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadrem na forma de pagamento estabelecida no Edital.

  - A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) só será(ão) liberada(s) para pagamento, após  aprovada(s) pela área gestora, devendo estar isentas de erros ou omissões, sem o que, será(ão), de forma imediata, devolvida(s) à contratada para correção(ões), não se alterando a data de adimplemento da obrigação.

  - A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) deverá(ão) destacar o valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, de acordo com o art. 1º, §6ºda IN/SRF nº 480/2004, ou informar a isenção, não incidência ou alíquota zero e o respectivo enquadramento legal, sob pena de retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço

  - Os documentos de cobrança indicarão obrigatoriamente, o número e a data de emissão da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF e que cubram a execução dos serviços.

  - Atendido ao disposto anteriores a CODEVASF considera como data final do período de adimplemento, a data útil seguinte, à data de entrega do documento de cobrança no local de pagamento dos serviços, a partir da qual será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para pagamento, conforme estabelecido no art. 9º do Decreto nº 1.054, de 07 de fevereiro de 1994.

  - É de inteira responsabilidade da contratada a entrega à CODEVASF dos documentos de cobrança acompanhados dos respectivos anexos, de forma clara, objetiva e ordenada, que se não atendido, implica em desconsideração pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

  - Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido na subcláusula 7.10, caso em que a CODEVASF pagará atualização financeira aplicando-se a seguinte formula:

C= P[(1+I/100)N - 1)], onde

C - Valor calculado como atraso de pagamento;

P -Valor da obrigação contratual paga com atraso;

N -Número de dias entre o efetivo pagamento e a data estabelecida para quitação da obrigação contratual;

I - Percentual para remuneração do valor da obrigação paga com atraso, equivalente à média aritmética do IGP-M no período N, ”Pró-Rata” dia.

  - Não sendo conhecido o índice para o período será utilizado, no cálculo, o último índice conhecido.

  - Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá qualquer remuneração a titulo de correção monetária para pagamento decorrente do acerto de índice.

  - Nos cálculos deverão ser utilizadas 05 (cinco) casas decimais.

  - O pagamento dos serviços deverá cobrir todos os custos diretos e indiretos da contratada para execução dos serviços, incluindo, mas não limitando a:

- Equipe técnica;

- Horas extras;

- Salário de cada membro da equipe;

- Valor pago a título de encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e secundários, etc, de acordo com legislação brasileira;

- Lucro, despesas indiretas, direção e responsabilidade da Contratada, taxas, remuneração de escritório, despesas fiscais, etc.

  - Os pagamentos das faturas, devidamente atestados pela fiscalização, serão efetuados pela CODEVASF, através de depósito em conta corrente da CONTRATADA, devidamente informada para este fim.

- REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de apresentação da proposta. A mobilização será medida como evento único até trinta dias após a realização dessas atividades, sendo devidamente atestada pela fiscalização. A desmobilização será medida ao final do contrato. A aplicação de índices de reajustamento paramétricos preestabelecidos conforme a fórmula apresentada a seguir (certificando-se que todos os índices empregados estejam referidos à mesma data base):

R = V x (I1 – Io)/Io, onde:

R = valor do reajuste procurado;

V = valor contratual do serviço a ser reajustado;

Io = índice inicial – referente ao índice de custos ou de preços correspondentes ao mês de apresentação da proposta;

I1 = índice relativo ao mês de aniversário da proposta.

- FISCALIZAÇÃO

  - A fiscalização dos serviços será feita por uma equipe que atuará sob a responsabilidade de um coordenador formalmente designado na forma do artigo 67 da Lei nº 8.666/93, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os serviços, observando o contrato e os documentos que o integram.

  - A Fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a CONTRATADA, inclusive rejeitando os serviços que estiverem em desacordo com o Contrato e com a melhor técnica consagrada pelo uso, obrigando-se desde já a CONTRATADA assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

  - A Fiscalização terá plenos poderes para sustar qualquer serviço, total ou parcialmente, que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, solicitando providências da CONTRATADA e dando conhecimento do fato à Gerência Regional competente da 5ª Superintendência Regional, responsável pela execução do contrato, sem que caiba à CONTRATADA direito a qualquer indenização.

  - Os serviços não contemplados na planilha de preços da contratada, deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. A referida hipótese deverá ser previamente autorizada/aprovada pela autoridade competente.

  - Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e, em caso de multa, a indicação do seu valor.

  - Das decisões da Fiscalização, poderá a CONTRATADA recorrer à 5ª Superintendência Regional, responsável pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis da respectiva comunicação. Os recursos relativos a multas serão feitos na forma prevista na respectiva cláusula.

  - A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - Concluídos os serviços objeto deste Contrato, a CONTRATADA solicitará, através da Fiscalização a aprovação dos mesmos. A CODEVASF fará na ocasião, as observações que julgar necessárias. Aceitos os serviços, a CODEVASF emitirá o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

  - Após o pagamento de todos os valores devidos à CONTRATADA, será emitido o Termo de Encerramento Físico do Contrato.

- CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

18.1 A CONTRATADA deverá atender às diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4º, que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais. São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

b) Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

d) Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

e) Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

f) Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

18.2 Na execução da obra e serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa SLTI/MP nº 01/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências:

a) Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local para execução, conservação e operação das obras públicas.

b) Deverá fazer o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais.

c) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso.

I) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva.

d) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes;

II) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade;

III) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de desperdícios e poluição.

e) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a execução de serviços;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;

III) Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

18.3 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislação correlata;

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislação correlata.

18.4 Se houver a aquisição de bens, a CONTRATADA deverá observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010:

a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

- HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa(as) jurídica(s) de direito público ou privado, que comprove(m) que a licitante tenha executado serviço(s) relativo(s) à remoção, manutenção e/ou controle de vegetação aquática (macrófitas) utilizando barco tipo ‘trator aquático e/ou removedor’, conforme descrição no item 7 das especificações técnicas (Anexo I).

- ANEXOS

São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência:

Anexo I: Especificações Técnicas

Anexo II: Composições de Preços

Anexo III: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços;

Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência;

Anexo V: Modelo de Planilha de Proposta Financeira;

Anexo VI: Artigo - estudo comparativo barco removedor com escavadeira;

Anexo VII – Fotos - macrófitas rio Boacica e Taquara;

Anexo VIII - Justificativas

Penedo/AL, agosto de 2018.

Cleudson das Neves Bernardino

Analista em Desenvolvimento Regional

5ª/GRI - CODEVASF - 5ª/SR