# TERMO DE REFERÊNCIA

ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL

PENEDO/AL

Maio/2014

TERMO DE REFERÊNCIA

ÍNDICE

- FINALIDADE

- OBJETO

- LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA E ACESSO

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

- INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

- MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

- REGIME DE EXECUÇÃO

- ESTIMATIVA DE CUSTO MÁXIMO E FONTE DE RECURSOS

- SUBCONTRATAÇÃO

- CONSÓRCIO

- VISITA AO LOCAL DAS OBRAS/SERVIÇOS

- PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

- PRAZO DE GARANTIA

- HABILITAÇÃO

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- REAJUSTAMENTO

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

- RECEBIMENTO DO OBJETO

TERMO DE REFERÊNCIA

- FINALIDADE

Estabelecer normas, critérios e diretrizes para subsidiar e nortear a elaboração do edital e do termo de contrato, elementos indispensáveis à contratação do objeto pleiteado neste termo de referência.

- OBJETO

Elaboração do Projeto Básico para ampliação, reforma e adequação do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Itiúba – 5ª CII (CIRPA).

- LOCAL

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Itiúba - CIRPA está localizado no Perímetro Irrigado do Itiúba, zona rural do município de Porto Real do Colégio, estado de Alagoas. O acesso ao 5ª CII, a partir de Penedo, é por meio da rodovia estadual AL – 110, até o entroncamento com a AL – 225, seguindo por essa rodovia até a BR – 101 no sentido Maceió – Aracaju, posteriormente, por estrada vicinal a esquerda, antes da ponte sobre o rio São Francisco.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS.

- Os serviços técnicos de campo e laboratório encontram-se descritos nas Especificações Técnicas que, doravante, independente de transcrição, farão parte integrante do presente Termo de Referência.

- O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Itiúba – 5ª CII (CIRPA) encontra-se em funcionamento e a consultora deverá programar suas atividades em conformidade com a administração do Centro, que aprovará a programação de trabalho, em conjunto com a fiscalização do contrato.

- A Consultora deverá apresentar estudo de alternativas para análise e decisão da Codevasf, considerando as hipóteses de melhor aproveitamento e adequação da infraestrutura existente.

- A realização dos trabalhos envolve levantamentos de campo, em trabalhos de topografia e geotecnia, bem como ensaios de laboratório em subsídio à formulação das soluções de projeto.

- A elaboração do Projeto Básico compreende a execução de serviços de campo e de escritório com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, nos termos do art. 6º, IX, da Lei 8.666/93.

- As tarefas relacionadas a seguir deverão ser entendidas como parte de um escopo mínimo, sem limitar o objetivo a ser alcançado. Para se alcançar este objetivo devem ser observados, em especial, os seguintes aspectos:

- analisar os estudos e projetos disponíveis e executar serviços de campo adicionais, em conformidade com  as infraestruturas existentes, segundo os critérios definidos pela Codevasf;

- apresentar o planejamento das atividades, tendo em vista a necessidade de conciliação da execução dos serviços com a operação do 5ª CII (CIRPA);

- realizar ensaios de granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactação, adensamento e outros para caracterização de materiais provenientes das escavações das jazidas;

- prospectar e analisar as jazidas de solos.

- Complementar a solução escolhida, de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos, com clareza, devendo:

- demonstrar que a solução escolhida atende às condicionantes e restrições ambientais;

- apresentar soluções técnicas globais e localizadas do projeto, suficientemente claras e detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de realização das obras, bem como estar correlacionadas e vinculadas  as infraestruturas existentes;

- identificar os tipos de serviços a executar e os materiais e equipamentos a serem incorporados às obras, devidamente especificados, inclusive os serviços de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento, tais como recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, além de diretrizes para a condução das obras para que atenda às condicionantes e restrições ambientais, bem como a promoção educativa dos participantes que irão implantar o empreendimento, quanto aos aspectos do meio ambiente e atendimento às diretrizes em questão;

- incorporar e fazer permear às soluções de engenharia, assim como ao planejamento das obras, os programas ambientais vislumbrados para o empreendimento, tais como, a definição de áreas de bota-fora para disposição final de materiais de escavação obrigatória que não terão aplicação nas obras de terraplenagem, recuperação de áreas degradadas em decorrência da implantação das obras e outros no que couber.

- Contemplar informações que possibilitem a utilização de métodos construtivos; instalações provisórias, procedimentos organizacionais para a obra, compreendendo a sua programação, estratégia de suprimento, normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso, bem como subsídios para a as licitações e gestão da obra;

- elaborar o orçamento detalhado do custo global da obra, com preços unitários,  conforme art. 3º do Decreto 7.983/2013, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos de materiais e equipamentos, inclusive dos serviços de proteção ambiental nas áreas de implantação do empreendimento, tais como recuperação de áreas de empréstimo, proteção de áreas de reserva legal e de preservação permanente e remoção de resíduos, com a apresentação da composição de todos os custos unitários dos serviços da obra;

- apresentar um quadro que contenha obrigatoriamente: a descrição dos serviços, as referências das especificações técnicas e dos respectivos desenhos aos quais se referem;

- apresentar o cronograma físico-financeiro das obras, por projeto elaborado;

- apresentar o memorial de cálculo das soluções técnicas apresentadas, bem como  o memorial descritivo da obra;

- apresentar o memorial de cálculo dos quantitativos de serviços e materiais que compõem o orçamento global da obra, juntamente com a ART específica desta atividade e declaração de que os quantitativos correspondem a real previsão do projeto básico (Decreto 7.983/2013 e art. 7°, § 4°, da Lei 8.666/93);

- apresentar os desenhos, mapas, gráficos e anexos que forem necessários à caracterização do projeto e à sua análise;

- as planilhas de quantidades devem estar compatibilizadas com as especificações e normas de medição e pagamento;

- os quantitativos de orçamento devem ser apresentados conforme critérios da  Codevasf; e

- elaborar o Relatório de Avaliação Ambiental, demonstrando que atende às condicionantes e restrições ambientais, apontadas nas licenças ambientais, bem como identificar os principais impactos resultantes da implantação da obra na dinâmica da comunidade, subsidiando, dessa forma, a elaboração dos planos e programas ambientais necessários para mitigação e monitoramento dos mesmos. Este relatório deverá conter os elementos necessários para obtenção das licenças ambientais necessárias para execução das obras.

- O projeto básico deverá contemplar, no mínimo, os estudos e projetos mencionados a seguir:

- Estudos Topográficos;

- Estudo Geológico/Geotécnico;

- Projeto das Obras Civis;

- Projetos Elétricos;

- Projeto Hidráulico para suprimento de viveiros, tanques, reservatórios, etc.;

- Projeto Hidrossanitário das novas edificações;

- Projeto Estrutural de todas as obras em concreto armado;

- Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;

- Memorial Descritivo da Obra;

- Memorial de Cálculo das Soluções Técnicas;

- Relatório de Avaliação Ambiental;

- Planilha de Quantitativos e Especificações Técnicas para todos os itens;

- Orçamento Geral da Obra; e

- Plano de Execução da Obra.

    - Estão incluídos, sem se limitar, no objeto do contrato os estudos e projetos completos para os seguintes serviços:

- Reformulação dos viveiros da área 03 para implantação de novos viveiros de 200 a 400m², na modulação apresentada e justificada pela projetista e aprovada pela Codevasf, incluindo as obras para abastecimento e drenagem;

- Novo reservatório de água para suprimento hídrico das áreas 02 e 03. O projeto deverá contemplar a interligação ao reservatório principal, por meio de tubulação, válvulas e registros e obras de controle, com sistema automatizado;

- Recuperação do reservatório principal;

- Reforma dos viveiros da Estação Piloto;

- Reservatório e tanque de drenagem da Estação Piloto;

- Lago para drenagem e experimentos em tanques-redes;

- Laboratório para análise d’água (200 m²);

- Galpão para reprodução (500 m²);

- Reforma dos tanques da Estação Piloto;

- Tomadas d’água, monges, caixas de despesca e de dissipação de energia, bueiros, sifões, filtros biológicos, obras de controle e proteção, redes de abastecimento e drenagem, caixas de passagem e de proteção, escadas, comportas, drenagem e proteção dos taludes e demais obras necessárias ao perfeito funcionamento do 5ª CII (CIRPA);

- Redes de iluminação e força, inclusive de subestações aéreas, caso necessárias;

- Atualização do layout geral do 5ª CII (CIRPA/Itiúba), utilizando georreferenciamento e plantas em coordenadas UTM;

- Caracterização de jazidas para exploração de material para aterro e revestimento primário. Essa etapa inclui todos os procedimentos para obtenção do licenciamento ambiental;

- Projeto arquitetônico, estrutural, elétrico, hidrossanitário, prevenção e combate a incêndio, no que couber, das edificações e todas as estruturas incluídas neste Termo de Referência;

- Alojamento com capacidade para 32 pessoas, sendo 04 pessoas por quarto e com banheiro completo, mais 02 banheiros sociais, cozinha, copa, sala de convivência, sala de estudo e varanda;

- Calçamento em volta do galpão de ‘raceway’;

- Monges e caixas de despesca dos vivieiros nº 301 e 318; e

- Seis tanques em alvenaria (25 m²) para segunda alevinagem de surubim.

- Projeto para recuperação do laboratório de análises químicas. O projeto deverá ser completo incluindo a realização de sondagens a trado, o detalhamento da recuperação estrutural (infra e superestrutura), bem como a reforma de toda a edificação.

- INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS DISPONÍVEIS

A codevasf possui variada documentação técnica sobre a Estação de Piscicultura do Itiúba do 5ª CII e está disponível para consulta na biblioteca da 5ª Superintendência Regional em Penedo/AL.

- MODALIDADE E TIPO DE LICITAÇÃO

Tomada de preço, tipo menor preço.

- REGIME DE EXECUÇÃO

Empreitada por preço unitário.

- ESTIMATIVA DE CUSTO MÁXIMO E FONTE DE RECURSOS

Consoante o Decreto 7.983/2013, o valor máximo estimado é de R$ 324.593,63 (trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e três reais e sessenta e três centavos) já inclusos BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

As despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos recursos orçamentários do programa de trabalho 18.544.2026.10ZW.0001, categoria econômica 4, Fonte 100, sob gestão da 5ª Superintendência Regional.

- SUBCONTRATAÇÃO

Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços.

- CONSÓRCIO

Não será permitida a participação de empresas sob a forma de consórcio.

- VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executados os serviços, as licitantes deverão contactar o Gerente Regional de Revitalização da Codevasf – 5ª/SR, em Penedo/AL, telefone (82) 3551-2265 e fax (82) 3551-2809.

- PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E VIGÊNCIA DO CONTRATO

  - O prazo de vigência do contrato é de 270 (duzentos e setenta) dias, contado da assinatura do instrumento de contrato.

  - O prazo máximo para execução do objeto do presente Edital será de 210 (duzentos e dez) dias, contado a partir da data registrada na Ordem de Serviço emitida pela Codevasf, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57, §§ 1º e 2º da Lei 8.666/93.

- GARANTIA

  - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, conforme art. 69 da Lei 8.666/93;

  - Todos os serviços licitados devem atender às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT (Lei n. º 4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

- HABILITAÇÃO

  - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- Inscrição ou registro da licitante junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente da região a que estiver vinculada a licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto;

- Declaração de visita ao local onde serão executados os serviços e fornecimentos, emitida pela própria licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) Técnico(s);

- Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa(as) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por estes Conselhos, que comprovem que a licitante tenha elaborado projetos de piscicultura, incluindo serviços topográficos, terraplenagem, obras hidráulicas e de construção civil, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas ou projetos similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação, executadas com técnicas semelhantes ou superiores às requeridas para execução dos itens relacionados abaixo, com os seguintes quantitativos mínimos:

| ## ITEM | SERVIÇO |
| --- | --- |
| 1.0 | 01 projeto incluindo serviços de terraplenagem |
| 2.0 | 01 projeto de arquitetônico |
| 3.0 | 01 projeto de estrutural |
| 4.0 | 01 projeto de elétrico |
| 5.0 | 01 projeto de hidrossanitário |
| 6.0 | 01 projeto de prevenção e combate a incêndio |

- Definem-se como projetos de porte e complexidade similares: aquelas que apresentam características técnicas semelhantes às descritas nas Especificações Técnicas, especialmente as de projetos de obras de piscicultura intensiva, envolvendo serviços de terraplenagem, obras civis e hidráulicas;

- No caso de atestados decorrentes de projetos executados em consórcio serão considerados, para efeito de qualificação, os quantitativos nos percentuais de participação de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de projetos executados em consórcio no qual há discriminação expressa de execução de partes distintas de obras/serviços por cada consorciada, será considerada a parcela executada por cada uma das empresas consorciadas;

- Para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, deverá ser juntada à certidão/atestado, cópia do instrumento de constituição do consórcio.

- Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, engenheiro civil, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o profissional executado serviços relativo aos descritos na letra “c”, ou projetos similares de porte e complexidade ao objeto desta licitação.

- Consideram-se pertencentes ao quadro permanente:

- Empregado;

- Sócio; ou

- O detentor de contrato de prestação de serviços.

- A licitante deverá comprovar através da juntada de cópia: da ficha ou do livro de registro de empregado ou da carteira de trabalho do profissional, que comprove a condição de pertencente ao quadro da licitante; do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional; ou do contrato de prestação de serviço, ou ainda, declaração de contratação futura do profissional responsável acompanhada de anuência deste.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

  - A Codevasf pagará à consultora, pelos serviços efetivamente executados, os preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e atualização financeira. Os preços global e unitário incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas nos TR, constituindo-se, na única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

    - Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecidas nos cronogramas físico-financeiro, incluindo-se na medição, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcelas destes e as tarefas mensuráveis referentes a cada etapa de execução do contrato, correspondente às parcelas pagas a preço unitário.

    - O pagamento dos serviços será efetuado mediante faturamento periódico, conforme cronograma físico-financeiro, sujeito às seguintes condições gerais:

- o serviço que não se adequar às formas de pagamento estabelecidas nos subitens 15.2 e 15.3 e/ou que não seja executado em plena conformidade com eles, não terá faturamento;

- as faturas exigirão o acompanhamento de documentação que justifique cada serviço faturado, com a indicação do número da nota de empenho que lhe dá cobertura. Para serviços de campo, as medições serão atestadas pela fiscalização, com a indicação do período de sua execução;

  - O prazo máximo de 30 (trinta) dias é estimado para a efetivação dos pagamentos, contados a partir da data de entrada da fatura no Protocolo da sede da 5ª Superintendência Regional da Codevasf, sendo 10 (dez) dias para a liberação da fatura pela fiscalização do contrato;

- as faturas periódicas só serão liberadas para pagamento após aprovação pela área gestora;

- qualquer erro detectado no documento de cobrança acarretará a devolução do mesmo à consultora, para correções e acertos, iniciando-se, após essa reapresentação, a contagem de novos prazos para pagamento.

    - O pagamento da mobilização e da desmobilização será efetuado desde que comprovadas pela fiscalização e não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nas planilhas de serviços de escritório.

- a mobilização somente será paga após a comprovação da mobilização de pessoal e de equipamentos;

- a desmobilização somente será paga após a emissão do Termo de Encerramento Físico – TEF do contrato.

  - Serviços de Escritório

    - Os serviços de escritório serão pagos a preço unitário. O pagamento destes trabalhos será efetuado mediante futuras aprovações dos relatórios, condicionado à:

- análise e aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao evento para faturamento, de acordo com o programa de trabalho e cronograma físico-financeiro;

- após a análise e aprovação dos relatórios/documentos, a fiscalização do contrato autorizará à consultora emitir os respectivos documentos de cobrança. Caso existam observações acerca dos relatórios/documentos, a fiscalização poderá reter a parcela referente às mesmas se a dúvida não for sanada pela consultora, e;

- após sanado o motivo da retenção, a Codevasf terá até 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da parcela retida.

  - Serviços de Campo

    - Os serviços pagos a preços unitários são os referentes aos trabalhos de campo e laboratório destinados à obtenção de dados para a elaboração do projeto, passíveis de medição no local dos serviços. Serão pagos, por aplicação, do sistema de preços unitários apresentados pela consultora na sua proposta, aos quantitativos realmente executados, mediante faturas mensais, condicionado à:

- autorização expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (cadernetas de campo, boletins de sondagens, resultados de análises, relatórios etc.), conforme padrão da Codevasf; e

- apresentação das variações, para mais ou para menos, das previsões apresentadas pela consultora na sua proposta, em relação aos trabalhos de campo e laboratório executados. As variações não poderão servir de pretexto para pleitos de modificações dos preços unitários oferecidos.

    - Estes serviços incluem todos os custos necessários a sua realização, entre outros:

- custos de mão de obra;

- laboratório;

- equipamentos;

- serviços gráficos;

- veículos;

- despesas fiscais;

- remuneração da consultora (lucro); e

- mobilização e desmobilização.

- REAJUSTAMENTO

Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contado a partir da data de apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula:

Onde,

R 	= 	valor do reajustamento;

V 	= 	valor a ser reajustado;

I0 	= 	mês de apresentação da proposta;

I1 	= 	mês de aniversário da proposta; e

Col39 = 	Índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) – Serviços de Consultoria FGV.

  - Para fins de aplicação desta cláusula deverá inexistir culpa do contratado no não cumprimento do prazo inicialmente pactuado.

  - Os índices a serem considerados no reajustamento serão extraídos das tabelas publicadas na Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas – Custo Nacional da Construção Civil e Obras Públicas – (Coluna 39).

- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

  - A comunicação entre a Codevasf e a consultora poderá ser feita por telefone, mas deverão ser ratificadas por documento escrito e assinado.

  - A consultora deverá apresentar à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, antes do início dos serviços de campo, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

  - A consultora terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

  - O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa dos trabalhos, relacionadas com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro). Deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

  - Os serviços de campo deverão ser separados dos serviços de escritório.

  - A consultora deverá apresentar, no 1º relatório (de andamento ou específico), novos cronogramas atualizados e assim, sucessivamente, nos demais relatórios. Os cronogramas e diagramas serão atualizados, trimestralmente ou quando necessário, durante a execução dos trabalhos, com "software" adequado e poderão ser revistos e ajustados, mediante aprovação das partes.

  - As alterações dos cronogramas, ainda que aprovadas pela Codevasf, não constituirão motivo para a prorrogação do prazo da vigência do contrato.

  - As modificações nos prazos parciais dependem de concordância prévia da Codevasf e não poderão acarretar mudanças no prazo final estabelecido.

  - A consultora deverá elaborar cronograma de utilização de pessoal, indicando o período de permanência dos membros de suas equipes na execução dos serviços.

  - Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, deverão estar previstos no cronograma. Serão de 15 (quinze) dias contados do dia seguinte ao recebimento desses documentos. A consultora deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

  - Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises a serem encaminhadas à consultora.

  - A Codevasf acompanhará os trabalhos, objetivando a otimização dos prazos anteriormente definidos.  A relação dos produtos previstos na proposta e respectivo cronograma de entrega são os instrumentos gerenciais por meio dos quais se alcançará tal objetivo.

  - A consultora e a Codevasf manterão, durante o desenvolvimento dos trabalhos, constante comunicação para facilitar o acompanhamento e a execução do contrato. A Codevasf convocará, para esse fim, quantas reuniões considerar necessárias, cujos custos estão incluídos no valor total do contrato.

  - As reuniões objetivam discutir os problemas surgidos no desenvolvimento dos trabalhos e deverão ser previamente agendadas pelas partes e registradas em ata.

  - Para acompanhar e fiscalizar os serviços prestados, à Codevasf será concedido livre acesso aos locais de trabalho da equipe da consultora.

  - A Codevasf designará uma equipe, sob a responsabilidade de um coordenador, para exercer o acompanhamento e fiscalização dos serviços, sendo que a ela caberá estabelecer os procedimentos detalhados de fiscalização do contrato, conforme os Termos de Referência.

  - A fiscalização terá poderes para agir e decidir perante a consultora, podendo, inclusive, rejeitar os serviços que estiverem em desacordo com o contrato.

  - A fiscalização deverá verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer penalidade contratual, informando ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos pertinentes e, em caso de multa, indicando o seu valor.

  - A consultora poderá recorrer à 5ª Superintendência Regional das decisões da fiscalização, no prazo de 10 (dez) dias úteis da comunicação respectiva.

  - A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização, não eximirá a consultora da integral responsabilidade pela execução dos serviços contratados.

  - A Codevasf e a consultora estabelecerão procedimentos detalhados, visando sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente referente à:

- preparação e atualização dos programas de trabalho;

- relatórios de andamento;

- reuniões;

- habilitação de pessoal;

- comunicações;

- fiscalização; e

- faturamento.

  - A consultora deverá intercambiar informações com a Codevasf por meio da linha telefônica (082) 3551-2265. Para o intercâmbio de informações mais extensas e/ou transferências de arquivos deverá ser utilizado correio eletrônico.

- ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS

  - A consultora, antes do início dos trabalhos de campo, deverá apresentar um relatório com o Plano de Trabalho Específico – PTE contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, indicando o responsável para cada área e sua localização;

- a localização (local do escritório de campo);

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as normas a serem observadas e os procedimentos de controles de qualidade;

- os quantitativos de cada tipo de serviço; e

- a data prevista para o término dos serviços.

  - A consultora emitirá os seguintes relatórios para cada evento concluído, conforme cronogramas físico e financeiro:

- Relatório Parcial – Relatórios Parciais de Projeto - documento de caráter técnico correspondente aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (anexo V), com as informações referentes às fontes de dados, metodologias e especificações técnicas adotadas, memórias de cálculo e avaliação crítica dos dados disponíveis.

- Relatório de Andamento – documento trimestral de caráter administrativo para apresentar o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos;

- Relatório Específico - documento técnico de caráter eventual, a ser apresentado por solicitação da Codevasf, para aprofundamento e detalhamento de questões técnicas relativas às atividades executadas ou em execução, a serem integrados nos Relatórios Parciais de Projeto e Relatórios Finais;

- Versão Preliminar do Relatório Final (Minuta) – a ser apresentada, em nível de minuta, ao final dos serviços, com integração dos relatórios parciais e específicos, com ênfase nos resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativas de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação da Codevasf;

- Versão Definitiva do Relatório Final – deverá ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da versão preliminar; e

- Síntese do Relatório Final - deverá apresentar as informações referentes ao Projeto em foco, de modo sintético, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgação, tecnicamente fundamentados e de fácil compreensão.

  - O Relatório Final deverá ser apresentado de acordo com a estrutura apresentada nos anexo VI, com o padrão exigido pela Codevasf. Ficará a critério da consultora sugerir complementações e/ou alterações no plano da obra e roteiros para que estes compatibilizem a realidade dos estudos, as quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

  - A consultora deverá exercer controle de qualidade das informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, visando clareza, objetividade, consistência das informações e justificativas de resultados, isentos de erros de português e de digitação, de modo a refletir seu padrão de qualidade.

  - O produto e relatório final referente aos serviços objeto do presente Termos de Referência será apresentado, considerando-se as seguintes diretrizes:

- os dados e informações que exigem análise espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

- os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc. serão fornecidos em meio digital, em formatos que permitam visualização, edição e reedição pela equipe da Codevasf;

- os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para sua divulgação e apresentação pública; e

- os dados referentes às unidades espaciais do Projeto e as áreas de influência serão apresentados em banco de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado; e

- em todos os documentos devem ser relacionados os profissionais responsáveis por cada assunto, com suas respectivas ART’s, bem como a equipe de acompanhamento dos serviços de campo.

  - Os relatórios e documentos deverão ser gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os disponíveis na Codevasf. Caso a consultora, a seu critério, prefira gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer seus originais completos, sem ônus, com os respectivos manuais e garantias.

  - Os programas de computação utilizados na elaboração do projeto serão apresentados de modo sistemático e completo, contendo entre outras, as seguintes informações: nome do programa; autor; descrição; modelo matemático utilizado; fluxograma; comentários acerca dos resultados, linguagem e programas fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

- APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

  - Os trabalhos de natureza técnica observarão as Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. A consultora poderá substituir as normas da ABNT por outras aceitas internacionalmente, desde que demonstre, a critério da Codevasf, que as substituições são equivalentes ou superiores.

  - A consultora deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas à mão de obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter orientativo e não restritivo.

  - As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

  - Unidades - os relatórios, desenhos, memoriais, etc., observarão às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se necessário citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente Unidade Oficial.

  - Redação - o projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados na Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

  - Número de vias - os documentos serão apresentados por sistema projetado (captação, adutora e projetos individuais), com as seguintes quantidades cada um:

- relatório de andamento, 02 (duas) via impressa e 02 (duas) via em meio digital;

- relatório parcial ou específico, em 02 (duas) via impressa e 02 (duas) via digital (CD/DVD);

- minuta do relatório final, em 02 (duas) via impressa e 02 (duas) via digital (CD/DVD);

- relatório final  em 03 (três) vias completas: impressas e em CD/DVD;

- síntese do relatório final 03 (três) vias completas: impressas e em CD/DVD

- documentos necessários à licitação de parcelas do objeto, em 02 vias impressas e em 02 vias em CD/DVD, caso haja viabilidade técnica e econômica de parcelamento, nos termos do art. 23 § 1º da lei 8.666/93.

  - Encadernação - a encadernação dos relatórios de andamentos, parciais e específicos, assim como as versões preliminares, poderá ser em espiral, não sendo aceita com garra plástica.

  - A encadernação do relatório final deverá ser do tipo "capa-dura", não sendo aceita com garras plásticas.  As folhas deverão ser destacáveis.

  - Elementos componentes – a sequência a ser obedecida na elaboração dos documentos é a seguinte:

  - Capa (NBR 6029) - a capa será dura, em papelão, revestida de papel cartolina plastificada ou em tecido, contendo os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf,  5ª Superintendência Regional; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

  - Lombada (NBR 6029)

- a lombada (lida na horizontal) deverá conter a palavra Codevasf e sua logomarca na parte superior; o nome do(s) consultor(es) na parte inferior, e o mês da publicação, logo abaixo do nome do(s) consultor(es);

- a lombada (lida na vertical) deverá conter o título do projeto, a etapa contratada, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e o título do conteúdo.

  - A folha de rosto deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf, 5ª Superintendência Regional; no centro, título do projeto e a etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o nº do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo, o nº do tomo (algarismo arábico) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e o nome(s) do(s) autores.

  - Verso da folha de rosto – o verso da folha de rosto deverá conter:

- ficha catalográfica, de acordo as normas AACR2 – Anglo Americam Cataloguing Rules;

- o nome do contratante (Codevasf), por extenso, seguido da sigla, o endereço, o telefone, o fax, o endereço na internet e o e-mail.

  - Índice geral – o índice geral deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo, conforme exemplo e sequência: Volume 1 – Relatório Síntese do Projeto; Tomo I – Relatórios do Projeto; Tomo II – Serviços de Campo; Volume 2 – (especificar os documentos); Volume 3 - (especificar os documentos).

  - Sumário - o sumário deverá conter as principais divisões, seções ou partes do volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

  - Listas (NBR 6029)

  - Apresentação (NBR 6029) – a apresentação deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o nº do edital, o nº do contrato, data e assinatura e deverá ser feita uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

  - Texto – o texto deverá conter: introdução, corpo e conclusão.

  - Apêndices e Anexos (NBR 6029) – matéria acrescentada no fim do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

  - Referências bibliográficas (NBR 6023) – as referências bibliográficas, elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

  - Disposição

  - Formatos de papel (NBR 5339):

- os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos, para apresentação em álbum formato A3;

- a monografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

- os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

- especificações, memórias de cálculo, estudos e texto, em formato A4.

  - Paginação e numeração:

- a numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

- a numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

  - Formulários e tabelas - os formulários e tabelas deverão:

- obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

- ser numerados, em algarismos arábicos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao Formulário ou tabela;

- apresentar título;

- apresentar citações da fonte.

  - Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024):

- apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

- as seções poderão ser subdividas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se a quinaria.

  - Numeração e registro dos documentos:

- numeração - os desenhos, especificações, listas de ferro e material serão numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas.

- registro - os documentos emitidos serão registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela consultora e pela Codevasf.

  - Referências – indicar, em cada documento, os outros que lhe são referentes.

  - Revisão dos documentos - o documento revisto terá indicação e apresentar, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

  - Escala (NBR 5984) - a escala do desenho será, obrigatoriamente, ser indicada na legenda.

  - Dobramento de folhas (NBR 5984) - o formato final será apresentado em A4, ainda que seja necessário o dobramento de folhas.

  - Legenda (NBR 5984):

- as folhas de documento (desenho, lista ou especificação) terão no canto inferior direito, um quadro destinado à legenda, constando do mesmo, além do título do documento, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação.

- a legenda apresentará a disposição mais conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175 mm;

- a legenda  conterá as seguintes indicações, além de outras julgadas indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- título do projeto;

- título do documento;

- data (mês/ano);

- nome da consultora;

- número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- indicação de "Substitui" ou "Substituído por", quando for o caso;

- assinaturas dos responsáveis pelo(a): (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- número de revisão; e

- escala.

- a descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, serão apresentadas, preferivelmente, acima ou à esquerda da legenda.

  - Codificação

  - As instruções contidas no manual de codificação, parte integrante dos manuais de operação e manutenção da Codevasf, serão seguidas quando da codificação dos documentos.

- RECEBIMENTO DO OBJETO

  - O encerramento dos trabalhos se dará após a aprovação dos Relatórios Finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de suas respectivas minutas, resultante da entrega, pela consultora, no número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos, conforme item 19.

  - Com o encerramento, a consultora requererá, formalmente, o recebimento definitivo do objeto, com:

- a emissão do atestado de execução dos serviços;

- a emissão do termo de encerramento físico; e

- a liberação da caução contratual.

Penedo, 30 de maio de 2014.

Daniela Lôbo Casado de Lima

Analista em Desenvolvimento Regional

Codevasf - 5ª/GRR

A N E X O S

ANEXO I – ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE PROJETO BASICO

| PROPOSTA FINANCEIRA DO PROJETO |  | CODIGO: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FPRO |  |  |
| NOME DA CONSULTORA: |  |  |  |  |
| PROJETO: | OBJETO: ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO PARA AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AQUICULTURA DO ITIÚBA – 5ª CII, MUNICÍPIO DE PORTO REAL DO COLÉGIO/AL |  |  | EDITAL: |
| SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO |  |  |  |  |
| CUSTOS DIRETOS |  |  |  |  |
| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  |
| A1 - MOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  | 394,00 |
| A2 - DESMOBILIZAÇÃO (FPRO-XI) |  |  |  | 394,00 |
| A - TOTAL DA MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 788,00 |
| MÃO-DE-OBRA |  |  |  |  |
| B1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (FPRO-I) |  |  |  | 112.132,24 |
| B2 - TOTAL SALÁRIO DO AUTÔNOMO (FPRO-I) |  |  |  | 0,00 |
| B - TOTAL DE SALÁRIO DAS EQUIPE |  |  |  | 112.132,24 |
| C1 - ENCARGOS SOCIAIS DE B1 (77,25% DO B1) (FPRO-XIV) |  |  |  | 79.008,38 |
| C2 - ENCARGOS SOCIAIS DE B2 (20% DO B2) |  |  |  | 0,00 |
| C - TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 79.008,38 |
| OUTRAS DESPESAS |  |  |  |  |
| D - DESPESAS COM VIAGENS (FPRO-II) |  |  |  | 4.628,00 |
| E - SERVIÇOS GRÁFICOS (FPRO-III) |  |  |  | 4.255,39 |
| F - DESPESAS GERAIS (FPRO-IV) |  |  |  | 0,00 |
| TOTAL DE OUTRAS DESPESAS |  |  |  | 8.883,39 |
| TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS |  |  |  | 200.812,01 |
| CUSTOS INDIRETOS |  |  |  |  |
| G - CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO = (25% DO ITEM B) (FPRO-XII) |  |  |  | 28.033,06 |
| H - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA (LUCRO) = (10% DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G) |  |  |  | 22.884,51 |
| I - DESPESAS FISCAIS (16,62% = DF' DOS ITENS A+B+C+D+E+F+G+H) (FPRO-XIII) |  |  |  | 41.837,46 |
| TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS |  |  |  | 92.755,03 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL |  |  |  | 293.567,04 |
| SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  |  |
| J - Serviços Topográficos (FPRO-V) |  |  |  | 19.678,01 |
| K - Serviços Geotécnicos (FPRO-VII) |  |  |  | 11.348,58 |
| TOTAL DOS SERVIÇOS PAGOS A PREÇO UNITÁRIO |  |  |  | 31.026,59 |
| TOTAL DA PROPOSTA |  |  |  | 324.593,63 |
| NOME DO INFORMANTE: |  |  | QUALIFICAÇÃO: |  |
| ASSINATURA: |  |  | DATA: |  |
| OBSERVAÇÃO: |  |  |  |  |

ANEXO II

LAYOUT GERAL DO CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS

PESQUEIRO E AQUICULTURA DO ITIÚBA

ANEXO III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

- OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execução dos serviços de levantamentos topográficos necessários à elaboração do Projeto Básico para ampliação, reforma e adequação do Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura do Itiúba, – 5ª CII, localizado na zona rural do município de Porto Real do Colégio, no estado de Alagoas.

As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-V.

- AMARRAÇÃO PLANIALTIMÉTRICA

Os trabalhos topográficos serão amarrados à rede básica, anteriormente disposta na área. Na sua inexistência, amarrar-se-á à Rede Básica Nacional, sistema SIRGAS 2000 e marégrafo de Imbituba.

  - Transporte de Coordenadas.

    - Os transportes serão efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional por satélites GPS (Global Positioning System), sendo possível operar com os equipamentos das seguintes classes:

Receptores Geodésicos de dupla frequência (L1/L2):

- Características gerais:

- precisão mínima pós-processada de 5mm + 1 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- combinação entre observáveis: dupla diferença de fase da portadora com aceleração dos códigos para busca das ambiguidades.

- Fatores influentes na precisão:

- proximidade da estação de referência;

- condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- configuração geométrica da constelação de satélites; e

- disposição de obstruções que prejudicam a recepção dos sinais.

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- razão sinal/ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- operar sempre no modo 3D, sendo necessários no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento; e

- intervalo de gravação: 1 s.

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades e com capacidade de processar as fases da(s) portadora(s); e

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

Receptores Geodésicos de uma frequência (L1) para densificação das redes implantadas com GPS de dupla frequência:

- Características dos aparelhos:

- Precisão mínima pós-processada de 20mm + 2 ppm, para um desvio padrão de 68,7%;

- Observável básica: Códigos C/A e/ou Y e fase da portadora; e

- Combinação entre observáveis: Duplas diferenças.

- Fatores influentes na precisão:

- Proximidade da estação de referência;

- Condições atmosféricas na região do rastreio de base e móvel;

- Configuração geométrica da constelação de satélites; e

- Disposição de obstruções que prejudiquem a recepção dos sinais.

- Condições a serem observadas durante o rastreio:

- Distância máxima de linha de base de 15 km (quinze quilômetros);

- PDOP máximo: 8, recomendável <6;

- Razão Sinal/Ruído mínima do sinal GPS: >8, recomendável >12;

- Horizonte mínimo de rastreamento (máscara): 15°;

- Operar sempre no modo 3D, sendo necessário no mínimo 5 satélites rastreados simultaneamente para a inicialização e um mínimo de 4, durante a execução do levantamento; e

- Intervalo de gravação: 1 s.

- Processamento off-line, com programa dotado de algoritmos de combinação de observáveis (fase e portadora), busca de ambiguidades em todos os pontos levantados e capacidade de processar a fase da portadora; e

- Receptores com um mínimo de 8 canais.

    - As técnicas de posicionamento GPS utilizadas serão Posicionamento Relativo Estático e Estático Rápido.

    - Os pontos de dupla frequência devem subsidiar as coordenadas de bases para os pontos de uma frequência e por isso todos os pontos de dupla frequência devem ser levantados no mínimo em relação a dois pontos homologados da rede do IBGE e posteriormente as suas coordenadas devem ser ajustadas.

    - Após processados os dados obtidos em campo, serão armazenados os relatórios que apresentam as condições gerais dos equipamentos, condições de processamento, coordenadas finais e a respectiva qualidade atingida.

  - Densificação do Apoio Básico

    - Deverá ser realizada, por meio de poligonais ou simples irradiamento eletrônico, quando serão transportadas coordenadas para marcos de concreto de 12 x 18 x 60 cm, pintados na cor branca, identificados e aflorados de 10 cm, utilizando-se teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3. Os barrotes, pelo menos 2 (dois), afastados de pelo menos 150 metros, servirão para a locação dos canais ou outras estruturas em que sejam necessárias amarrações.

    - As medidas angulares serão realizadas pelo método das direções em três séries (CE e CD), com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se a tolerância prescrita para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - A densificação poderá ser realizada utilizando GPS conforme subitem 2.2.1.

  - Transporte de Cotas (Ida e Volta)

    - Para os marcos, serão transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico classe IIN da ABNT, com nível de precisão de 1,5 mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2,00 m e distância máxima de 80,00 m (ré e vante) com a observação dos 3 fios estadimétricos e tolerância máxima admissível de fechamento de 20mm k, sendo K o comprimento do nivelamento em km.

- ADUTORAS, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO, CANAIS, TUBULAÇÕES, AQUEDUTOS E ÁREAS ESPECIAIS

  - Planimetria: Poligonais Eletrônicas

    - As poligonais para locação das adutoras, áreas de jazida, canais e tubulações, aquedutos e áreas especiais, de PI a PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

    - Os PIs serão monumentados com marcos de concreto, pintada (cor branca) de formato retangular de dimensões 12 x 18 x 60 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos PIs, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

    - Os PIs, quando não forem intervisíveis, nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

    - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 km.

    - As medidas angulares serão executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

    - O uso de estação total não elimina o número de repetições descritas no subitem acima.

    - As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 20,00 m, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes terão dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e estarem aflorando do solo em 1 cm.

    - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais serão obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta)

    - Os marcos, barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contranivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/km, sendo amarrados conforme o subitem 2.1.

    - As visadas estão limitadas a 80,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em km.

  - Seções Transversais

    - A cada piquete implantado (somente canais) corresponderá uma seção transversal, com extensão de 40,00 m para cada lado. Os extremos, desta, serão estaqueados com piquetes (cor azul) de dimensões 2 x 2 x 20 cm, aflorando 1 cm.

    - A ortogonalidade das transversais será assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento será geométrico (classe IIN), cotando pontos a cada 5,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

    - As tubulações de distribuição pressurizada dispensam seções transversais.

- DRENAGEM E ÁREAS DE MODELO DE PRODUÇÃO

Os levantamentos dos drenos naturais e o levantamento/locação dos drenos artificiais têm o objetivo de detalhar a topografia nas proximidades da interferência entre o projeto e os taludes naturais e serão determinados por meio de poligonais eletrônicas, nivelamento e seções transversais conforme especificações abaixo.

  - Planimetria: Poligonais Eletrônicas.

    - As poligonais para locação dos eixos de drenagem de PI a PI, deverão se desenvolver amarradas à rede básica.

    - Os PIs serão monumentados com marcos de concreto, pintada (cor branca) de formato retangular de dimensões 12 x 18 x 60 cm, identificados e aflorando 10cm. Para garantir a posição dos PIs, serão implantados 2 (dois) pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal, cujos alinhamentos refazem a posição do PI.

    - Os PIs, quando não forem intervisíveis nas tangentes extensas, serão monumentados da mesma forma, por pontos intermediários que garantam a intervisibilidade desejada.

    - As poligonais terão extensão máxima de 10,00 km.

    - As medidas angulares serão executadas pelo método das direções reiteradas a 60º, com teodolito ou estação total classe 3 da NBR 13133 e, se utilizado, medidor eletrônico de distância (MED) também de classe 3, em três séries com 3PD (posições diretas) e 3PI (posições inversas).

    - O uso de estação total não elimina o número de repetições descritas no subitem acima.

    - As medidas lineares serão realizadas nos 2 (dois) sentidos, com tolerância para poligonais tipo 3 e classe IIP da ABNT.

    - Piquetes (cor branca) com tacha para centragem, a cada 100,00 (cem) metros ou nos pontos característicos de mudança de declividade, deverão se instalados com o uso de trena de aço ou fiberglass, aferida, deverão ser implantados ao longo das tangentes. Os piquetes terão dimensões de 2 x 2 x 20 cm, e deverão estar aflorando do solo em 1 cm.

    - Os cálculos dos fechamentos lineares das poligonais serão obtidos com os comprimentos dos lados reduzidos à projeção cartográfica, para garantir as precisões preconizadas, sendo as locações efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformações do plano da carta.

  - Altimetria - Nivelamento Geométrico (Ida e Volta)

    - Os marcos, barrotes, piquetes e inflexões acentuadas do terreno serão nivelados e contranivelados geometricamente (classe IIN), com nível de precisão ±1,5mm/km, sendo amarrados.

    - As visadas estão limitadas a 80,00 m, com observação dos 3 (três) fios estadiométricos. Admite-se a discrepância entre a cota de nivelamento e a de contranivelamento de 5 mm, devendo a média sofrer a compensação do erro de fechamento nas RNs da rede básica.

    - Tolerância de Fechamento: ±20 mm k, sendo k em km.

  - Seções Transversais.

    - A cada piquete implantado (somente canais) corresponderá uma seção transversal, se estendendo 100 metros para cada lado ou até o limite da bacia. Os extremos, desta, serão estaqueados com piquetes (cor azul) de dimensões 2 x 2 x 20 cm, aflorando 1 cm.

    - A ortogonalidade das transversais será assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou nível com limbo horizontal e as distâncias medidas a trena e/ou régua.

    - O nivelamento será geométrico (classe IIN), cotando pontos a 5,00 m, além dos piquetes dos extremos e todos os pontos característicos de mudança de declividade.

- REGISTROS DAS OBSERVAÇÕES

  - As observações, sem rasura, serão anotadas em cadernetas (folhas duplas), modelo Codevasf, com caneta esferográfica, na cor azul ou preta. Depois de preenchida, cada folha será rubricada por fiscal da Codevasf, que destacará a 1ª via e a remeterá ao Coordenador dos trabalhos, para verificação da qualidade dos serviços.

  - Quando forem utilizados equipamentos que possuam coletoras de dados, estes deverão ser fornecidos em formato ASCII (TXT). Caso não sejam utilizados, os dados provenientes das observações deverão ser lançados em planilhas eletrônicas compatíveis com EXCEL e entregues à fiscalização.

- CADASTRO FÍSICO

  - Consiste na identificação dos limites dos imóveis, utilizando equipamentos de medição eletrônica e posicionamento global obedecendo às normas e leis vigentes. Além destes deverão ser levantados todos os elementos físicos de cada imóvel, ou sejam, as benfeitorias existentes. A título de informação, relacionamos as que obrigatoriamente deverão ser levantadas, tais como: casas, ranchos, galpões, coberturas, poços, bombas, redes elétricas, telefônicas e de água potável, de esgoto e de águas pluviais, açudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estábulos, porteiras, campo de aviação, etc.

  - A descrição de cada benfeitoria deverá ser feita de modo detalhado, indicando tipos, áreas, altura de pé direito, capacidade de bombas, diâmetros de bueiros, canalizações de água, etc.

  - Todas as benfeitorias deverão ser fotografadas e georreferenciadas, expondo-se placa identificadora nas mesmas.

  - As áreas de preservação ambiental levantadas deverão ser amarradas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Datum SIRGAS-2000, através de poligonais ou irradiamentos eletrônicos controlados. Admitir-se-á o emprego pelo método GNSS (Global Navigation Satelite System) sem prejuízo das tolerâncias exigidas.

  - Os limites das áreas de interesse deverão ser levantadas utilizando receptores GNSS (Global Navigation Satelite System) e suas coordenadas deverão ser apresentadas no Sistema Geodésico Brasileiro e sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator).

- CADASTRO DE DIVISAS CONFORME LEI 10.267/2001

  - Os limites das áreas de interesse deverão ser levantadas utilizando receptores GNSS (Global Navigation Satelite System) e suas coordenadas deverão ser apresentadas no Sistema Geodésico Brasileiro e sistema de projeção UTM (Universal Transversa de Mercator), conforme especificações das Normas Técnicas para Georreferenciamento de Imóveis Rurais em sua versão mais atual, referentes a Lei 10.267/2001.

  - A implantação dos marcos de divisas dos imóveis e a execução dos serviços técnicos de levantamentos só poderão ser realizados posteriormente à aprovação da fiscalização.

  - Para cada propriedade e para a união de todas as áreas de interesse deverão ser entregues relatórios específicos contendo as informações conforme exigências da NTGIR.

  - A aprovação da área de reserva legal, resultado da união das diversas áreas das propriedades de interesse, deve ser realizada pela equipe de fiscalização para posterior execução dos levantamentos de campo e geração dos documentos decorrentes.

- CADASTRO AGRÍCOLA

  - O levantamento cadastral agrícola tem o objetivo de representar o uso do solo e a cobertura vegetal natural com intuito de obter parâmetros para elaboração de inventário florestal fisiológico na região de interesse, sob responsabilidade de um profissional habilitado e experiente na execução destes serviços.

  - A utilização do solo para fins agrícola deverá ser minuciosamente relacionada e indicada no desenho cadastral, se possível, especificando-se áreas de culturas rotativas, culturas permanentes, idade, espaçamento, condições gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjões, áreas de preservação etc.

  - As áreas de preservação deverão ser delimitadas, mapeadas e o tipo de vegetação predominante descrito.

- CADASTRO JURÍDICO

  - Deverá ser levantada à situação jurídica do imóvel, inclusive se está hipotecado ou não, sua titulação, modo de ocupação, seja através da consulta direta aos ocupantes, proprietários ou prepostos, seja através de pesquisa em cartórios, institutos de terra e de reforma agrária.

  - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente e anexadas às pastas cadastrais.

  - Deverá, logo no início dos trabalhos, serem relacionadas as propriedades a serem cadastradas e solicitadas as certidões de registro e de ônus reais dos imóveis.

  - Deverão ser obtidas as cópias da documentação pertinente, tanto do proprietário/benfeitor, moradores, herdeiros, assim como da propriedade e anexadas às pastas cadastais.

  - Deverá ser entregue uma Carta de confrontação da propriedade, contendo as assinaturas e documentos de identificação do proprietário e de todos os confrontantes.

  - Deverão ser dirimidas todas as dúvidas referentes aos processos decorrentes de espólios e divisões e a documentação dos envolvidos apresentada nas pastas cadastrais.

- CADASTRO SÓCIO-ECONÔMICO

  - Consiste na quantificação e identificação das condições sociais e econômicas dos moradores da área inclusive descrição de dados referentes a qualidade de rebanho e produção agropecuária.

  - Deverá ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo anexo. Situações não previstas na ficha cadastral deverão ser previamente aprovadas antes da modificação dos padrões propostos pela CODEVASF.

- SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

Consiste em um sistema de informações para pesquisas que permitirá compor o banco de dados relacional cujo acervo compreenderá todos os dados cadastrados, inclusive sócio-econômicos levantados pela contratada, vinculados ao espaço geográfico correspondente, conforme exigências da fiscalização.

- AVALIAÇÕES

Deverá ser fornecido um relatório consubstanciado, contendo as avaliações, de acordo com a NBR 8799 de maio de 2004, de cada um dos imóveis.

- PLANO DE TRABALHO

A consultora, antes do início dos trabalhos topográficos, apresentará, para aprovação pela Codevasf, o Plano de Trabalho Específico (PTE) de topografia, contendo:

- a data prevista para início dos trabalhos;

- a equipe a ser mobilizada, com a indicação do responsável pelos serviços no campo;

- a localização (local do escritório de campo);

- os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de  serviço;

- a metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de serviço;

- as fichas cadastrais que serão preenchidas;

- os quantitativos de cada tipo de serviço;

- a data prevista para o término dos serviços.

- MATERIAIS A ENTREGAR

Os materiais a seguir discriminados serão entregues de acordo com os prazos estabelecidos no cronograma:

- desenhos cadastrais em escala 1:5.000 e reduções em escala 1:25.000;

- Detalhamentos dos desenhos cadastrais (planta e perfil) em escala 1:1.000 ou mais adequada:

- arquivos, em DVD, formato DXF ou DWG contendo todos os detalhes desenhados, por níveis de informações diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:5.000);

- código de uso de símbolos, caracteres, folhas  e traços, atendendo ao modelo básico a ser fornecido pela Codevasf;

- relação geral de proprietários;

- pastas cadastrais;

- arquivos digitais em formato shapefile composto pelos arquivos vetoriais e os bancos de dados associados aos seus respectivos elementos, com todas as informações cadastrais vinculadas em sistemas de informações geográficas;

- relatórios técnicos parciais contendo as metodologias e quantitativos dos serviços de campo executados; e

- relatório final dos trabalhos executados, contendo  informações que possibilitem o manuseio dos arquivos magnéticos.

ANEXO IV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA OS SERVIÇOS DE GEOTECNIA

- OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a execução de estudos geológicos e geotécnicos, segundo as normas da ABNT e ABGE.

As especificações são gerais e aplicam-se somente aos itens pertinentes, referentes aos serviços pagos a preços unitários do formulário FPRO-VII.

- ESTUDOS GEOTÉCNICO/GEOLÓGICOS PARA O PROJETO BÁSICO

  - O objetivo dos estudos geotécnicos é proceder  ao levantamento de dados que permita  o detalhamento das fundações das obras, a quantificação das categorias de material de escavação dos canais, drenos e estações de bombeamento, e a caracterização completa dos materiais provenientes  das escavações obrigatórias a serem utilizados como aterros/proteção de taludes, caracterização e definição dos materiais naturais de construção a serem utilizados.

  - Os trabalhos deverão ser iniciados por uma análise criteriosa dos serviços geotécnicos realizados e, em seguida, apresentar o Plano de Trabalho de Execução  de  Investigações Geotécnicas;

  - O Plano de trabalho do item acima deverá ser aprovado pela Codevasf;

  - O Relatório Final dos estudos geológicos e geotécnicos deverá conter no mínimo, as seguintes informações:

- descrição da geologia regional e da área do projeto;

- mapa geral da área do projeto com localização das jazidas de materiais naturais de construção;

- mapas detalhados das áreas de materiais naturais de construção, com indicação de volumes, sondagens, ensaios realizados, distância de transporte, etc.;

- mapa geológico-geotécnico ao longo do traçado dos canais, drenos e obras de arte;

- perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantação dos diques, canais, drenos e obras de artes, com registro das sondagens, ensaios executados e caracterização dos materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias;

- origem e destino dos materiais provenientes das escavações  obrigatórias e de jazidas;

- tabelas e gráficos dos resultados dos ensaios de laboratório;

- boletins de sondagens e ensaios de campo; e

- plano de tratamento de fundações e taludes, rebaixamento do lençol freático, etc

ANEXO V - RELAÇÃO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

- E00	–	Mobilização

- E01	–	Relatório de Inspeção à Área do Projeto

- E02	–	Relatório de Parâmetros e Critérios de Projeto

- E03	–	Relatório dos serviços topográficos

- E04	–	Relatório dos serviços geotécnicos

- E05	–	Relatório do Projeto de Estudo de Alternativa

- E06	–	Relatório de Dimensionamento e Projetos das Obras Civis

- E07	–	Licença de implantação (LI) e/ou autorização ambiental obtida e relatório final contendo a estratégia para o atendimento das condicionantes estabelecidas

- E08	–	Manual de Operação e Manutenção (Minuta)

- E09	–	Relatório Final – Versão Preliminar - inclui os estudos e projetos previstos nos Termos de Referência

- E10	–	Edição Definitiva do Relatório Final/ Desmobilização

ANEXO VI – ESTRUTURA DO RELATÓRIO FINAL DO PROJETO BÁSICO

- PLANO DA OBRA

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

TOMO I	CARTOGRAFIA

TOMO II	GEOTECNIA

TOMO IV	OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TOMO I	OBRAS CIVIS

TOMO II	EQUIPAMENTOS

TOMO III	SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

TOMO IV	OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 4	PEÇAS GRÁFICAS

VOLUME 5	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

VOLUME 6	ORÇAMENTO DO PROJETO

TOMO I	MEMORIAL DESCRITIVO E QUANTITATIVOS

TOMO II	COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

TOMO III	PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

TOMO IV	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA

TOMO V	PROPOSTA DOS FORNECEDORES

TOMO VI 	OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 7	ESTUDOS AMBIENTAIS

VOLUME 8 	PROJETOS COMPLEMENTARES

TOMO I	PROJETO ARQUITETÔNICO

TOMO II	PROJETO ESTRUTURAL

TOMO III	PROJETO ELÉTRICO

TOMO IV	PROJETO HIDROSSANITÁRIO

TOMO V	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

TOMO VI 	OUTROS SE FOR O CASO

- ROTEIRO

VOLUME 1	RELATÓRIO DO PROJETO

Deve conter um memorial descritivo dos projetos elaborados, considerando o seguinte roteiro:

- Sumário

- Listas de figuras, desenhos, tabelas e quadros

- Apresentação

- Área do Empreendimento

- localização e acesso

- caracterização geral da área

- aspectos físicos

- aspectos socioeconômicos

- Descrição Geral do Empreendimento

- Formulação do Projeto Básico

- bases da formulação

- arranjo geral

- concepção atualizada do empreendimento

- estudos revisórios

- considerações sobre as revisões e ajustes dos projetos das obras civis e equipamentos do empreendimento

- Projeto Básico

- obras civis

- equipamentos hidromecânicos

- instalações elétricas, de automação e controle

- sistema viário

- estradas existentes e projetadas

- Planejamento da implantação da obra e do fornecimento e montagem dos equipamentos:

- Deve conter o cronograma físico-financeiro, histogramas de mão de obra, materiais e equipamentos e Curva “S” mão de obra, materiais e equipamentos, abordando os seguintes elementos do Projeto:

- implantação das obras civis

- supervisão e fiscalização da obra e montagem dos equipamentos

- equipamentos: aquisição, fornecimento, transporte, montagem e testes

- principais condicionantes da implantação das obras civis e montagem dos equipamentos

- legalização do Projeto ou serviços, vistorias, perícias e avaliações, caso necessárias

- Meio ambiente

- Relação dos programas ambientais, se houver.

- Conclusões e recomendações

- Anexos

- figuras

- quadros

- tabelas

- Ficha técnica do Projeto

- Localização e Layout geral

- Descrição e objetivos

- Características principais dos grandes grupos

- Obras civis

- Equipamentos

- Sistema viário

- Outros.

- Cronograma Físico - financeiro e orçamento resumo.

VOLUME 2	SERVIÇOS DE CAMPO E LABORATÓRIO

- Levantamentos topográficos

- serviços realizados

- resultados obtidos

- Investigações geotécnicas

- Checagem e averiguações

- otimização do plano de tratamento das fundações

- otimização dos taludes de construção e escavação

- jazidas

- localização;

- quantificação;

- adequabilidade;

- plano de exploração e seleção dos materiais aproveitáveis.

- serviços realizados

- resultados obtidos

- conclusões e recomendações, incluindo os pontos críticos a serem observados na construção

VOLUME 3	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E NORMAS DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS

Deve conter todas as especificações técnicas dos insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, etc.) e serviços que compõem as obras. Cada especificação deverá vir acompanhada dos respectivos critérios de medição e pagamento, com base no Caderno de Encargos da Codevasf e Normas da ABNT.

TOMO I - OBRAS CIVIS

a.	Considerar, entre outros assuntos, para cada serviço

- Numeração e Codificação

- Definição

- Desenhos de Referência

- Especificações Técnicas com

- Descrição do método construtivo

- Controle tecnológico e geométrico

- Normas de Medição e Pagamento

b.	Serviços a Cargo da Empreiteira

- Canteiro de Obras

- Edificação para fiscalização (laboratórios e escritórios) e acessos

- Construção e Manutenção

- Ensaios.

TOMO II - EQUIPAMENTOS

Considerar, entre outros assuntos, para cada equipamento, material ou conjunto

- Características

- Volume de fornecimento

- Descrição

- Peças de reposição

- Inspeção e testes

- Montagem

- Acabamento

- Desenhos de referência

TOMO III - SISTEMA DE AUTOMAÇÃO

TOMO IV - OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 4	PEÇAS GRÁFICAS

Deve conter todos os desenhos, mapas, gráficos e anexos necessários à caracterização e compreensão do projeto, apresentado em álbum tamanho A3, contendo entre outros, se necessários:

- Sumário

- Desenhos do Projeto, numerados conforme subitem 18.7.1

- Programa detalhado, em forma gráfica, por atividade e por mês, contendo o planejamento aprovado pela Codevasf, para implantação das obras e suas fases de execução, incluindo o período de pré-construção necessário para a contração e mobilização da(s) empreiteira(s) e fornecedor(es) de materiais e equipamentos

- Cronograma físico, obedecendo às mesmas atividades e contendo os totais globais por mês e por atividade

- Desenho do arranjo geral do Projeto contendo a área de preservação ambiental na planta de situação fundiária

- Desenhos completos que definam:

- localização, vias de acesso, topografia, canteiros, acampamentos, estradas internas, arranjo geral do sistema, etc.

- planejamento espacial para os centros administrativos e núcleos habitacionais, se necessários, conforme as normas da Codevasf;

- aterros, cortes e escavações dos canais, barragens, etc.

- obras-de-arte especiais, provisórias e auxiliares

- desenhos dos equipamentos mecânicos, elétricos e eletromecânicos que permitam a sua correta encomenda;

- canais, adutoras, estações de bombeamento, tubulações, reservatórios, estruturas de controle, linhas de distribuição, interligações, redes de drenagem, redes de abastecimento para demais usos, diques

- rede elétrica, inclusive estações e subestações

- estrutura parcelar

- rede viária

- instrumentação, inclusive equipamentos de controle e medição da distribuição de água

- Infraestrutura indispensável

- esquema de operação, distribuição e utilização das águas;

- especificações para estudos em modelo hidráulico reduzido e estrutural, caso necessário

- materiais de construção necessários e jazidas pesquisadas

- tabelas e gráficos

- Detalhamento das escavações das obras

- Detalhamento do projeto estrutural das obras em concreto

- incluindo plantas de forma, armação e peças embutidas

- Detalhamento do projeto arquitetônico

- Detalhamento do projeto elétrico

- Detalhamento do projeto hidrossanitário

- Detalhamento do sistema de automação

- Outros.

VOLUME 5	MEMORIAL DE CÁLCULO E DIMENSIONAMENTOS

- Sumário

- O texto pode ser apresentado manuscrito, desde que legível

- Apresentar o memorial de cálculo do dimensionamento dos projetos

- hidráulico

- estrutural

- de terraplenagem

- elétrico

- hidromecânicos

- automação

- viário

- outros

VOLUME 6	ORÇAMENTO DO PROJETO

TOMO I - MEMORIAIS DESCRITIVOS E QUANTITATIVOS

- Texto descritivo contendo os critérios de levantamento dos quantitativos referentes a todos os itens de projeto e constantes da planilha orçamentária

- Apresentar o memorial de cálculo, que pode ser manuscrito, de todos os elementos constantes do projeto, organizados conforme abaixo

- hidráulico

- estrutural

- de terraplenagem

- acessos

- equipamentos elétricos

- equipamentos hidromecânicos

- Lista de materiais, serviços e equipamentos.

TOMO II - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

- Composições de custos: deverá ser apresentada a composição de custo unitário de cada item da planilha, contendo os insumos pertinentes a cada serviço, equipamentos, mão de obra, materiais, etc.

- Composição do BDI, atendendo a legislação pertinente

TOMO III - PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS

- Planilha, conforme numeração e nomenclatura da Codevasf, contendo as seguintes colunas:

- Item de serviço

- Descrição do serviço

- Referência à Especificação Técnica

- Unidade de medição do serviço

- Quantidade

- Preço Unitário e Total

- Para cada coluna indicada no item acima deverão ser apresentadas as suas respectivas fontes de coleta e/ou critérios utilizados na indicação da descrição dos serviços, especificações, unidades, quantidades e preços. As fontes e critérios deverão ser apresentados conforme o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, e/ou Sistema de Custos Rodoviários – SICRO, Caderno de Encargos da Codevasf e Tabelas de Composições de Preços para Orçamentos – TCPO e composições de preços da Codevasf

- Planilha de reajustamento: planilha contendo a descrição dos itens acima e a indicação do respectivo número da Coluna da Revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas

- O somatório dos subtotais dos grupos de itens deverá ficar no final da planilha, em algarismo arábico e por extenso, sem rasuras ou emendas

- Orçamento Resumo: Deverá ser apresentada uma planilha resumo do orçamento, contendo os grandes grupos de itens do Projeto, como por exemplo

- instalação do canteiro

- desmatamento

- mobilização

- desmobilização

- obras civis

- equipamentos

- outros.

- Curva ABC de insumos (materiais, mão de obra, equipamentos, etc.) e serviços

TOMO IV - OUTROS SE FOR O CASO

VOLUME 7	ESTUDOS AMBIENTAIS

VOLUME 8 	PROJETOS COMPLEMTARES

P L A N I L H A S

T A B E L A S   C O N S U L T I V A S   C O D E V A S F

A R T

E

C O M P R O V A N T E   D E   P A G A M E N T O

N O T A   T É C N I C A