TERMO DE REFERÊNCIA

Concorrência – Habilitação Técnica e Preço

ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RELATÓRIO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA/RIMA PARA O EMPREENDIMENTO DIQUES DA BAIXADA MARANHENSE, LOCALIZADO NO ESTADO DO MARANHÃO.

Março/2017

ÍNDICE

1.	OBJETO DA CONTRATAÇÃO	3

2.	COMPETÊNCIA	3

3.	TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES............................................................................................3

4.	LOCALIZAÇÃO DO OBJETO	5

5.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	5

6.	CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO	30

7.	VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS	31

8.	DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	32

9.	VALOR GLOBAL ORÇADO	33

10.	PRAZO DE EXECUÇÃO	33

11.	ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS	33

12.	CRITÉRIOS DE JULGAMENTO	37

13.	FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	39

14.	REAJUSTAMENTO	41

15.	ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO	41

16.	ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS	42

17.	APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS	43

18.	FISCALIZAÇÃO	46

19.	RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS	48

20.	SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	49

21.	CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	49

22.	OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA	49

23.	OBRIGAÇÕES DA CODEVASF	51

24.       CONDIÇÕES GERAIS..............................................................................................................51

25.       ANEXOS...................................................................................................................................52

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO DA CONTRATAÇÃO

Elaboração do Estudo de Impacto Ambiental – EIA e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental – Rima, instrumento que subsidiará a avaliação da viabilidade ambiental do empreendimento denominado Sistema de Diques da Baixada Maranhense, localizado no estado do Maranhão.

# COMPETÊNCIAS

## Compete à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba - CODEVASF, a responsabilidade pela contratação, fiscalização, inspeção e pagamento dos serviços objeto do contrato a que se refere este Termo de Referência;

## Compete ao Fiscal do Contrato fiscalizar, inspecionar, coordenar, aprovar e emitir ordem de pagamento dos serviços objeto do contrato;

## Compete à Área de Revitalização de Bacias Hidrográficas, por intermédio da Gerência de Meio Ambiente, fiscalizar, coordenar e aprovar, diretamente, os serviços objeto destes TR.

## Compete à AR/GMA, por meio de seus titulares,  acompanhar, inspecionar, coordenar, emitir ordem de serviço – O.S. (Conforme IV – Modelo de Formulário – Ordem de Serviço) e aprovar, diretamente, os serviços objeto deste TR;

# TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES

Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação:

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS – Unidade da administração superior da Codevasf, a qual estão afetas as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos serviços objetos deste Termo de Referência.

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.

CONSELHO PROFISSIONAL – Entidade que regula as atividades profissionais da empresa ou profissional em determinada área de atuação, a exemplo do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia);

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos serviços.

CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.

CONSÓRCIO – Associação de empresas especializadas em uma ou mais atividades relacionadas ao objeto do presente Termo de Referência com o propósito de participar da licitação.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusão, aliados aos custos ou preços.

DIAGNÓSTICO – Compreende, num primeiro momento, o tratamento e organização dos dados referentes aos meios físico, biótico e sócio-econômico-cultural da área do estudo, bem como o quadro institucional pertinente, seguido da análise integrada do conjunto assim construído, com o objetivo de examinar e avaliar as inter-relações e efeitos resultantes das ações antrópicas sobre as estruturas naturais.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES – Documentos que, por força de condições técnicas imprevisíveis, se fizerem necessários para a complementação ou suplementação dos documentos emitidos no Termo de Referência.

DOCUMENTOS DE CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se façam necessários à execução dos serviços.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os serviços e os procedimentos de execução a serem adotados no estudo. Têm como finalidade de definir o escopo dos serviços. São partes integrantes das especificações técnicas:

- Generalidades - incluem o objetivo, identificação dos estudos, regime de execução dos serviços, fiscalização, recebimento dos serviços, classificação dos serviços (item b). Havendo caderno de encargos, este englobará quase todos estes aspectos.

- Discriminação dos serviços - especifica como devem ser executados os serviços.

EIA/RIMA – documento de natureza técnica, que tem como finalidade avaliar os impactos gerados por atividades ou empreendimentos considerados como efetivo ou potencialmente causadores de significativa degradação do ambiente. O documento apresenta uma série de informações, levantamentos e estudos, destinados a permitir a avaliação dos efeitos ambientais resultantes da implantação e operação do empreendimento proposto. Composto por um estudo bastante detalhado e técnico e o RIMA, apresentado de forma objetiva e em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação.

FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representação a fiscalização do contrato.

LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta.

PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PROPOSTA FINANCEIRA – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários propostos.

PROPOSTA TÉCNICA – Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de Referência, subsidiado por justificativas metodológicas, bem como pelos recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da concorrente licitante, segundo os quais ela se propõe a executar os serviços.

RELATÓRIO DE ANDAMENTO – Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos.

REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA e Codevasf, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução dos serviços.

- SERVIÇOS SIMILARES – Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de dificuldade e controle dos propostos neste Termo de Referência. Entende-se por similares os estudos que contemplam os itens a seguir:

- Plano de Controle Ambiental/Relatório de Controle Ambiental - PCA/RCA

- Relatório Ambiental Simplificado - RAS

- Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA

- Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV

- Estudo de Médio Impacto Ambiental - EMI.

8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente à presidência da Codevasf, situada em São Luís, estado do Maranhão, em cuja jurisdição territorial localiza-se os serviços objeto deste Termo de Referência.

TERMO DE REFERÊNCIA– Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

# LOCALIZAÇÃO DO OBJETO

## Os serviços serão executados no Estado de Maranhão, na área sob jurisdição da 8ª Superintendência Regional da Codevasf. O sistema de diques é composto por dois diques, denominados Eixo 01 e Eixo 02.

O Eixo 01 (Dique 01) está situado entre a rodovia MA-014 (Viana/Vitoria do Mearim), aproximadamente 10 km ao sul da cidade de Viana, até próximo ao Igarapé Cajapió, junto à cidade de mesmo nome e próximo à estrada MA-313. Sua extensão será de 64,60 km.

O Eixo 02 (Dique 02), está localizado ao norte da rodovia MA-313, tem ponto de partida localizado a aproximadamente 4,5 km a leste da Fazenda Belém. Este eixo se desenvolve por 5.847,78m na direção norte até seu ponto final (PF), localizado dentro de uma área com concentração de Carnaúbas.

# DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

## O Sistema de Diques da Baixada Maranhense trata-se da implantação de diques de terra, construídos através de empréstimo lateral, cujo coroamento desses diques também poderá vir a ser utilizado como via de acesso para veículos com tração animal ou de pequeno porte. Junto ao talude interno do dique (aproximadamente 10,00m) será aberto um canal para obtenção de material de empréstimo, que também terá a função de reservatório de água doce, e, oportunamente, hidrovia para o deslocamento dos habitantes em canoas, que é um meio de transporte habitual da região. Desse modo, será formado um verdadeiro pôlder nas áreas baixas dos campos, onde serão preservados os recursos hídricos e desenvolvidas as atividades econômicas em todo o seu potencial. O sistema de diques é composto por dois diques, denominados Eixo 01 e Eixo 02.

Com a definição do traçado e em função das condições de solos presentes na região, foram aprofundados os estudos e serviços geotécnicos, o que possibilitou a confirmação das péssimas qualidades geotécnicas ao longo do traçado dos diques devido à ocorrência de solos muito moles com alternância de camadas rasas e espessas. Os solos com estas características geotécnicas não se prestam para uso em aterros compactados com controle tecnológico, pois apresentam condição natural desfavorável à exploração (elevada umidade), formação de torrões muito duros quando secos (“secos” por fora e “úmidos” por dentro) o que dificulta a homogeneização e compactação, além da forte tendência ao surgimento de “borrachudos” (material instável).

Assim, a solução tradicional de obras tipicamente com aplicação de materiais terrosos importados de melhor qualidade geotécnica, com controle tecnológico da compactação, tornaria o custo de implantação dos diques elevados, devido a necessidade de buscar materiais importados de jazidas distantes, em função da não ocorrência de materiais de boa qualidade próximos ao local do empreendimento, o que tornaria o empreendimento inviável pelo alto custo de execução da obra.

Como a experiência regional da Baixada Maranhense, com uso de solos locais em aterros de baixa altura sem qualquer controle de compactação, obtém relativo sucesso, em que pese à necessidade de manutenções periódicas, procurou-se alternativas técnicas executivas que viabilizassem a utilização destes solos.

A concepção dos diques segue as seguintes premissas:

a) Corpo do aterro: Conformado com solo local procedente de escavações laterais, a ser compactado sem controle, utilizando-se somente o tráfego do trator de esteiras e destorroamento dos torrões maiores;

b) Saia dos aterros: A definição da inclinação da saia dos aterros (taludes) será conforme recomendada por análises de estabilidade de taludes, tendo em conta cada perfil geotécnico típico. Salienta-se que para compensar a deficiência da compactação e as más condições de suporte da fundação (nos trechos com ocorrência de solos moles), os aterros de altura superior a 2,00m deverão ser estabilizados com a introdução de bermas laterais de equilíbrio também executadas com solo local;

c) Largura da Crista: A largura da crista terá um total de 13,00m, sendo 3,00m de folga lateral (ambos os lados) e uma pista central destinada ao tráfego local;

d) Proteção Superficial da Crista dos Diques: Para prevenir erosões superficiais da crista dos aterros, bem como possibilitar o trânsito local de veículos e de motos, foi concebida aplicação de uma camada de 0,40m de espessura constituída de piçarras e/ou cascalho laterítico com finos, procedente de jazidas da região;

e) Proteção dos Taludes dos Diques: Para prevenir erosões superficiais dos taludes dos aterros recomenda-se a colocação de espécies vegetais nativas da região;

f) Situações Especiais (aterros em igarapés): Os aterros para obturação de leitos de igarapés, onde ocorrem solos muito moles e presença de água, deverão ser executados com solos importados de jazidas da região, com reforço estrutural através de elementos geossintéticos (geotêxteis e/ou geogrelhas).

## Os serviços objetos deste Termo de Referência compreendem a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório De Impacto Ambiental. Esse estudo deverá propor medidas mitigadoras e de controle ambiental, garantindo assim o uso sustentável dos recursos naturais. Devem ser evitadas descrições e análises genéricas que não digam respeito à área e região específicas do empreendimento, às suas atividades ou que não tenham relação direta ou indireta relevante com as atividades de implantação, operação e desativação do empreendimento objeto do EIA. Devem ser evitadas repetições desnecessárias de conteúdo de livros-textos que tratam de teorias, conceitos e práticas gerais de cada meio estudado.

## Requisitos e Diretrizes Técnico-Legais

## a) O planejamento e elaboração do EIA deverão ser realizados de forma integrada com a concepção e projeção do empreendimento, contemplando a análise de alternativas tecnológicas e locacionais dos projetos bem como eventuais adequações locacionais, considerando-se as restrições ambientais aplicáveis às áreas ocupadas;

## b) O diagnóstico ambiental do empreendimento deverá nortear a análise dos impactos decorrentes da sua implantação e operação, a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias, de planos e programas complementares, e de planos de acompanhamento e monitoramento dos respectivos impactos;

## c) Os estudos deverão contemplar, de forma integrada e sistemática, as variáveis físico-químicas, biológicas, socioeconômicas e culturais, levando-se em consideração as condições das microbacias hidrográficas onde se insere o empreendimento, apresentando uma abordagem clara e com fundamentação teórica, nas questões ambientais relevantes, com nível de detalhamento compatível com a complexidade dos impactos ocorridos;

## d) A elaboração do projeto do empreendimento, bem como o processo de Avaliação de Impacto Ambiental do mesmo, com ênfase para os aspectos hidrológicos, deverão levar em conta os potenciais efeitos cumulativos e/ou sinérgicos resultantes da existência de outras obras hidráulicas com efetiva interferência na bacia hidrográfica em questão, quando houver sobreposição com a sua área de influência;

## e) O EIA/Rima deverá ser elaborado por equipe multidisciplinar habilitada, responsável tecnicamente pelos estudos apresentados, às expensas da Contratada, devendo constar no documento: nome, assinatura, registro no respectivo Conselho Profissional e Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de cada profissional e da empresa, e visto do respectivo conselho quando os profissionais forem de outros Estados, com a identificação e assinatura do coordenador geral e dos coordenadores temáticos, ao final dos estudos e rubrica obrigatória em todas as páginas dos estudos ambientais;

## f) Identificar a Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal com interface com o empreendimento, verificando sucintamente a compatibilidade do projeto com os requisitos legais existentes.

## g) Considerar também todos os dispositivos legais em âmbito federal, estadual e municipal referentes à utilização, proteção e conservação dos recursos ambientais e ao uso e ocupação do solo, bem como aqueles que definem parâmetros e metodologias de análise de variáveis socioambientais.

## h) Ao Rima deverá ser dada publicidade, conforme exige a Constituição Brasileira, em seu artigo 225, como parte integrante do processo de licenciamento. Audiências Públicas poderão ser realizadas, conforme a Resolução CONAMA nº 009/1987.

## Forma de Apresentação dos Estudos

## O Estudo de Impacto Ambiental – EIA deverá ser apresentado em formato que, sem perder a clareza e sem fugir dos padrões normais de relatórios técnicos, minimize o gasto de papel quando de sua impressão. Deverá ser utilizado papel no formato A4, margens no entorno da página 2,0cm nos quatro lados, páginas numeradas e impressão em frente e verso, sempre que isso não prejudicar a leitura e a compreensão clara do conteúdo. As localizações geográficas dos pontos ou das áreas devem ser apresentadas em formato de coordenadas geográficas ou UTM (preferencialmente), devendo ser informada a Zona (Fuso) ou Meridiano Central.  O Estudo Ambiental deverá ser entregue em 10 (dez) cópias, no formato impresso e em mídia óptica (CD ou DVD) com arquivos no formato PDF e DOC para análise preliminar e verificação dos itens constantes do Termo de Referência (check list) fornecido pelo órgão licenciador;

## Os produtos digitais georreferenciados deverão conter os temas de restrições ambientais e usos presentes no empreendimento, tais como: Poligonais do limite da propriedade, das Áreas de Preservação Permanente, da Reserva Legal e das áreas de influência direta e indireta; Vegetação (tipologias e distribuição das formações vegetais); Sistema viário (vias internas e de acesso ao empreendimento); Hidrografia (corpos d´água permanentes e temporários) etc.

## Os dados deverão ser georreferenciados no sistema geodésico SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas) e no sistema de coordenadas planas UTM, ou no Sistema de Coordenadas exigidos pelo órgão ambiental licenciador, na ocasião e entregues no formato de arquivo shp (Shapefile) ou outro formato passível de exportação para sistema Arcgis ou compatíveis com padrão OpenGIS. Os mapas temáticos deverão ser apresentados em escala compatível, com os elementos cartográficos (quadrícula, título, legenda, fonte, norte e escala), no formato PDF. Os dados apresentados em forma de tabela ou quadros devem ter título e ano. Caso sejam utilizados dados de origens diversas deve-se informar a fonte. Imagens georreferenciadas deverão ser entregues em formato GEOTIFF;

## Nos mapas apresentados no estudo deverão constar, obrigatoriamente: escala gráfica e numérica; grade de coordenadas; legenda; norte geográfico; datum; Zona (Fuso) ou Meridiano Central, no caso de uso de coordenadas UTM; fonte das informações; dados da imagem (satélite, sensor e data da aquisição), quando couber: articulação das cartas; toponímia, entre outros elementos cartográficos, conforme os padrões e normas técnicas em cartografia adotadas, propostas e referendadas pelo IBGE e CONCAR – Conselho Nacional de Cartografia;

## Os mapas produzidos nos Estudos Ambientais devem ser confeccionados na escala 1:15.000, sendo possível a confecção de alguns em escala de 1:25.000, caso as informações não necessitem de detalhamento específico. Nesse caso, a Contratada deverá justificar o uso dessa escala.

## Documentos Complementares

## A Contratada deverá providenciar Certidões das Prefeituras Municipais, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, de acordo com o disposto no Art. 10 §1° da Resolução CONAMA n° 237/1997;

## A Contratada deverá providenciar Autorização (Anuência) emitida pelos órgãos gestores das Unidades de Conservação, quando couber, de acordo com o disposto na Resolução CONAMA N° 428/2010;

## A Contratada deverá providenciar manifestação dos órgãos intervenientes, quando for o caso (FUNAI, Instituto Palmares, ICMBio e IPHAN);

## A Contratada deverá providenciar todas as Autorizações (Anuências) referentes aos serviços prestados para fins de realização dos estudos, como, por exemplo, para captura de fauna, transporte de fauna, abertura de picada etc., emitidas pelo órgão competente.

## Conteúdo Básico

## Identificação do empreendedor

## Nome ou razão social;

## Número do CNPJ;

## Endereço completo;

## Representantes legais (nome, CPF, endereço, telefone, fax e e-mail);

## Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, telefone, fax e e-mail);

## Registro no Cadastro Técnico Federal.

## Identificação da empresa contratada

## Nome ou razão social;

## Número do CNPJ;

## Telefone e fax;

## Representantes legais (nome, CPF, endereço, fone, fax e e-mail);

## Pessoa de contato (nome, CPF, endereço, fone e e-mail);

## Registro no Cadastro Técnico.

## Dados da equipe técnica multidisciplinar (Identificação dos profissionais responsáveis pela elaboração do EIA).

## Nome;

## Área profissional;

## Número do registro no respectivo conselho de classe e numero das anotações de responsabilidade técnica – ARTs, quando couber;

## Número do Cadastro Técnico Federal.

## Descrição Geral do Empreendimento

## Apresentar a região de implantação do empreendimento em carta imagem georreferenciada, com base em imagem de satélite atualizada, em escala e resolução adequadas, incluindo os seguintes pontos notáveis:

## Malha viária existente;

## Limites municipais;

## Concentrações populacionais interceptadas (urbanas e rurais);

## Principais cursos d`água;

## Limites das Terras Indígenas, Comunidades Quilombolas e Unidade de Conservação (Federais, Estaduais e Municipais);

## Limites das áreas de assentamento (Federais, Estaduais e Municipais);

## Espeleologia (Cavidades Naturais);

## Sítios Arqueológicos registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos – CNSA.

## Apresentar, de forma objetiva, o contexto histórico e político da concepção do empreendimento, seus objetivos e as justificativas (sociais, econômicos e técnicos), com indicação das perspectivas de mudanças na região;

## Informar o órgão financiador e o custo total do empreendimento;

## Descrição sintética do empreendimento;

## Localização e vias de acesso (esc. 1:25.000);

## Apresentar justificativa locacional.

## Caracterização do Empreendimento

## Descrição das etapas do projeto: planejamento, implantação e operação;

## Descrição da mão-de-obra direta empregada (qualitativa e quantitativa) em cada uma das fases do empreendimento;

## Previsão de etapas de implantação do empreendimento;

## Empreendimento(s) associado(s) e decorrente(s);

## Avaliação econômico-financeira;

## Análise comparativa do empreendimento com outros similares;

## Apresentar planta plotada sobre imagem atualizada e georreferenciada, indicando a poligonal/traçado da área proposta para o empreendimento, projeções do off-sets de cortes e aterro, obras de arte correntes e especiais, obras de contenção e obras de drenagem de maior vulto, áreas de empréstimo, Áreas de Deposição de Material Excedente – ADMEs, Áreas de Preservação Permanente - APP, entre outros pontos de interesse;

## Descrição das características básicas de projeto do empreendimento;

## Apresentar estimativa dos volumes de terraplenagem, remoção/movimentação de solo e rochas, compreendendo cortes, aterros, jazidas, áreas de empréstimo e áreas de deposição de material excedente (bota-fora);

## Apresentar indicação georreferenciada dos locais das áreas de apoio previstas (canteiros de obra, jazidas, áreas de empréstimo, áreas de deposição de material excedente, entre outros). Destaca-se que não poderão ser instaladas áreas de apoio em Áreas de Preservação Permanente (APAs) e áreas de relevância ambiental;

## Caso haja necessidade de uso de explosivos para desmonte de rocha, indicar os locais demandados;

## Caso seja prevista a instalação de tanques de combustíveis com capacidade superior a 15.000 m³, deverá ser atendido ao disposto na Resolução CONAMA n° 273/2000, sobretudo no que se refere à apresentação de todos os documentos e informações elencados no Art. 5° dessa norma;

## Apresentar as demandas de modificações e remodelação urbana e viária para implantação do empreendimento, como projetos de reurbanização, melhoria de vias urbanas e acessos, e projetos de infraestrutura correlacionados (via urbanas, terminais entre outras);

## Apresentar estimativa de desapropriação e informar se o projeto incide em área de assentamento federal, estadual ou municipal;

## Identificar e localizar pontos de intercepção pelo empreendimento da malha de transportes, infraestrutura de saneamento, de dutos, de transmissão e distribuição de energia elétrica, de telecomunicações, dentre outros, caracterizando a necessidade de relocação de estruturas existentes, construção/substituição de estruturas atingidas, e instalação de passagens em nível e desnível;

## Apresentar a previsão para destinação de todos os resíduos gerados nas obras, de forma ambientalmente correta, conforme Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº 12.305/2010 e legislação estadual vigente;

## Apresentar a previsão de duração das obras.

### Integração do Empreendimento no Contexto Regional

## Identificação dos programas governamentais, mistos e privados de desenvolvimento incidentes sobre a área de influência direta e indireta do projeto já implantados, em implantação ou projetados que possam apresentar sinergia com os impactos do empreendimento;

## Identificar a Legislação Ambiental Federal, Estadual e Municipal com interface com o empreendimento, verificando sucintamente a compatibilidade do projeto com os requisitos legais existentes.

## Áreas de Influência

## Apresentar os limites da área geográfica a ser afetada direta e indiretamente pelos impactos do empreendimento representando-a em mapa em escala compatível com a extensão do empreendimento (1:15.000).

- As áreas de influência (Área de Influência Direta – AID, Área de Influência Indireta – AII e Área Diretamente Afetada – ADA) deverão ser delimitadas por subsistema (meio físico, biótico e socioeconômico) e por fase do empreendimento (planejamento, implantação e operação), devendo ser apresentados e justificados os critérios utilizados em sua definição. Torna-se imprescindível que sua definição seja conduzida de maneira assertiva, utilizando-se de critérios claros, objetivos, transparentes e consolidados.

## Área Diretamente Afetada (ADA) - deverá compreender a área provavelmente necessária à implantação do empreendimento, incluído suas estruturas de apoio, vias de acesso privativas que precisarão ser construídas, ampliadas ou reformadas bem como todas as demais operações unitárias associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto.

## Com base na análise de impacto ambiental realizada, deverão ser definidas as Áreas de Influência Direta (AID), as Áreas de Influência Indireta (AII) e a Área de Influência total (AIT) do empreendimento. Deverá ser apresentado, ainda, o mapeamento dessas áreas em formato impresso e digital do tipo kml ou kmz.

## Para a delimitação citada deverão ser consideradas as abrangências espaciais atribuídas a cada impacto ambiental identificado e devidamente classificado. As Áreas de Influência deverão ser indicadas para cada meio estudado (físico, biótico e socioeconômico), novamente considerando a avaliação de impacto realizada.

## Área de Influência Direta (AID) - área que engloba todos os impactos diretos previstos sobre ambiente (meio físico, biótico e socioeconômico), decorrentes da implantação e operação do empreendimento.

## Área de Influência Direta do Meio Físico: área na qual são previstos todos os impactos diretos sobre o meio físico, decorrentes da implantação e operação do empreendimento;

## Área de Influência Direta do Meio Biótico: área na qual são previstos todos os impactos diretos sobre o meio biótico, decorrentes da implantação e operação do empreendimento;

## Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico: área na qual são previstos todos os impactos diretos sobre o meio socioeconômico, decorrentes da implantação e operação do empreendimento;

## Área de Influência Indireta (AII) - área que engloba todos os impactos indiretos previstos sobre o ambiente (meios físicos, bióticos e socioeconômicos), decorrentes da implantação e operação do empreendimento.

## Área de Influência Indireta do Meio Físico: área na qual são previstos todos os impactos indiretos sobre o meio físico, decorrentes da implantação e operação do empreendimento;

## Área de Influência Indireta do Meio Biótico: área na qual são previstos todos os impactos indiretos sobre o meio biótico, decorrentes da implantação e operação do empreendimento;

## Área de Influência Indireta do Meio Socioeconômico: área na qual são previstos todos os impactos indiretos sobre o meio socioeconômico, decorrentes da implantação e operação do empreendimento;

## Área de Influência Total (AIT) - área que engloba todos os impactos diretos e indiretos previstos sobre o ambiente (meios físicos, bióticos e socioeconômicos), decorrentes da implantação e operação do empreendimento.

## Diagnóstico ambiental

O diagnóstico ambiental deverá abranger a área diretamente afetada, a área de influência direta e a área de influência indireta (características do local antes da implantação do empreendimento), incluindo a descrição e análise dos fatores condicionantes do meio geobiofísico e das interações, visando caracterizar a situação ambiental. Deverá ser elaborado por meio de uma análise integrada, multi e interdisciplinar, a partir de levantamentos básicos primários e secundários.

As informações devem ser englobadas em meios cartográficos com a área de influência devidamente caracterizada, em escalas (1:15.000).

O diagnóstico ambiental contemplará, no mínimo:

## Fatores Condicionantes do meio geobiofísico

Meio Físico

- Clima e Condições Meteorológicas

Deverão ser descritos os padrões climáticos locais, com classificação climática da região, observados padrões meteorológicos, tais como: temperatura, evaporação, insolação, direção predominante e velocidade média dos ventos, índice pluviométrico, entre outros. Devem-se considerar todos os meses do ano (sazonalidade) e as séries históricas disponíveis (médias anuais dos parâmetros), com base em informações das estações meteorológicas oficiais e outras existentes ao longo do traçado (as quais devem ser plotadas em mapa), que sejam representativas para caracterização climática regional e bibliografia especializada.

Caracterizar o clima da área de influência, destacando e avaliando os cenários de mudanças ocorridas no comportamento dessa variável, bem como os cenários de mudanças microclimáticas que poderão ocorrer após a implantação do empreendimento. Utilizar a metodologia de cenários pluviométricos, a partir de dados climatológicos disponíveis, compreendendo, no mínimo: os totais mensais de precipitação registrados nos postos pluviométricos disponíveis, apresentando séries históricas com pelo menos 18 (dezoito) anos hidrológicos completos; e, as médias mensais de temperatura do ar dos postos termométricos com mais de 5 (cinco) anos de registro. Para os postos que não disponham de registros de temperatura, a estimativa da temperatura média do ar será feita por regressão quadrática.

Devem constar: perfil do vento, temperatura e umidade do ar; componentes de balanço de radiação à superfície do solo; componentes de balanço hídrico do solo; nebulosidade; condições meteorológicas de larga escala e meso escala favoráveis à formação de concentrações extremas de poluentes, incluindo a avaliação da frequência de ocorrência; precipitação total média: mensal e anual; frequência de ocorrência de valores mensais máximos e mínimos; coeficiente de variação anual de precipitação; números médio, máximo e mínimo de dias com chuva no mês; delimitação do período seco e chuvoso; parâmetros meteorológicos necessários para avaliação da razão de transferência média mensal de água para a atmosfera (evaporação e evapotranspiração) e dos demais componentes do balanço hídrico do solo (escoamento superficial e infiltração). Para cada cenário pluviométrico, de cada posto, deverão ser elaborados os balanços hídricos climáticos, segundo o método de Thornthwaite e Mather (1957), ou outro método similar, considerando, para fins comparativos, a capacidade de armazenamento de água pelo solo de 125 mm. O balanço hídrico fornecerá as estimativas dos excedentes e das deficiências hídricas e dos meses favoráveis à agricultura não irrigada. As informações deverão ser sintetizadas em cartas da distribuição, por cenário, do total anual de precipitação, e das estimativas do excedente hídrico, da deficiência hídrica, dos índices de umidade e hídrico e, ainda, do número de meses favoráveis à agricultura não irrigada.

- Geologia

Descrição da litologia dos solos e caracterização dos recursos minerais existentes; caracterização e diagnóstico das formações do local de implantação do empreendimento;      avaliação das condições geotécnicas, através do uso de parâmetros de mecânica das rochas e dos solos; análise das condições de estanqueidade em função das litologias;

- Geomorfologia

Levantamento geológico da Área de Estudo (com mapa e escala e legenda compatível), englobando as principais unidades litoestratigráficas e suas feições estruturais, grau de alterações e de deformação, com o respectivo mapa geomorfológico em escala e legenda adequada;

Avaliar as condições geotécnicas da ADA, mediante o uso de parâmetros de mecânica de rochas e solos, identificando os mecanismos condicionantes de movimento de massa (escorregamentos, abatimento e/ou desmoronamento, e outros processos erosivos, além de rolamento de blocos) e as áreas de riscos geotécnicos associadas, as quais devem estar identificadas cartograficamente, em conjunto com os locais onde tais movimentos de massa já se desenvolvem;

Compartimentação topográfica geral da área de estudo (planalto, depressão, planície); posição da área dentro do vale ou bacia hidrográfica (alto, médio, baixo, vale, cabeceiras, margens, etc.); tipo de forma de relevo dominante (cristas, colinas, planície fluvial, etc.); presença eventual de grandes massas de relevo ou pontos muito elevados nas imediações (cristas, serras, picos, morros isolados, etc.); posição da área em relação aos principais acidentes de relevo; classificação e representação cartográfica das formas de relevo, quanto à sua origem (formas cársticas, fluviais, de aplainamento, litorâneas, etc.); dinâmicas do relevo (presença de erosão ou propensão acelerada a assoreamento, áreas sujeitas a inundações, áreas sujeitas à erosão eólica, etc.);

Verificação junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM - da presença de áreas com direito de lavra e/ou pesquisa mineral ou documento equivalente que permita a exploração na Área de Estudo, relacionado com as 	demandas de jazidas de materiais do empreendimento, e apresentando mapeamento em escala adequada;

Levantamento e caracterização das cavidades naturais existentes na Área de Estudo, observando as premissas dos Decretos n° 4340/2002, n° 6640/2008 e n° 99.556/1990, das Instruções Normativas MMA n° 2/2009 e n° 100/2006, Lei nº 3924/1961, Portaria MMA n° 358/2009, Portaria IBAMA n° 887/1990, Resolução CONAMA n° 347/2004, ressaltando-se as questões relacionadas à classificação de relevância;

Diagnóstico dos aspectos arqueológico, paleontológico, espeleológico, cultural e paisagístico da área de influência direta do empreendimento;

Verificar a relação da geologia e relevo da bacia hidrográfica e microbacias da área do empreendimento com a formação de mangue.

- Solos

Descrição, caracterização e mapeamento em escala 1:15.000 das classes de solo na Área de Estudo (de acordo com o atual Sistema de Classificação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA/SNLCS), classificação das terras para irrigação, conforme normas do SIBCTI (Embrapa/ Codevasf) e Bureau of Reclamation – USA (com aproximações da Codevasf), definição de acordo com a capacidade de usos (aptidão para agricultura de sequeiro e irrigada), com indicação de grau de erodibilidade, em escala cartográfica que permita relacionar os processos pedológicos com as alterações nos solos provocadas pelo empreendimento.

Apresentar caracterização da pedologia na ADA (com descrição da metodologia utilizada), por meio de abertura de perfis representativos com análise e descrição dos seguintes atributos físicos do solo: textura, estrutura, plasticidade, profundidade dos horizontes, entre outros, em conjunto com o relatório fotográfico;

Destacar as características geotécnicas dos solos com respectivo mapeamento, destacando a ocorrência de solos hidromórficos e colapsíveis, entre demais aspectos relevantes.

- Medição de Descarga líquida e Sólida

Os trabalhos a serem executados consistem no fornecimento, operação e manutenção das estações fluviométricas na área de construção dos diques localizado nos municípios de Viana, Matinha, São João Batista, São Vicente Ferrer, Cajapió, São Bento e Bacurituba, abrangendo a porção central da Baixada Ocidental Maranhense, com área total de 1.478 km².

Instalação e operação da rede hidrométrica: deverão instaladas 4 (quatro) estações que serão operadas mensalmente com execução das seguintes atividades:

- Manutenção da área física, da secção de escalas e dos referenciais de nível (RRNN's): compreende deixar limpo o acesso ao local da secção de escalas e RN’s, manter limpas as margens do local das medições, substituição de placas, madeiras e suportes danificados, manutenção da pintura dos mastros e alvos da secção de medição, pintura das madeiras de fixação das escalas durante as campanhas, caso necessário;

- Nivelamento topográfico da secção de escalas e RRNN’s: compreende verificação do posicionamento horizontal e vertical das escalas e correção dos lances caso necessário ou os que estejam instáveis ou inclinados;

- Medições de descargas líquidas, sólidas e qualidade da água: para as descargas liquidas, as medições obedecerão aos critérios e normas técnicas estabelecidas pela ANA/ANEEL; para as descargas sólidas será realizado monitoramento sedimentométrico das partículas coletadas de fundo e em suspensão.

- Processamento de dados coletados para a geração do relatório: os dados coletados em campo serão processados e emitidos relatórios.

Para esse procedimento deverá ser instalada 04 (quatro) estações que serão monitoradas mensalmente, no período de 6 (seis) meses.

- Recursos Hídricos

Caracterizar o regime hidrológico da bacia hidrográfica da Área de Estudo do empreendimento, apresentando mapa em escala adequada da rede hidrográfica.

Apresentar imagem de satélite georreferenciada, com a plotagem do empreendimento e de todos os corpos d’água interceptados, incluindo suas localizações por estacas e/ou quilometragem e a identificação. A escala deve ser adequada à visualização e fácil identificação desses corpos d’água e da ADA do empreendimento.

Mapeamento das nascentes e áreas hidrologicamente sensíveis (áreas úmidas e alagáveis) localizadas na Área de Estudo.

Descrever, localizar e identificar os principais mananciais de abastecimento público, captações de água, e outros usos atuais e previstos dos corpos hídricos da Área de Estudo, sobretudo nas proximidades da ADA do empreendimento.

Apresentar a caracterização hidrogeológica dos aquíferos na Área de Estudo do empreendimento, com ênfase nos níveis d’água e pontos de recarga hídrica, e identificação dos principais usos atuais e potenciais, com mapeamento em escala adequada.

Identificar e justificar a necessidade de rebaixamento do lençol freático para a execução das obras pretendidas, com a localização das áreas, destacando aquelas potencialmente contaminadas.

Caracterização e mapeamento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, incluindo os principais reservatórios de acumulação; características físicas das bacias; classificação da bacia hidrográfica e dos corpos d’água utilizados para suprimento; produção de sedimentos na bacia e seu transporte nas calhas fluviais; balanço hídrico da área de estudo; parâmetros hidrológicos (vazão máxima, média, mínima), série histórica; identificação e classificação dos principais usos atuais da água nas áreas pertencentes às bacias hidrográficas potencialmente atingidas pelo empreendimento, apresentando a listagem das utilizações levantadas, suas demandas atuais e previstas em termos qualitativos e quantitativos; caracterização do regime hidrológico dos principais cursos d’água (vazões média, mínima e máxima). Esse estudo deverá indicar os cursos d’água perenes e intermitentes, as regiões de cabeceiras e nascentes, as estações hidrometeorológicas existentes (localização, tipo e período de operação). Essas informações deverão ser apresentadas a fim de compor o SIG.

- Qualidade da Água

Avaliar as qualidades física, química e biológica das águas superficiais da Área de Estudo, por meio de dados primários obtidos através do estabelecimento de uma rede amostral, priorizando os cursos d’água interceptados e contíguos ao empreendimento (incluindo áreas e unidades de apoio), de maior porte e de regime perene, além daqueles utilizados para abastecimento, ecossistemas aquáticos relevantes (UCs, lagoas marginais, estuários e outros).

Apresentar o enquadramento dos cursos d’água selecionados, bem como, justificar os critérios de escolha dos pontos e períodos de amostragem, e os respectivos parâmetros de análise, de acordo com o preconizado na Resolução CONAMA n° 357/2005 e a Lei n° 9433/1997, descrevendo as principais contribuições de poluentes existentes (pontuais e difusas, como nas áreas agrícolas).

Deverão ser observados os seguintes parâmetros mínimos para Água e sedimentos: temperatura, pH, turbidez, cloro, cor, Ferro, Manganês, Flúor, Alumínio, Coliformes (Coli AF e Coli AB), metais, série de sólidos – dissolvidos, sedimentáveis e totais, corrida cromatógrafo SVLO, família benzeno, óleos e graxas, condutividade elétrica, Carbono Orgânico, Nitrogênio Total, OD, DBO (5dias), DQO e análise granulométrica dos sedimentos encontrados, além de parâmetros complementares a serem solicitados para análise do órgão ambiental. Todas as unidades de medidas devem obedecer ao padrão (ºC, mg/L e dias). Parâmetros adicionais, específicos da atividade, deverão ser mencionados e acrescidos.

Os procedimentos de coleta de amostras e métodos analíticos em relação aos parâmetros físicos, químicos e bacteriológicos da água deverão seguir as normas da ABNT – NBR 9897- Planejamento de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores, Procedimento e NBR 9898-Preservação e Técnicas de Amostragem de Efluentes Líquidos e Corpos Receptores, Procedimento e no Guia de Coleta e Amostragem da CETESB, 1ª EDIÇÃO, 1988.

Deverão ser apresentadas as metodologias de análise, priorizando os métodos padrões nos “Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater”, laudos laboratoriais, e os limites de detecção dos métodos utilizados, bem como a discussão dos resultados obtidos, tendo como objetivo principal a análise da qualidade da água antes do início das obras, para que seja utilizada como base de comparação após o início da instalação do empreendimento.

Para a coleta dos dados para a análise, a Contratada deverá submeter à Codevasf metodologia que leve em consideração de pelo menos: em três níveis (superfície, meio e fundo); em todas as entradas dos corpos hídricos na Área de Influência Direta e horizonte temporal.

As análises deverão ser realizadas em laboratórios credenciados pelo INMETRO ou pela rede metrológica do estado, desde que a mesma atenda aos critérios do INMETRO.

Para demonstração dos resultados, os relatórios devem conter tabelas e gráficos possibilitando a visualização direta dos dados encontrados para cada parâmetro avaliado, juntamente com a análise e discussão dos resultados, relacionando-os com os valores-padrão constantes das Resoluções CONAMA n° 357/2005 n° 420/2009 e características do corpo d’água.

- Ruído

Realizar o diagnóstico atual dos níveis de ruído e vibração existentes nos períodos noturno e diurno, adotando metodologia amplamente utilizada, priorizando pontos críticos (áreas residenciais, hospitais/unidades básicas de saúde, escolas, povoados/comunidades, entre outros), com o respectivo mapeamento.

Caso haja interferências do projeto que implique em modificações do padrão dos níveis de pressão sonora e vibração acima dos limites estabelecidos na legislação, identificar e caracterizar as fontes significativas.

h) Qualidade do AR

Caracterização das concentrações existentes dos poluentes atmosféricos, a partir dos parâmetros mínimos da Resolução CONAMA n° 03/1990 e normas correlatas, priorizando a coleta de dados em áreas urbanas.

Caso haja possibilidade de interferências do projeto que impliquem em modificação do padrão da qualidade do ar acima dos limites da Resolução CONAMA n° 03/1990, identificar e caracterizar as fontes de emissão significativas (no período de implantação e de operação do empreendimento e de suas instalações de apoio).

Meio Biótico

Caracterização do Ecossistema

- Unidades de Conservação - Identificar e mapear as Unidades de Conservação – UCs municipais, estaduais e federais, incluindo as RPPNs e suas respectivas zonas de amortecimento, localizadas num raio mínimo de 10 km do empreendimento. Em atenção aos procedimentos previstos na Resolução CONAMA n° 428/2010, deverá ser informada a distância do empreendimento às UCs, considerando as suas respectivas zonas de amortecimento, além da extensão da interferência direta do projeto proposto dentro dessas áreas.

- Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade - Identificar as Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade e de Áreas Úmidas delimitadas pelo Ministério do Meio Ambiente e/ou Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão que serão interceptadas pelo empreendimento, com mapeamento em escala adequada.

Em referência as áreas úmidas, observar a Convenção de Ramsar, tratado intergovernamental, de importância ecológica, econômica, social, cultura, científica e recreativa. Observar o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), aprovado pelo Decreto no 5.758/2006, principalmente no que diz respeito à conservação e exploração dessas áreas.

- Corredores Ecológicos e/ou Corredores entre Remanescentes de Vegetação Nativa - Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados, em termos de localização, área total de cada fragmento, área de supressão e área remanescente para cada novo fragmento, fitofisionomia e estágio de sucessão, índice ou fator de forma, e grau de isolamento.

- Identificar, localizar e caracterizar os Corredores Ecológicos e/ou Corredores entre Remanescentes de Vegetação Nativa ao longo da Área de Estudo do empreendimento, que serão interceptados ou impactados pelo traçado do projeto, descrevendo o seu estado de conservação e/ou regeneração, e sua importância para grupos ou espécies da fauna local, e indicando a metodologia utilizada e empregando, ainda, mas não exclusivamente, os critérios de delimitação da Resolução CONAMA 09/1996.

Apresentar mapeamento em escala adequada dos corredores identificados, incluindo nesse mapeamento as fitofisionomias e locais de amostragem dos inventários faunísticos.

Ecossistemas Aquáticos

Avaliar a interferência do empreendimento na ictiofauna das bacias, considerando a distribuição e diversidade das espécies de interesse comercial, das espécies endêmicas e das ameaçadas de extinção, abordando, para a Área de Influência Total - AIT, a perda de fontes de alimentação, locais de desova, de reprodução e criadouros existentes. Destacar às espécies reofílicas, identificando as rotas migratórias das espécies de maior relevância e estimando a sua perda, avaliando a possibilidade de formas de mitigação a partir da instalação de mecanismos de transposição e/ou preservação de rotas alternativas. Deverão ser evidenciados os principais tributários e áreas úmidas das Áreas de Influência Direta e Indireta, visando verificar os processos reprodutivos das espécies migratórias.

Além disso, com base nos dados de monitoramento, deverá propor mecanismos que permitam a conectividade entre os ecossistemas fragmentados, se for constatada esta necessidade.

Ecossistemas Terrestres

- Flora

- Descrever a cobertura vegetal e apresentar em mapa planialtimétrico a área inscrita no raio de estudos, identificando os diferentes extratos vegetais; identificação das espécies da flora dominantes, endêmicas, raras, de valor ecológico significativo, ameaçadas de extinção; e mapeando as áreas degradadas. Utilizar, também, informações sobre a flora da Área de Estudo a partir de dados secundários, englobando os trabalhos e levantamentos disponíveis científicos na região.

- Elaborar mapas da vegetação da Área de Estudo, utilizando-se da interpretação de imagens de satélite ou fotografias aéreas (recentes) e estudos eventualmente existentes, de forma a classificar as formações nativas quanto ao estágio de sucessão, domínios e fitofisionomias existentes, integrando-os aos itens de uso e ocupação do solo.

- Determinar o grau de vulnerabilidade natural do meio biótico e o grau de conservação da vegetação nativa, que de maneira indireta também indica a presença de elementos da fauna nativa.

- Identificar e caracterizar as Áreas de Preservação Permanente a sofrerem interferência, conforme definida pela Lei Federal n° 12.651/2012 e suas modificações posteriores, representando-as em croquis e mapas em escala compatível.

- Identificar e caracterizar os fragmentos/remanescentes florestais a serem impactados, em termos de localização, área total de cada fragmento, área de supressão e área remanescente para cada novo fragmento, fitofisionomia e estágio de sucessão, índice ou fator de forma, e grau de isolamento.

- Com base na classificação de imagens de satélite ou fotografias aéreas (recentes), deverão ser apresentadas tabelas com quantitativos totais e percentuais de áreas de cada fitofisionomia existentes, bem como de áreas já antropizadas (áreas urbanas, plantios e pastagens etc.), na Área de Estudo.

- Apresentar estimativa das áreas em que haverá supressão de vegetação, caracterizando qualitativa e quantitativamente a vegetação a ser suprimida com respectivo mapeamento e destinação do material lenhoso a ser suprimido.

- Caracterizar, com base em dados primários e por meio de levantamento florísticos e fitossociológicos, todas as formações vegetais nativas existentes (identificação das fitofisionomias, incluindo estágios de regeneração) na Área de Estudo do empreendimento.

- Os levantamentos florísticos deverão abranger plantas de todos os hábitos e em todos os estratos, sendo que os resultados deverão conter a classificação taxonômica, nome vulgar, científico, hábito, estrato e local de ocorrência de cada espécie coletada.

- Os levantamentos fitossociológicos deverão contemplar a análise estrutural da comunidade incluindo as estimativas de: parâmetros florísticos (composição florística e diversidade de espécie); parâmetros fitossociológicos (estrutura horizontal e vertical, Índice de valor de Importância), estrutura de tamanho (diâmetro, altura e área basal) e volumetria.

- Destaque deve ser dado a espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção, bioindicadoras, de interesse medicinal e econômico, e aquelas protegidas por legislação federal, estadual e municipal.

- Apresentar, para cada fitofisionomia, discussão acerca da comprovação da suficiência amostral dos levantamentos florísticos e fitossociológicos executados.

- Com base nos resultados obtidos nos levantamentos deverá ser feita a interpretação e análise dos dados, utilizando, por exemplo, índices e parâmetros existentes de riqueza, diversidade, equabilidade, similaridade, entre outros considerados pertinentes.

- A Lei nº 11.428/2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da Mata Atlântica, considera os manguezais como ecossistemas associados a este bioma. Este dispositivo legal deve ser utilizado nos estudos da flora.

- Fauna

Para a execução das atividades de amostragem de fauna, a Contratada responsável pela elaboração desse Estudo deve obter a Autorização de Coleta, Captura e Transporte de Material Biológico - ACCT, ou ato equivalente, junto ao órgão ambiental competente.

A obtenção da Autorização citada acima deverá ser protocolada, preferencialmente antes da emissão do Termo de Referência Definitivo, Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna, seguindo as orientações contidas no documento “Procedimento para emissão de autorizações de captura, coleta e transporte de material biológico no âmbito do processo de licenciamento ambiental”, tópico “Para a elaboração dos estudos ambientais”, fornecido pelo órgão ambiental competente.

Poderá ser realizada reunião técnica para discussão do Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna com a participação da Codevasf, da Contratada e do órgão ambiental licenciador.

O Plano de Trabalho para o Levantamento de Fauna visa a definição dos grupos faunísticos a serem amostrados, a aprovação das áreas de amostragem, as metodologias a serem utilizadas, e os esforços amostrais. Deverão ser amostrados, no mínimo, os seguintes grupos: herpetofauna, avifauna, mastofauna (pequenos, médios e grandes), ictiofauna, entomofauna, malacofauna e invertebrados bentônicos.

O período de amostragem de cada grupo faunístico deverá ser de no mínimo sete dias de campanha efetiva, desconsiderando o tempo necessário para montagem das estruturas e das armadilhas. É estritamente necessária a realização de ao menos duas campanhas amostrais, com a contemplação da sazonalidade. Essa sazonalidade deve ser corroborada com a apresentação de dados climáticos da região no período de realização das campanhas, incluindo índice pluviométrico, temperatura média e outros dados relevantes que possam influenciar a atividade ou o comportamento dos diferentes grupos faunísticos.

Deverá ser realizado, anteriormente ao protocolo do plano de trabalho para o levantamento faunístico, o reconhecimento de campo das áreas amostrais propostas, para confirmação do estado de conservação, da possiblidade de acesso aos locais e viabilidade de execução das metodologias propostas.

Ressalta-se que somente após a aprovação do Plano de Trabalho e emissão da respectiva ACCT, a Contratada estará apta a iniciar as campanhas de Fauna. Uma vez aprovada à metodologia a ser utilizada, não serão aceitas modificações sem a prévia discussão e nova aprovação pelo órgão ambiental licenciador, a qual deverá ocorrer anteriormente às campanhas.

Apresentação do tópico fauna no EIA

Metodologia

O tópico deverá ser iniciado com uma caracterização detalhada de cada área amostral utilizada durante os levantamentos primários. Para melhor ilustração, deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, imagens de satélite com a plotagem de cada sítio amostral, bem como fotos de todos os pontos amostrais.

A caracterização dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas terrestres deverá incluir, no mínimo, as seguintes informações: fitofisionomia abrangida ou paisagem; estado de conservação; tamanho da área e perímetro dos fragmentos amostrados; coordenadas geográficas; topografia e presença de corpos hídricos.

A caracterização dos pontos amostrais inseridos em ecossistemas aquáticos deverá incluir, no mínimo, as seguintes informações: tipo de corpo d’água; estado de conservação, utilizando como base a análise de qualidade da água realizada no estudo; enquadramento como base na Resolução CONAMA n° 357/2005; profundidade; largura ou perímetro e área do corpo d’água; tipo de substrato e coordenadas geográficas.

O delineamento amostral e os métodos utilizados para o levantamento de cada grupo faunístico deverão ser apresentados, sendo necessária também a elucidação dos esforços amostrais empregados, separados por grupo faunístico, método, área amostral e campanha. Deverá ser apresentada uma Tabela síntese, contemplando todos os esforços amostrais empregados no levantamento da fauna na qual comporá esse tópico.

Nos casos de coleta e captura, deverá haver detalhamento das técnicas, metodologias e infraestruturas utilizadas para a marcação, triagem, identificação individual, registro e biometria, para cada grupo faunístico.

Os métodos utilizados para a análise dos dados coletados deverão ser detalhados neste tópico. Destaca-se como minimamente necessário o detalhamento das metodologias utilizadas para as seguintes análises:

- Suficiência amostral baseada na curva de rarefação de espécies, indicando o intervalo de confiança;

- Estimativa de riqueza por grupo faunístico inventariado;

- Abundância absoluta e relativa das espécies registradas;

- Equitabilidade;

- Diversidade;

Similaridade (índice que considere a presença/ausência das espécies e índice que considere o padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies).

Resultados

  - Fauna de provável ocorrência na Área de Estudo do empreendimento - A fauna de provável ocorrência deverá ser caracterizada com base em dados secundários obtidos, obrigatoriamente, na Área de Estudo do empreendimento. Os dados deverão ser obtidos preferencialmente em publicações recentes.

Os dados devem ser consolidados em tabelas específicas, por grupo faunístico, contendo, no mínimo: nome científico, nome popular, habitat preferencial, status de conservação e grau de ameaça, destacando-se ainda as espécies endêmicas, raras, migratórias, cinegéticas e de relevante interesse médico-sanitário e referências bibliográficas.

  - Fauna ocorrente na Área de Estudo do empreendimento - Os dados relativos à fauna ocorrente deverão ser obtidos por meio do levantamento primário devem ser consolidados em tabelas específicas por grupo faunístico contendo, no mínimo: nome específico, nome popular, área amostral do registro, descrição do habitat, status de conservação e grau de ameaça, destacando-se ainda as espécies endêmicas, raras, migratórias, cinegéticas e de relevante interesse médico-sanitário (identificação dos vetores de doenças tais como chagas, malária, leishmaniose, esquistossomose, arbovirose etc.).

Deverá ser encaminhada, para cada grupo faunístico a curva de rarefação e a estimativa de riqueza de espécies, separadas por área amostral e também considerando o conjunto das áreas amostradas. Paralelamente, deverá ser realizada a análise por campanha de levantamento e pelo conjunto das campanhas.

Deverá ser apresentada tabela contendo a abundância absoluta e relativa das diversas espécies registradas, sendo necessária a separação por grupo faunístico, área e campanha.

Deverá ser apresentado o valor do índice de diversidade obtido em cada área amostral e grupo faunístico. O índice deve considerar os dados obtidos a cada campanha e no conjunto das campanhas.

Deverão ser apresentados os valores de similaridade obtidos na comparação das áreas amostrais, separando-os por grupo faunístico inventariado.

Discussões e Conclusões sobre a Fauna

Com base nas informações apresentadas no tópico “Resultados”, deverá ser conduzida uma análise crítica quanto aos dados primários obtidos, comparando-os com os dados secundários apresentados (fauna esperada). Atrelado ao exposto, deverá ser conduzida uma discussão sobre a suficiência amostral dos levantamentos conduzidos, a qual considere, principalmente, se os dados obtidos são suficientes para a adequada identificação e dimensionamento dos impactos ambientais sobre a fauna, bem como para a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias. As curvas de rarefação e as estimativas de riqueza obtidas deverão ser utilizadas na discussão da suficiência amostral. A discussão deverá considerar todos os grupos faunísticos inventariados, podendo ser realizada individualmente, quando pertinente.

Em continuidade, a discussão deverá gerar subsídios para a avaliação dos impactos sobre a fauna, relativos à instalação e operação do empreendimento, bem como para a proposição de possíveis medidas de mitigação ou compensação, às quais deverão ser mais bem detalhadas no item avaliação de impactos ambientais do estudo.

Dentre as discussões que devem ser conduzidas destacam-se:

- Grau de vulnerabilidade das espécies confirmadas para a área ou com potencial ocorrência na Área de Estudo do empreendimento, considerando, principalmente, as espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas ou as que por quaisquer outros motivos possam estar mais ameaçadas pela implantação/operação do empreendimento. A análise da vulnerabilidade citada deve considerar, ainda, os pontos e habitat nos quais as espécies foram registradas e o provável tipo de intervenção ou influência do empreendimento sobre essas áreas.

- Grau de sensibilidade das espécies confirmadas para a área ou com potencial ocorrência na Área de Estudo do empreendimento, considerando, principalmente, as espécies ameaçadas de extinção, raras, endêmicas ou as que por quaisquer outros motivos possam estar mais ameaçadas pela implantação/operação do empreendimento. A análise da sensibilidade citada deve considerar, ainda, os pontos e habitats nos quais as espécies foram registradas e o provável tipo de intervenção ou influência do empreendimento sobre essas áreas. Adicionalmente, o estudo deve fazer uma discussão quanto à distribuição destas espécies em outros locais fora da Área de Estudo do empreendimento, baseando-se em estudos recentes que certifiquem que as taxas estão presentes nessas áreas. Esta análise visa principalmente à garantia da existência de populações viáveis em locais alternativos ao que se pretende implantar o empreendimento.

A diversidade das áreas amostrais utilizadas no levantamento deve ser discutida. Paralelamente a esta última análise, deve-se discutir a riqueza de espécies apurada em casa sítio amostral, correlacionando - a com a diversidade registrada em cada local. Dessa forma, atrelada à discussão sobre a vulnerabilidade e sensibilidade das espécies, deve-se buscar uma discussão que integre todas essas variáveis, apontando possíveis sítios mais relevantes para a fauna.

A similaridade obtida na comparação das áreas amostrais deve ser discutida buscando-se apontar semelhança entre os sítios, considerando principalmente as áreas com mesma fitofisionomia ou paisagem. Essa similaridade deve ser discutida em termos de presença/ausência das espécies e também considerando a equitabilidade (padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies).

A existência de espécies bioindicadoras deve ser indicada e discutida no Estudo. Devem ser apontados os locais nos quais tais espécies foram registradas e a maneira pela qual estas poderão ser utilizadas futuramente durante os programas de monitoramento ambiental, apontando também os parâmetros a serem registrados para a apuração de possíveis mudanças da qualidade ambiental.

A fragmentação ou aumento de efeito de borda produzido e a perda de ecossistemas a serem atravessados pelo empreendimento, destacando os possíveis pontos críticos para a fauna, baseados nos dados coletados e na alternativa locacional escolhida, também deve ser abordados. Desta forma, o diagnóstico deve ser capaz de apontar a necessidade de cuidados na transposição de tais áreas, gerando subsídios para a proposição de alternativas tecnológicas ou locacionais pontuais, as quais deverão ser melhor detalhadas no item relativo às medidas mitigadoras.

Todas as discussões a serem conduzidas devem considerar a abundância das espécies registradas na Área de Estudo do empreendimento.

Itens a serem Apresentados no Anexo do Estudo

- Carta(s) da(s) instituição(ões) receptora(s) atestando o recebimento de material biológico proveniente da etapa de levantamento, indicando a espécies, a quantidade por espécies, número de tombo e a data de recebimento;

- Tabela específica contendo exclusivamente os animais enviados para as instituições depositárias, expondo: nome científico; número de tombo (caso o animal ainda não tenha sido tombado, enviar a identificação individual); número de campo; data da coleta; município e coordenadas geográficas;

- Memória de cálculo dos esforços amostrais empregados para o levantamento faunístico e das análises estatísticas realizadas;

- Tabela de dados brutos que apresente todos os indivíduos capturados e/ou observados durante as atividades de levantamento primário. Esta tabela deverá conter: nome científico; nome comum; área amostral; fitofisionomia; habitat; coordenadas geográficas; estação do ano; método de registro; data e horário de registro; sexo; estágio reprodutivo; estágio de desenvolvimento; status de conservação (IUCN, MMA, lista estadual); endemismo; e o coletor/observador. Deverão ser indicados os espécimes recapturados;

- Tabela com os dados dos coordenadores e de todos os profissionais da equipe técnica responsáveis pelas atividades contendo o nome do profissional, função na equipe, CTF, registro no conselho de classe, e Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs;

- Quando couber, declaração de anuência dos responsáveis pelas Unidades de Conservação que permitam o levantamento de fauna em seu interior, incluindo a captura e coleta de animais.

Meio Socioeconômico

Metodologia

Utilizar dados primários e secundários para os estudos ao meio socioeconômico. Todos os indicadores solicitados devem ser apresentados com os respectivos comparativos regional, estadual e nacional.

Dinâmica Populacional

Caracterização Populacional

- Descrever o histórico da ocupação da área; caracterização dos principais núcleos urbanos e rurais; dinâmica de crescimento e evolução da urbanização e infraestrutura urbana (incluindo saneamento); distribuição da população, apresentando mapa indicativo sobre a densidade populacional nas áreas de estudo; fluxos migratórios, identificando sua intensidade e origem.

- Analisar o conjunto das propriedades nas comunidades urbanas e rurais afetadas, inclusive aquelas dos proprietários não residentes, definindo os padrões da ocupação, por meio de levantamentos quali-quantitativos em amostras representativas desse universo. Avaliar as condições de habitação, a dimensão das propriedades, o regime de posse e uso da terra; o nível tecnológico da exploração, as construções, benfeitorias e equipamentos; as principais atividades desenvolvidas e áreas envolvidas; a estrutura da renda familiar e resultados da exploração econômica; o preço de terras e de benfeitorias; e a participação das comunidades em atividades comunitárias e de associativismo.

- Organização Social, Infraestrutura e Serviços Públicos. Analisar os aspectos relacionados à forma de organização social e os principais conflitos sociais; caracterizar os serviços oferecidos à população: saúde pública (serviços e tipos de acidentes), saneamento básico, educação (nível de escolaridade, oferta e cursos existentes), sistema viário, abastecimento de água, transporte, energia, turismo e lazer, comunicação, segurança, defesa civil; identificar as principais endemias e seus focos, apresentando dados qualitativos e quantitativos da evolução dos casos e avaliando a influência do empreendimento nestas ocorrências; identificar os serviços públicos que devem sofrer os maiores impactos com o empreendimento.

Estes levantamentos devem subsidiar a identificação e caracterização dos impactos sociais, em específico aos problemas e conflitos socioambientais, decorrentes da implantação e operação do empreendimento. Além disso, servirá pra subsidiar o diagnóstico socioambiental participativo necessário para estruturação do Programa de Educação Ambiental – PEA e Programa de Comunicação Social - PCS na fase de emissão de LI.

Condições de Saúde e Doenças Endêmicas

Analisar a ocorrência regional de doenças endêmicas e verificar, ao longo da Área de Estudo, a existência de áreas com habitats favoráveis para o surgimento e proliferação de vetores.

Atender ao disposto no inciso VII do Artigo 2° da Portaria Interministerial n° 419/2011, referente a projetos que estejam localizados em regiões endêmicas de malária.

Infraestrutura Básica e de Serviços

Caracterizar a infraestrutura existente nos municípios interceptados a as demandas, em relação à saúde e segurança.

Indicadores Sociais

Apresentar os seguintes indicadores para a Área de Estudo: População Economicamente Ativa - PEA, taxa de desemprego municipal e índices de desemprego.

Dinâmica Econômica

Estrutura Produtiva e de Serviços

- Apresentar e caracterizar a estrutura produtiva e de serviços existentes na Área de Estudo com destaque para: os principais setores, produtos e serviços (separando áreas urbanas e rurais); aspectos da economia informal; relação de troca entre as economias local, regional e nacional, incluindo a destinação da produção local e a identificação das potencialidades existentes.

- Avaliar os principais usos do solo nas áreas de influência e a paisagem por meio de análise descritiva e mapeamento, contemplando aspectos que envolvam áreas urbanas e de expansão, culturas sazonais, permanentes, pastagens naturais e/ou cultivadas, matas e outras tipologias de vegetação natural, bem como outros tipos introduzidos, práticas de conservação do solo, infraestrutura existente quanto ao sistema viário, pontos de travessias, unidades de conservação, estrutura fundiária indicada segundo o módulo fiscal local, as áreas de colonização ou ocupadas sem titulação, bem como áreas ocupadas por populações tradicionais. Elaborar Mapas de uso e ocupação do Solo.

Vetores de Crescimento Econômico

- Avaliar a economia regional, abordando as atividades urbanas e não urbanas presentes nas áreas de influência, caracterizando os aspectos gerais do processo de ocupação, com ênfase no período recente, os grandes vetores ou eixos de crescimento econômico, a caracterização da economia regional, a identificação dos tipos de mão-de-obra necessários, os empregos diretos e indiretos a serem gerados pelo empreendimento.

- Identificar os vetores de crescimento econômico regional e suas interferências com o empreendimento proposto.

Potencial Turístico

- Levantamento do potencial turístico sob a ótica de dois cenários: com e sem a implantação do empreendimento, assim como das atividades turísticas já desenvolvidas na região interceptada pelo empreendimento. Deverão ser apresentados indicadores econômicos relacionados à sua exposição (emprego, renda ou outros indicadores relevantes), além dos programas governamentais de promoção ou fomento, iniciativas ou articulações do setor privado.

Dinâmica Territorial

Zoneamento Territorial

- Levantamento da existência de Planos Diretores ou de Ordenamento Territorial ou de outros Zoneamentos existentes nos municípios interceptados. Para cada um desses municípios, indicar se existe ou não Plano Diretor vigente ou se há a necessidade de revisão desses instrumentos. Identificar a existência de conflitos entre o zoneamento existente e uso e ocupação do solo atual.

Mobilidade Urbana

- Levantamento e mapeamento de todas as vias interceptadas, classificando-as quanto ao seu tipo (rodovia, via urbana, estrada vicinal, via particular, via de serviço, dentre outros).

- Identificar os aglomerados populacionais interceptados pelo empreendimento. Caracterizar a mobilidade urbana (veículos e pedestres) entre os aglomerados populacionais interceptados pelo empreendimento. Nesse levantamento deverá ser considerado, além da dinâmica cotidiana, o uso e acesso aos equipamentos e serviços públicos.

Desapropriação

- Estimar o quantitativo de propriedades a serem interceptadas pelo empreendimento, o número de famílias a serem realocadas e o uso dessas propriedades (residencial, comercial, rural, entre outros).

Dinâmica Sociocultural

- Identificar as comunidades tradicionais, eventuais comunidades quilombolas, terras indígenas, grupos e aldeias existentes na área de influência do empreendimento, apresentando sua localização geográfica e vias de acesso, caracterizando a população atual, realizando inicialmente um inventário etnográfico e avaliando os fatos históricos e atuais relacionados à presença indígena descrevendo a vulnerabilidade atual a partir do planejamento, construção e operação do empreendimento, considerando todas as possíveis pressões sobre o território e as comunidades.

Comunidades Quilombolas

- Caso seja verificada a existência de Terras Quilombolas, na ADA, AID ou AII do empreendimento, conforme legislação sobre o tema, o estudo deve:

- Identificar os impactos diretos e indiretos associados à implantação e operação do empreendimento, bem como a apresentação de propostas de controle e mitigação desses impactos sobre as comunidades quilombolas;

- Apresentar propostas sob a forma de programas ambientais às comunidades quilombolas para a prevenção, mitigação e/ou controle dos impactos diagnosticados em função da implantação e operação do empreendimento;

- Apresentar impactos referentes às possibilidades de remoção e/ou realocação de famílias quilombolas, e propostas de indenização, se for o caso.

- Caso seja verificada a existência de Terras Quilombolas, na AID ou AII do empreendimento, a Fundação Palmares deverá se manifestar com base no Termo de Referência conforme legislação sobre o tema.

Comunidades Indígenas

- Caso seja verificada a existência de Terras Indígenas na ADA, AID ou AII do empreendimento, a Fundação Nacional do Índio - Funai deverá se manifestar com base no Termo de Referência conforme legislação sobre o tema

Patrimônio Histórico, Cultural, Paisagístico e Arqueológico (Pré-histórico/ Histórico) e 	Paleontológico

- Avaliar e identificar, na área de influência direta, os saberes e fazeres da população e as manifestações de cunho artístico e sóciocultural, bem como de caráter religioso; a evolução histórica dos municípios, os bens imóveis de interesse histórico-cultural, as áreas de valor arqueológico, constando: contextualização arqueológica etno-histórica; levantamento de áreas secundárias (registros no CNSA), levantamento de campo ao menos em sua área diretamente afetada, relatório de avaliação do Patrimônio Arqueológico; levantamentos dos possíveis sítios Paleontológicos, caracterização e identificação dos fósseis, associação com a história geológica local e, mapear as áreas de valor histórico, arqueológico, cultural, paisagístico e ecológico, conforme os procedimentos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan, descrevendo envolvimentos de comunidades e prefeituras. Identificar e descrever as relações da comunidade diretamente afetada com o recurso hídrico na área de influência do empreendimento. Todas as informações deverão ser plotadas em mapa e seus metadados incorporados ao SIG

- Caso seja verificada a existência de bens culturais acautelados na ADA, AID ou AII do empreendimento, o Iphan deverá se manifestar com base no Termo de Referência.

Comunidades Tradicionais

- Identificar e caracterizar as demais comunidades tradicionais conforme definição do Decreto n° 6.040/2007, que estejam localizadas na Área de Estudo do empreendimento contemplando: localização em relação ao empreendimento; situação atual e vulnerabilidade nas áreas de saúde, educação e habitação; interferências de outras atividades e empreendimentos sobre a comunidade; caracterização da ocupação atual, usos dos recursos naturais e práticas produtivas.

Discussões e Conclusões sobre o Diagnóstico de Economia

Com base nas informações apresentadas nos tópicos das dinâmicas socioambientais, deverá ser conduzida uma análise crítica quanto às informações apresentadas. Neste item deverá ser apresentada uma avaliação que subsidie a identificação e o dimensionamento dos impactos ambientais sobre o meio socioeconômico, bem como a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias, as quais deverão ser melhor detalhadas no item avaliação de impactos ambientais de estudo. A discussão deverá considerar todas dinâmicas socioambientais tratadas no diagnóstico, avaliando se os levantamentos realizados foram suficientes para a adequada identificação dos impactos sociais relativos à instalação e operação do empreendimento.

Dentre as discussões que devem ser conduzidas devem constar, no mínimo, as seguintes:

- Avaliar a capacidade da região em disponibilizar mão de obra suficiente e adequada para a implantação do empreendimento, com base nos dados apresentados no estudo. No caso de não haver disponibilidade (quantitativo) de mão de obra local, deverão ser avaliadas as pressões decorrentes da imigração populacional na infraestrutura urbana local (saúde, segurança, entre outros), na propagação de doenças dentre outros impactos;

- Avaliar se a fragmentação das propriedades interferirá ou intensificará a interferência do projeto no desenvolvimento das atividades socioeconômicas das famílias a serem desapropriadas;

- Avaliar se a operação do empreendimento dificultará a mobilidade nos aglomerados populacionais interceptados;

- Avaliar as interferências da operação do empreendimento com o sistema viário, avaliando os impactos decorrentes (transtorno ao tráfego de veículos, comprometimento da acessibilidade das propriedades lindeiras; entre outros);

- Avaliar a alteração da circulação viária local, desvios de tráfego e bloqueio de ruas necessárias à implantação do empreendimento;

- Avaliar os fatores de risco à ocorrência de acidentes durante as obras;

- Avaliar as interferências da operação do empreendimento com o sistema viário, avaliando os impactos decorrentes (transtorno ao tráfego de veículos, comprometimento da acessibilidade das propriedades lindeiras entre outros);

- Avaliar se a instalação e a operação do empreendimento prejudicarão ou favorecerão o desenvolvimento das atividades turísticas já consolidadas ou nas áreas com potencial turístico, destacando-se a facilitação de acesso, os conflitos sociais e a degradação da paisagem;

- Avaliar os principais problemas e conflitos socioambientais decorrentes da implantação e operação do empreendimento sobre as atividades desenvolvidas pelos grupos sociais identificados;

- Avaliar a ocorrência de danos socioeconômicos e culturais diretos às comunidades quilombolas identificadas;

- Avaliar a ocorrência de danos socioeconômicos e culturais diretos às comunidades indígenas identificadas;

- Avaliar a ocorrência de danos ao patrimônio histórico, cultural e arqueológico.

- Avaliar a ocorrência de danos socioeconômicos e culturais diretos às comunidades tradicionais identificadas.

Passivos Ambientais

Para os Meios Físico, Socioeconômico e Biótico deverá ser realizado e considerado levantamento dos passivos ambientais já existentes na provável ADA do empreendimento.No levantamento deverá ser identificada, descrita (fichas de identificação de passivos) e devidamente localizada (listagem de coordenadas e mapas em escala adequada) a ocorrência de eventuais passivos ambientais existentes na Área de Estudo do empreendimento.

Deverão ser apresentados no Levantamento de Passivos Ambientais:

- Mapeamento dos passivos ambientais identificados com localização georreferenciada;

- Identificação e descrição de cada passivo ambiental, com relatório fotográfico e croquis/ representações;

- Descrição de causas e consequências do passivo ambiental;

- Indicação das soluções propostas.

Síntese da Situação Ambiental da Região

Inicialmente deverão ser destacados, de forma sintética, os fatores ambientais sensíveis da região que foram identificados nos diagnósticos setoriais, tais como existência de corredores ecológicos ou de fragmentos de vegetação de grande valor para a preservação da biodiversidade, suscetibilidade do solo a processos erosivos, presença de áreas cársticas, existência de espécies ameaçadas de extinção, existência de comunidades tradicionais, existência de Unidades de Conservação, área de mananciais de abastecimento público, entre outros.

Deverá ser apresentada síntese da qualidade ambiental da região do empreendimento sob os aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos (por exemplo: qualidade do ar e da água, grau de antropização etc.), destacando as situações em que o empreendimento interferirá nas áreas/contextos ambientalmente sensíveis.

Análise Dos Impactos Ambientais

Identificação e Caracterização dos Impactos

Preliminarmente, deverão ser identificados os aspectos ambientais decorrentes das atividades de planejamento, instalação (implantação e desmobilização) e operação (e desativação, quando couber), descritas no Item 3.3 Descrição Geral do Empreendimento, devendo ser determinados e justificados os horizontes de tempo considerados.

A partir da correlação entre as atividades e os aspectos ambientais, deverá ser identificado e caracterizado cada impacto ambiental, considerando:

A fase do empreendimento e atividade(s) relacionada(s);

Os aspectos ambientais relacionados;

Os dados levantados no diagnóstico ambiental, com destaque às áreas/pontos de maior vulnerabilidade e com atributos ambientais significativos;

Indicadores a serem utilizados para a determinação da magnitude dos impactos (exemplo: área suprimida, número de pessoas a serem desapropriadas, espécies ameaçadas de extinção, entre outros);

Sua área de abrangência ou influência;

A classificação de acordo com, no mínimo, os seguintes atributos: natureza, ocorrência, influência, temporalidade, duração, abrangência e reversibilidade;

Metodologia utilizada para identificação, análise e mitigação dos impactos descritos;

Demais especificidades consideradas pertinentes.

Avaliação dos Impactos Ambientais

Com base na caracterização de cada impacto e considerando legislação específica (quando houver) e as características da área de implantação do empreendimento, deverá ser determinada a magnitude e a significância de cada impacto ambiental, suas interações e interpretação da importância de cada um deles, permitindo uma apreciação abrangente das repercussões do empreendimento sobre o meio ambiente. A metodologia utilizada deverá ser detalhada.

A análise dos impactos constituirá um prognóstico da qualidade ambiental da área de influência do empreendimento; sendo útil não só para os casos de adoção do projeto e suas alternativas, como também na hipótese de sua não implementação.

É preciso mencionar os métodos usados para a identificação dos impactos, as técnicas utilizadas para a previsão da magnitude e os critérios adotados para a interpretação e análise de suas interações. Ao elaborar a matriz com os itens correlatos, cada menção atribuída ao impacto deverá ser comentada e devidamente justificada.

Apresentar um quadro síntese da avaliação dos impactos ambientais identificados, incluindo no mínimo as seguintes informações: fase, aspectos ambientais, atributos, magnitude e significância.

Em relação ao meio socioeconômico, devem ser considerados e avaliados, minimamente, os seguintes aspectos:

| Fase |  | Aspecto | Análise |
| --- | --- | --- | --- |
| I | - Atração/imigração populacional decorrentes da abertura de postos de trabalho durante a implantação do empreendimento. - Presença de trabalhadores de outras regiões. |  | Avaliar a capacidade da região de disponibilizar mão de obra suficiente e adequada para a implantação do empreendimento, com base nos dados apresentados no estudo. No caso de não haver disponibilidade (quantitativo) de mão de obra local, deverão ser avaliadas minimamente as pressões decorrentes da imigração populacional na infraestrutura urbana local (saúde, segurança entre outros) e na propagação de doenças entre outros impactos. |
| I | - Interferência no desenvolvimento das atividades produtivas. |  | Avaliar a interferência do projeto no desenvolvimento das atividades socioeconômicas das famílias a serem desapropriadas, indicando os impactos relacionados. |
| I | - Alteração da circulação, desvios de tráfego e bloqueio de ruas. |  | Avaliar se haverá necessidade de alteração da circulação viária local, desvios de tráfego e bloqueio de ruas para implantação do empreendimento. |
| I | - Exposição a risco de acidentes. |  | Avaliar os fatores de risco à ocorrência de acidentes durante as obras. |
| O | - Interferência em vias de circulação de veículos |  | Indicar e avaliar os impactos decorrentes da interceptação do empreendimento com o sistema viário. |
| O | - Segmentação de aglomerados populacionais. |  | Avaliar o impacto decorrente da segmentação dos aglomerados urbanos relacionada a mobilidade de veículos e pedestres. |
| O | - Interferência no desenvolvimento das atividades turísticas |  | Avaliar os impactos decorrentes da operação do empreendimento no desenvolvimento das atividades turísticas já consolidadas ou nas áreas com potencial turístico, destacando-se a dificuldade de acesso, os conflitos sociais e a degradação da paisagem. |
| O | - Danos socioeconômicos e culturais diretos às demais comunidades tradicionais |  | Somente nos casos em que existir demais comunidades tradicionais interceptadas pelo empreendimento. |

## Análise Integrada dos Impactos Ambientais

Apresentar matriz que indique a interação dos aspectos com as atividades do empreendimento e os impactos ambientais decorrentes (com suas respectivas valorações de significância e/ou magnitude).

Com base na matriz elaborada, devem ser destacados os aspectos ambientais mais significativos, analisando os efeitos cumulativos e sinérgicos dos impactos ambientais do empreendimento.

Avaliar e ponderar discorrendo sobre os efeitos cumulativos e sinérgicos entre os impactos ambientais do empreendimento e aqueles gerados pelas atividades e pelos empreendimentos associados e/ou diretamente relacionados (existentes ou previstos).

Medidas Mitigadoras, Compensatórias E Programas Ambientais

Com base na análise dos impactos ambientais, deverão ser estabelecidas medidas de prevenção, mitigação e/ou compensação dos impactos do empreendimento, as quais serão instituídas no âmbito de planos e programas ambientais, a serem melhor detalhados quando da apresentação do Plano Básico Ambiental –PBA, em etapa posterior do licenciamento. Dentre os programas propostos deverão ser incluídos aqueles exigidos em legislações específicas que tratam do licenciamento ambiental.

As medidas deverão ser apresentadas e classificadas em tabela, utilizando-se pelo menos:

- À sua natureza: preventiva ou corretiva;

- À fase do empreendimento em que deverão ser adotadas: planejamento, implantação ou operação;

- Ao fator ambiental a que se destinam: físico, biológico ou socioeconômico;

- Ao prazo de permanência de suas aplicações: curta, médio ou longo;

- À responsabilidade pela implementação: empreendedor, poder público ou outros;

- Deverão ser indicados também os impactos adversos que não podem ser evitados ou mitigados.

- A apresentação da proposta dos programas deverá ser realizada de forma simplificada (o detalhamento deverá ser realizado no PBA), consolidando em tabela e correlacionando os seguintes elementos: aspecto ambiental, impacto ambiental, medida de mitigação/ compensação, programa/subprograma ambiental e resultados esperados.

- Os planos e programas têm por objetivo:

- A implementação de medidas de prevenção, mitigação, compensação propostas;

- O acompanhamento da evolução da qualidade ambiental da área de influência do empreendimento;

- Garantir a eficiência das ações a serem executadas, avaliando a necessidade de adoção de medidas complementares.

## Compensação Ambiental

## Deverá ser apresentado um plano de Compensação Ambiental, no qual deverão constar no mínimo:

- Informações necessárias para o cálculo do Grau de Impacto, de acordo com as especificações constantes na Lei n° 9.412/2011;

- Indicação da proposta de Unidade de Conservação a serem beneficiadas com os recursos da Compensação Ambiental, podendo incluir proposta de criação de novas Unidades de Conservação, considerando a legislação vigente;

- Identificação de possíveis Unidades de Conservação existentes na região que contemplem a proteção de áreas de interesse espeleológico.

- A Compensação Ambiental deverá seguir as disposições e critérios estabelecidos na Lei n° 9.412/2011 que regulamenta a Compensação Ambiental no âmbito do Estado do Maranhão.

- Verificar o enquadramento do empreendimento proposto com sua instalação em Unidades de Conservação – UC. Nesse caso, este deverá seguir o Termo de Referência – TR de que trata a Portaria n° 062/2012.

## Alternativa Tecnológica E Locacional

## Com base no diagnóstico e avaliação de impactos realizados, deverão ser apresentadas, propostas de alternativas locacionais e tecnológicas, visando à minimização dos impactos ambientais, sobretudo nas áreas sensíveis identificadas (Áreas de Preservação Permanente, várzeas e baixadas, áreas urbanas consolidadas ou em expansão, comunidades locais, Unidades de Conservação, entre outros).

## O estudo de alternativas locacionais deverá focar na análise de atributos que auxiliem a escolha da melhor área ou traçado. Deverão ser elaboradas matrizes comparativas utilizando como base as informações levantadas no diagnóstico ambiental de cada meio estudado. Essas informações deverão ser as mais detalhadas e específicas possíveis para cada alternativa locacional estudada, visando uma comparação realista e a escolha do melhor traçado a ser implantado, focando não somente, mas principalmente, aspectos de cunho ambiental.

## Paralelamente, quando pertinente, o estudo deverá apresentar recomendações quanto ao tipo de tecnologia que poderá ser utilizada para minimizar possíveis impactos decorrentes do empreendimento em trechos específicos.

## Todas as recomendações deverão ser consolidadas na forma de um diagrama unifilar, o qual deverá indicar, de forma resumida e simplificada o melhor traçado, as alternativas tecnológicas e as razões para as escolhas.

## Para cada ponto sensível identificado, devem ser relacionadas as vantagens e desvantagens das alternativas tecnológicas e locacionais propostas.

## Para todos os casos, as propostas aprovadas deverão ser incorporadas ao Projeto Executivo do empreendimento.

## Prognóstico Ambiental

## Apresentar prognóstico da qualidade ambiental futura da área de influência do projeto, comparando as hipóteses de implantação do projeto com e sem adoção das medidas mitigadoras, com a hipótese de não realização do empreendimento, considerando:

- A proposição e a existência de outros empreendimentos na região;

- Os aspectos e/ou impactos ambientais relevantes;

- Aspectos de desenvolvimento da região, destacando a capacidade da infraestrutura local em absorver as transformações resultantes;

- Inter-relação com cada afeto (físico, biótico e socioeconômico).

## O prognóstico deverá ser apresentado em forma de quadro consolidado, contendo todos os aspectos analisados.

## Conclusões

## Deverão ser apresentadas as conclusões sobre os resultados dos estudos de avaliação ambiental do empreendimento, enfocando os seguintes pontos:

- Escolha da melhor alternativa locacional e projetos coligados do ponto de vista ambiental;

- Prováveis modificações ambientais, sociais ou econômicas na região, decorrentes da implementação do projeto, considerando a adoção das medidas mitigadoras e compensatórias propostas;

- Benefícios e malefícios sociais, econômicos e ambientais decorrentes da implantação e operação do empreendimento;

- Avaliação do prognóstico realizado quanto à viabilidade ambiental do projeto;

- Principais condicionantes: restrições e potencialidades ambientais;

- Balanço ambiental: impactos positivos e negativos.

## Bibliografia

## Listar a bibliografia consultada para a realização dos estudos, especificada por área de abrangência do conhecimento, de acordo com as normas técnicas de publicação da ABNT. Incluir apêndices para massas de dados gerados no estudo e anexos para massas de dados secundários usados.

## Glossário

## Formular uma listagem dos termos técnicos utilizados no estudo.

## Equipe Técnica

## Relação da equipe técnica responsável, com a devida assinatura e endereço, com as áreas de formação e atuação de cada componente no relatório.

## Devem ser apresentadas as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART ou documento similar dependendo do Conselho Profissional, para todos os profissionais que elaboraram o relatório e estes devem ter a devida competência profissional específica/pertinente para cada área que compõe o Estudo Ambiental.

## Relatório De Impacto Ambiental – Rima

## O Rima, que deverá ser apresentado em volume separado, deverá conter as informações técnicas geradas em linguagem clara e objetiva, de fácil entendimento e acessível ao público em geral.

## Este relatório deverá ser ilustrado por mapas, gráficos, tabelas e demais técnicas de informação e comunicação visual que sejam autoexplicativas, de modo que a população em geral possa entender claramente as consequências ambientais do projeto e suas alternativas, comparando as vantagens de cada uma delas.

## O Rima deverá ser elaborado de acordo com o disposto na Resolução CONAMA N° 001/1986, contemplando necessariamente os tópicos constantes do Art. 9°. Para tanto, o Relatório de Impacto Ambiental refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental e conterá no mínimo:

- Os objetivos e as justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais;

- A descrição das atividades, especificando a área de influência, mão de obra, os processos e técnicas operacionais, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;

- Avaliação da região com e sem o empreendimento, comparando benefícios e impactos negativos que trará para a região;

- A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de Estudo do projeto, em linguagem clara e objetiva;

- A descrição dos prováveis impactos ambientais da atividade, considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;

- A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com hipótese de sua não realização;

- A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado;

- Os programas ambientais de acompanhamento e monitoramento dos impactos.

## Ao Rima deverá ser dada publicidade, conforme exige a Constituição Federal em seu artigo 225, como parte integrante do processo de licenciamento. Audiências Públicas poderão ser realizadas, quando necessárias, conforme dispõe a Resolução CONAMA nº 009/1987.

## Audiências Públicas

## Preparar tecnicamente a realização (se necessário) até 03 (três) audiências públicas em datas, horários e locais distintos que deverão ser informados com antecedência mínima de 10 dias da realização dos eventos. Para a realização dos eventos, deverão ser elaborados materiais de comunicação e divulgação prévia das 03 (três) audiências.

## A(s) audiência(s) deve(m) ocorrer no período diurno, em dia útil e será presidida pelo Órgão Ambiental licenciador, não tendo tempo de duração definido. Estima-se uma duração de 5 horas para cada audiência.

## Deve-se providenciar toda a logística local, a exemplo seguinte:

- Condições de acomodação de pessoas portadoras de necessidades especiais nos locais das audiências públicas, criando condições adequadas de acessibilidade e uso de todos os espaços durante a realização das audiências (auditórios, banheiros e outros);

- Autorizações e comunicações necessárias para a realização e divulgação do evento (Corpo de Bombeiros, Prefeitura, Guarda Municipal, Polícia Militar, dentre outros);

- Transporte, estadia e alimentação de sua equipe;

- Toda a logística para o início da(s) audiência(s) pública(s) no(s) horário(s) determinado(s). As recepcionistas deverão estar no(s) local(is) com, no mínimo, 2 horas de antecedência;

- A gravação do conteúdo dos eventos e transcrever na íntegra, em formatos .xls, .doc e .pdf, os áudios da(s) audiências pública(s);

- A entrega do material em meio digital e impresso em pelo menos 2 vias;

- Uma pasta com todas as peças gráficas e layouts – inclusive os anúncios legais publicados nos jornais;

- As vinhetas em rádio local para cada audiência pública durante 10 dias;

- A adaptação de iluminação, para manter a claridade adequada ao ambiente e gravação do evento, privilegiando a área do palco;

- Rádios comunicadores entre a coordenação da CONTRATADA e a  Codevasf,  sendo 3 rádios com fone de ouvido disponibilizados para a Codevasf e 1 rádio para o brigadista);

- Pessoal para limpeza de todo o local, incluindo manutenção dos banheiros, antes, durante e após o evento;

- Mesa diretora com espaço para até 12 assentos, cadeiras de madeira, com assento e encosto acolchoados, toalha, prismas de identificação dos convidados (que possam ser lidos a distância), 2 mesas, sendo cada uma com livros de presença para assinatura do público, 3 mesas de apoio, 1 mesa para projetor, 1 mesa para café;

- Uma mesa para cópia impressa do EIA/Rima;

- Pedestal para os banners de 1,6 m x 0,9 m;

- Bandeiras do Brasil, do Estado do Maranhão e dos Municípios onde serão realizados os eventos e respectivos dispositivos de fixação;

- CD com Hino Nacional, Hino do Estado e Hino do Município;

- Notebook, sistema operacional Windows XP ou versão mais recente com os seguintes softwares: Pacote Office (recente) completo com impressora jato de tinta colorida;

- Notebook com entrada de CD, DVD, projetor, e gravador de CD com acesso à internet;

- PCs com monitores flats e mesas para consulta do público ao EIA/Rima;

- Telão para projeção de 2m x 2m dependendo do local com estrutura modular e que possibilitem projeção reversa (por trás);

- Televisão LCD 50’’ (cinquenta polegadas) para retorno da mesa;

- Apontadores laser para apresentação;

- Sistema de som com no mínimo 8 microfones, sendo 4 de mesa;

- Pedestais de mesa e 4 microfones sem fio e 2 pedestais de pé, mesa de som, mixers  e  caixas  com  pedestal  em  potência  e  quantidade  suficientes  para eventos deste porte e atendendo a acústica do local;

- Sistema de gravação em áudio, meio digital, com as respectivas mídias digitais necessárias para gravação na íntegra do evento;

- Suporte operacional para o órgão ambiental e Codevasf: mesa de apoio com  material de escritório (papel, canetas, lápis, clipes, grampeador, fita adesiva, fita crepe, cola,  tesoura, disquete e CD para gravar arquivos, dentre outros), cabos, tomadas, adaptadores e extensões para instalação dos equipamentos.

# CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

## A Licitante interessada neste Termo de Referência deve estar de acordo com os requisitos abaixo discriminados, sendo permitida a participação de empresas nacionais, individualmente ou na forma de consórcio.

## As atividades fins, objeto deste TR, não poderão ser transformadas ou subcontratadas a terceiros. Apenas os trabalhos destinados à obtenção de dados complementares, tais como levantamentos, estudos e ensaios laboratoriais, poderão ser subcontratados total ou parcialmente com firmas especializadas e legalmente autorizadas, sob responsabilidade total da contratada, perante a CODEVASF, pela qualidade dos serviços, quanto à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A Licitante considera que conhece e aceita plenamente o presente TR, ressalvando as exceções formuladas em sua proposta, com as quais a CODEVASF concordou previamente e formalmente.

## A Licitante considera que a sua participação neste trabalho implica na verificação e no dimensionamento das dificuldades técnicas inerentes à execução dos serviços, inclusive com informações adicionais às fornecidas pela CODEVASF, em decorrência deste TR, de modo suficiente para assumir o compromisso de executá-lo conforme o contrato que vier a ser assinado.

## Para participação de empresas na forma de consórcio poderá ser aumentado o capital social em até 30% do exigido para empresa individual.

## Somente poderão participar deste processo licitatório, empresas devidamente registradas ou inscritas no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho Profissional relacionado à área ambiental, demonstrando sua habilitação legal para conduzir os serviços objeto do presente TR.

## Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nível superior detentor de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitido pelo CREA ou Conselho Profissional Equivalente ou documento similar emitido por outros conselhos, pela execução de serviços de elaboração de estudos ambientais, licenciamento ambiental e demais estudos, projetos e atividades compatíveis com o objeto desta licitação, sem ônus para a CODEVASF.

## A comprovação do vínculo empregatício do profissional far-se-á através de juntada de cópias da “ficha ou livro de registro de empregado” registrado na DRT, ou através de cópia do contrato social, quando se tratar de dirigente ou sócio da licitante, tal comprovação será efetuada através do ato constitutivo da mesma e certidão do CREA ou Conselho Profissional equivalente, onde consta o registro dos profissionais como responsável técnico.

## Não será permitida a participação de empresas:

## Cujos empregados, diretores, responsáveis técnicos ou sócios figurem como funcionários, empregados ou ocupantes de função gratificadas na CODEVASF, bem como com parentesco de até 3° grau, para evitar nepotismo e nepotismo cruzado, conforme Súmula Vinculante do STF n°13;

## Empresa declarada inidônea por Órgão ou Entidade da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal;

## Empresa suspensa de licitar ou contratar com a CODEVASF;

## Empresas em processo de falência ou recuperação judicial, concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

## A Licitante vencedora não poderá, isoladamente ou consorciada, ser detentora de contrato(s) vigente(s) junto à CODEVASF para execução de obras e empreendimentos.

# VISITA AO LOCAL DOS SERVIÇOS

### A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, recomenda-se às licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de seu representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato.

### É de inteira responsabilidade da licitante a verificação "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

### Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por conta exclusiva da licitante.

### Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas os serviços as licitantes deverão contatar com a Unidade Regional de Meio Ambiente da Codevasf, em São Luís, no estado do Maranhão, nos telefones: (98)3198-1318.

# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

## HABILITAÇÃO JURÍDICA

## Conforme legislação em vigor.

## HABILITAÇÃO TÉCNICA

## Para a qualificação técnica, conforme art. 30 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, as licitantes deverão apresentar:

## Registro ou inscrição da licitante no Conselho Profissional que regula as atividades profissionais da empresa (CREA ou Conselho Profissional relacionado à área ambiental), demonstrando o ramo de atividade em serviços similares aos conceituados neste TR;

## Atestado(s) de capacidade técnica, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhadas das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar emitidos pelos Conselhos Profissionais competentes, comprovando a execução de serviços em elaboração de Estudos que utilizem a metodologia de Avaliação de Impacto Ambiental – AIA. Deverão constar do(s) atestado(s) de capacidade técnica registrados nos Conselhos Profissionais, os seguintes dados:

  - Local de execução;

  - Nome da contratante e da contratada;

  - Nome (s) do(s) responsável(eis) técnico(s), seu(s) título(s) profissional(is); e;

  - A relação dos serviços executados.

## Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas.

## Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data de entrega das propostas os aspectos a seguir:

  - Profissional de nível superior para atuar como Coordenador Geral do Contrato (P0), detentor de atestados de capacidade técnica expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhadas das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar emitidos pelos Conselhos Profissionais competentes, comprovando a execução de serviços similares;

  - Entende-se como pertencente ao quadro permanente o empregado, dirigente ou o sócio;

  - A comprovação do vínculo empregatício será por meio de cópias da ficha ou livro de registro do empregado ou cópia da carteira de trabalho ou contrato de prestação de serviços;

  - Quando se tratar de dirigente ou sócio, a comprovação será por meio do ato constitutivo;

  - No caso de serviços realizados no exterior, o atestado deverá estar regularizado no país de origem e registrado no consulado brasileiro, acompanhado de tradução juramentada;

  - Declaração do profissional indicado para fins de comprovação da capacitação técnica que aceita participar dos serviços, obrigatoriamente como coordenador-geral, admitindo-se sua substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CODEVASF;

- A apresentação dos documentos na fase de habilitação não substitui os documentos e exigências contidas na proposta técnica, conforme item 12.1;

## REGULARIDADE FISCAL

Conforme legislação em vigor.

## QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

## Conforme legislação em vigor.

## Comprovação de que os licitantes possuem capital social mínimo de 10 % do valor global orçado pela CODEVASF, conforme o item 8.

# VALOR GLOBAL ORÇADO

## Os serviços objeto deste TR estão orçados pela CODEVASF em R$ 3.599.162,77 (três milhões, quinhentos e noventa e nove mil cento e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos), a preços de março de 2017, já inclusos os encargos sociais, custos administrativos, remuneração de escritório, despesas fiscais e emolumentos, conforme orçamento estimativo de referência constante no Anexo I. Este valor corresponde ao valor máximo previsto para execução dos serviços objeto deste Termo de Referência.

## Os custos dos insumos e serviços objeto desta licitação atendem o disposto na Funcional Programática nº 18.544.2084.106M.7000 – Estudos e Projetos de Infraestrutura Hídrica – Diques da Baixada do Maranhão, Categoria Econômica 4.

# PRAZO DE EXECUÇÃO

## O prazo máximo para execução do objeto deste TR é de 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, mediante manifestação expressa das partes.

## No prazo acima estão incluídos o prazo de 20 (vinte) dias úteis para análise e aprovação das Minutas do EIA/RIMA por parte da CODEVASF, também a partir do seu recebimento pela Fiscalização, objetivando a edição e o fornecimento da versão definitiva pela Licitante vencedora.

## A restituição da versão com a indicação de ajustes por parte da CODEVASF deverá ser realizada concomitantemente com a correção dos volumes, objetivando dar mais agilidade ao processo.

# ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

## As propostas deverão conter informações e documentos, com justificativas sobre a metodologia, bem como os recursos humanos e materiais, definidos e quantificados a critério da Licitante, segundo os quais a mesma se propõe a executar os serviços, com base no detalhamento estabelecido neste TR.

## O detalhamento da Proposta Técnica não deverá ultrapassar 200 páginas de texto, no formato A4 da ABNT, letra Arial n.º 12, espaçamento simples entre parágrafos, com margens de 3 cm a esquerda, 2 cm a direita, 3 cm superior e 2 cm inferior. Os títulos deverão ser escritos com letra Arial 14 (em negrito) e os subtítulos com letra Arial 12 (em negrito).

## As folhas de currículos e certidões não serão computadas na contagem do número máximo aqui estabelecido. Cada currículo deverá limitar-se a três páginas.

## Para cronogramas, gráficos, desenhos, tabelas e figuras serão permitidos o uso do formato A3 e outro tipo de letra e estarão incluídas nessas 200 páginas.

## As propostas Técnicas e Financeiras deverão ser apresentadas conforme estabelecido em Edital.

## Proposta Técnica

### A Proposta Técnica é o documento onde a Licitante consubstancia e justifica a metodologia, os recursos humanos e materiais a serem utilizados para a execução dos serviços.

### A Proposta Técnica será elaborada atendendo as seguintes considerações básicas:

### A experiência da Licitante em serviços similares;

### Os diferentes tipos de trabalhos incluídos no Escopo dos Serviços;

### A compatibilização da equipe técnica, auxiliares e meios materiais a utilizar, com o Programa de Trabalho.

## A proposta será elaborada conforme o sumário a seguir:

## Sumário

## Apresentação da Proposta Técnica

## Experiência da Licitante

## Conhecimento dos Problemas

## Plano Geral de Trabalho

## Equipe Técnica

## Apêndice de Formulários

#### A proposta conterá, nos itens pertinentes ao sumário precedente, informações detalhadas

#### nos aspectos indicados a seguir:

- Experiência da Licitante - será(ão) comprovada(s) através do atendimento das seguintes exigências:

#### Relação dos contratos de serviços similares, relativos a atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação;

#### Deverão ser apresentados atestados, emitidos em nome da Licitante, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, acompanhados da respectiva certidão do CREA ou conselho profissional equivalente. Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas.

#### Somente serão considerados os atestados de serviços totalmente concluídos;

#### A Licitante deverá destacar no atestado apresentado, através de grifos, os serviços, valores e datas que atendem as exigências do presente edital.

- Conhecimento dos Estudos - objetiva demonstrar que a Licitante tem pleno conhecimento dos trabalhos e, para tanto, deve fazer descrição sucinta e objetiva referente:

#### Conhecimento Geral do Estudo

#### Apreciação sobre informações gerais de real interesse na execução dos trabalhos, identificando os estudos e seus componentes e outros aspectos que possam influir ou exigir especial atenção na condução do EIA/RIMA;

- Plano Geral de Trabalho - inclui as informações, justificativas e detalhamento relativos ao mesmo, devendo ser apresentado:

#### Plano de Trabalho;

#### Apresentação da descrição detalhada do Plano de Trabalho contendo a sistemática prevista para a execução das atividades, conforme Escopo dos Serviços apresentados neste TR.

#### Metodologia para Planejamento e Controle;

#### Apresentação de Metodologia a ser utilizada nas atividades de Planejamento e Controle Físico-Financeiro do escopo objeto do TR.

#### Estrutura Organizacional;

#### Apresentação da estrutura organizacional para a execução dos serviços, compreendendo:

  - Organograma da equipe alocada (Coordenador Geral, Profissional Junior e Apoio administrativo);

  - Atribuições e Responsabilidades;

  - Descrição das atribuições e responsabilidades correspondentes às áreas indicadas no organograma;

  - Cronograma de Permanência.

  - Apresentação do cronograma de permanência de pessoal, contendo todas as categorias profissionais que serão alocadas na execução dos serviços.

- Equipe Técnica - apresentar ficha curricular do Coordenador Geral do Contrato, conforme Modelo III do Anexo II deste TR. Os demais profissionais serão avaliados de acordo com as solicitações mediante O.S.

#### O Coordenador Geral obrigatoriamente deve pertencer ao quadro permanente da proponente na data da publicação do presente edital, devendo ser comprovado o vínculo por meio da apresentação de documento, conforme o caso:

  - Empregado: carteira de trabalho com ficha de registro no Ministério do Trabalho, comprovando o vínculo pelo menos desde a data da publicação do presente edital;

  - Sócio: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão competente, comprovando que participa da sociedade pelo menos desde a data da publicação do presente edital;

  - Diretor: contrato social ou estatuto social devidamente registrado no órgão competente ou ata da última assembléia de sua investidura no cargo, pelo menos desde a data da publicação do presente edital, devidamente publicada na imprensa oficial, no caso de sociedades anônimas.

#### Os currículos dos profissionais deverão estar apresentados conforme Modelo III do Anexo II deste TR, acompanhados de declaração, autorizando sua inclusão na equipe técnica.

#### Nos currículos devem estar expostos o período de trabalho e sua respectiva duração nas atividades desenvolvidas para cada profissional destacado, de forma a otimizar a avaliação pela Comissão;

  - Para comprovação das atividades declaradas nos currículos, deverão ser apresentados os atestados de capacitação técnica emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registradas no CREA ou conselho profissional equivalente, acompanhadas da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT) ou documento similar;

- Apêndice de Formulários - inclui os grupos de formulários relacionados no subitem 10.3, cujos exemplos figuram nos Anexos II e III do presente TR, entendendo-se que as Licitantes, caso julguem necessário, poderão adaptá-los às particularidades de suas propostas completando-as com categorias e itens adicionais.

## Proposta Financeira.

### A Proposta Financeira será elaborada em função dos serviços relacionados na Proposta Técnica conforme o sumário a seguir, podendo ser ajustada nos aspectos que a Licitante julgar adequados:

## Sumário

## Apresentação da Proposta Financeira

## Considerações Prévias

## Resumo da Proposta Financeira

## Declaração de Validade da Proposta

## Detalhamento da Proposta

### A Proposta Financeira, nos itens pertinentes ao sumário aludido no subitem 10.2, conterá as seguintes informações:

- Considerações Prévias - contém as considerações prévias sobre generalidades, escopo e estrutura da Proposta Financeira, as quais a Licitante deseje incluir.

- Resumo da Proposta Financeira - inclui o resumo dos principais itens integrantes da proposta, seu valor total correspondente à soma dos estudos a ser evidenciado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, sem rasuras, entrelinhas, emendas ou repetições, bem como as considerações relativas às condições específicas da proposta, variantes consideradas.

- Declaração de Validade da Proposta - a Licitante deverá apresentar declaração expressa de que o prazo de validade da sua proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data estabelecida para entrega das mesmas, sujeita a revalidação por idêntico período.

- Detalhamento da Proposta - inclui os grupos de formulários cujos modelos figuram no Anexo III dos presentes TR. A Licitante, caso julgue necessário, poderá adaptá-los às particularidades de sua proposta, ajustando a itemização mediante a introdução de itens adicionais, devendo:

  - Detalhar os salários e honorários praticados pela Licitante os percentuais acrescidos aos salários para cobertura de encargos sociais e trabalhistas, despesas indiretas, e outros encargos, bem como os percentuais relativos a impostos e remuneração da empresa, incidente sobre o valor total orçado;

  - Detalhar, mediante quadros auxiliares, as informações fornecidas nos formulários solicitados pela CODEVASF até um grau de desagregação congruente com o detalhamento da Proposta Técnica;

  - Demonstrar os percentuais dos Encargos Sociais Básicos previstos em Lei. Os Grupos de Encargos que recebem incidência e reincidência dos Encargos Básicos devem ser corretamente definidos. Aos segurados contribuintes individuais que prestam serviços em caráter eventual, sem relação de emprego, considerar 20% (vinte por cento) sobre o total da remuneração e 15% (quinze por cento) relativamente a serviços prestados por cooperativas por intermédio de cooperativas de trabalho, de acordo com o que dispõe a Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999;

- Os preços propostos deverão contemplar todas as despesas necessárias para execução dos serviços, assim como quaisquer encargos ou taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente. Em caso de omissão serão considerados inclusos nos preços.

## Relação dos Formulários a serem preenchidos para apresentação das Propostas, conforme Anexos II e III, respectivamente:

### Proposta Técnica:

  - Modelo I – Modelo de Apresentação de Proposta Técnica;

  - Modelo II – Experiência da Empresa;

  - Modelo III – Curriculum Vitae;

### Proposta Financeira (FSUP):

  - Quadro (Resumo) – Resumo da Proposta Orçamentária;

  - Quadro (FSUP-I EQUIPE TÉCNICA) – Salários da Equipe Técnica;

  - Quadro (FSUP-II VIAGENS) – Viagens da Equipe Técnica;

  - Quadro (FSUP-III Manutenção Operacional) – Manutenção Operacional;

  - Quadro (FSUP-IV Mobilização Desmobilização) – Mobilização e Desmobilização

  - Quadro (FSUP-VII Det. Enc. Sociais) – Detalhamento dos Encargos Sociais;

  - Quadro (FSUP-V Det. custos Adm.)– Detalhamento do Custo de Administração;

  - Quadro (FSUP-VI Det. Desp Fiscais) – Detalhamento de Despesas Fiscais.

# CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

### As Propostas Técnicas serão avaliadas por meio de pontuação - no intervalo de 0 (zero) a 100 (cem), considerando-se os parâmetros estabelecidos nos quadros a seguir.

### Para avaliação da Proposta Técnica serão considerados os critérios de pontuação abaixo:

### A demonstração da Experiência da Empresa Licitante, conforme estabelece o subitem 13.1.2.1. receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| EXPERIÊNCIA DA EMPRESA |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTOS POR ESTUDO | PONTUAÇÃO MÁXIMA |
| Serviços de Elaboração de Estudo de Impacto Ambiental – EIA e Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. | 4 pontos | 20 pontos |
| Serviços de Elaboração de estudos similares. | 2 pontos | 10 pontos |
| Sub Total de Pontos – 1 |  | 30 pontos |

### Atestados executados em consórcio serão considerados em sua totalidade para cada uma das empresas, exceto naqueles atestados em que tenham sido estabelecidas responsabilidades específicas.

### A demonstração de Conhecimento, apresentada conforme estabelece o subitem 12.1.2.1. receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

| CONHECIMENTO DOS PROBLEMAS |  |
| --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Conhecimento da região | 4 Pontos |
| Conhecimento geral do empreendimento | 6 Pontos |
| Conhecimento dos Aspectos Institucionais do Licenciamento Ambiental | 6 Pontos |
| Procedimentos técnicos e organizacionais | 5 Pontos |
| Estratégia para aprovação dos estudos | 4 Pontos |
| Sub Total de Pontos – 2 | 25 Pontos |

### O Plano Geral de Trabalho apresentado conforme estabelecem o subitem 12.1.2.1. receberá pontuação máxima conforme quadro abaixo:

| PLANO GERAL DE TRABALHO |  |
| --- | --- |
| ITEM A SEREM AVALIADOS | PONTUAÇÃO |
| Modelo Gerencial e Esquema Funcional | 8 Pontos |
| Plano de Trabalho | 5 Pontos |
| Sistema de Informações Gerenciais | 8 Pontos |
| Metodologia para Planejamento e Controle | 8 Pontos |
| Organograma da equipe alocada | 2 Pontos |
| Atribuições e Responsabilidades | 2 Pontos |
| Cronograma de Permanência | 2 Pontos |
| Sub Total de Pontos – 3 | 35 Pontos |

### A Equipe Técnica apresentada conforme estabelece o subitem 12.1.2.1. receberá pontuação máxima conforme quadro a seguir:

|  | EQUIPE TÉCNICA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITENS A SEREM AVALIADOS |  | PONTOS POR ATESTADO | PONTUAÇÃO Máxima |
| Experiência da Equipe |  |  |  |
| - Coordenador Geral do Projeto |  | 2 pontos | 10 pontos |
| Sub Total de Pontos – 4 |  |  | 10 pontos |

| TOTAL (1+2+3+4) | 100 pontos |
| --- | --- |

### Serão desclassificadas as Propostas Técnicas que obtiverem pontuação inferior a 50% (cinquenta por cento) dos quesitos relacionados nos subitens 13.1.1 a 13.1.4 ou pontuação total inferiores a 75 (setenta e cinco) pontos.

### As Propostas Financeiras das Licitantes classificadas tecnicamente serão examinadas para determinar se as mesmas estão completas, se houve erros de cálculo, se todos os documentos foram devidamente assinados e se todas as propostas estão de acordo com as exigências, inclusive se o valor global da proposta não ultrapassa o valor global orçado pela CODEVASF, apresentado no item 10.

### Os erros aritméticos serão retificados, desde que não importem em acréscimo do valor fixado no Termo da Proposta, da seguinte forma:

## Se houve discrepância entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será corrigido;

## Se houve discrepância entre o preço unitário e seus componentes por extenso, prevalecerão os valores descritos por extenso.

### No caso do subitem 13.1.7 os erros ou distorções que impliquem em acréscimo do valor estabelecido no Termo da Proposta não serão considerados, a Licitante será comunicada e deverá honrar formalmente o preço fixado no Termo da Proposta, sob pena de desclassificação.

### Serão desclassificadas:

## Propostas que não atendam às exigências do Edital, e;

## Propostas com valores exorbitantes ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles cujas planilhas de composição de custos unitários, salários, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades evidentes em relação ao mercado e à legislação ou, ainda, com quantidades de serviços não compatíveis com o plano e a metodologia dos trabalhos apresentados na proposta técnica.

### Será feita a avaliação e a valorização das propostas de preços, e a classificação das Propostas será de acordo com a média ponderada dos valores, sendo declarada vencedora a Licitante que obtiver a maior nota final, combinando nota técnica e nota financeira, conforme os critérios e os pesos seguintes:

### Ncf = 0,7*Nt + 0,3*Nf

### Nf = 100*

Onde:

Ncf = Nota de classificação final alcançada pela Licitante;

Nt = Nota técnica obtida pela Licitante;

Nf = Nota financeira obtida pela Licitante;

Po = Preço ofertado pela Licitante;

Pm = Preço mínimo ofertado

# FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

## Os pagamentos dos serviços serão efetuados em reais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

### Serviços remunerados a preços unitários.

Os serviços remunerados a preços unitários serão os desenvolvidos em campo e laboratório destinados à obtenção de dados e ensaios para a elaboração dos diagnósticos e estudos preliminares e elaboração do EIA/RIMA, e terão as seguintes características e condições:

- Serão remunerados por aplicação, proporcional aos quantitativos realmente executados, relativos aos preços unitários, constante da proposta comercial apresentada pela concorrente licitante;

- Mediante a emissão de faturas mensais, condicionado a:

- Autorização formal e expressa da fiscalização, atestando a realização dos serviços em pauta, de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentação, anexa à fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem (conforme padrão estabelecido pela Codevasf.

- As variações para mais ou para menos das previsões apresentadas pela concorrente licitante em sua proposta, não poderão servir de pretexto para pleitos de modificação dos preços unitários oferecidos;

- Todos os custos necessários como mão-de-obra, laboratório, equipamentos, serviços gráficos, veículos, mobilização e desmobilização, despesas fiscais, remuneração de escritório, etc., deverão estar incluídos.

### Serviços remunerados a preços globais

Os serviços remunerados a preços globais são os denominados serviços de escritório, com exceção dos remunerados a preços unitários, conforme subitem 13.1.1, necessários para a elaboração dos estudos ambientais, e terão as seguintes características e condições:

- Remuneração dos serviços executados, mediante apresentação de faturas mensais, após aprovação dos relatórios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o programa de trabalho e o cronograma físico;

- A fiscalização autorizará a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobrança;

- Caso existam dúvidas acerca dos relatórios e documentos, a parcela referente a esses serviços poderá ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois de sanados os motivos da retenção, a Codevasf terá 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da referida parcela.

### A Codevasf somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira.

### Nos preços apresentados pela Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas neste TR e seus anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e executados.

### O pagamento da mobilização e desmobilização será no valor do preço apresentado na proposta e conforme especificado abaixo:

- Mobilização: após efetivamente mobilizados todo o pessoal e equipamento;

- Desmobilização: após a total desmobilização, comprovada pela Fiscalização.

### Os serviços serão medidos nas datas finais de cada período de aferição estabelecido no cronograma físico-financeiro, incluindo-se nas medições, os relatórios dos produtos fornecidos ou parcela destes e os serviços executados e mensuráveis referentes a cada etapa da execução do contrato.

## O cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigências deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos serviços objeto desta licitação. Com base nesse cronograma de licitação, será ajustado um cronograma de execução de acordo com a programação física e financeira existente por ocasião da emissão da ordem de serviço, ou durante a execução do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua ocorrência.

# REAJUSTAMENTO

## Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de Consultoria, aplicando-se a seguinte fórmula:

R=V x (I1-I0)I0

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

I1 = índice correspondente ao mês de aniversário da proposta;

I0 = índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta.

# ACOMPANHAMENTO DA ELABORAÇÃO DO ESTUDO

## A fiscalização e a CONTRATADA deverão manter a necessária comunicação durante a execução do contrato, objetivando a otimização dos prazos e um melhor acompanhamento dos trabalhos.

## A CONTRATADA, anterior ao início dos serviços de campo, apresentará à Codevasf, para aprovação, programa de trabalho específico para cada atividade, indicando o responsável pelo setor, a equipe técnica e sua localização.

## A Codevasf terá direito de acompanhar e fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso aos locais de trabalho, para obtenção dos esclarecimentos julgados necessários à execução destes, tendo como base a relação de serviços previstos na proposta e seu respectivo cronograma, instrumentos gerenciais para se alcançar os objetivos previstos.

## A CONTRATADA terá ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades, desde que harmonizadas num planejamento integrado.

## O cronograma físico-financeiro poderá ser revisto e ajustado, desde que aprovado entre as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogação do prazo de vigência de contrato, nem acarrete mudanças no prazo final estabelecido.

## A CONTRATADA deverá apresentar, no primeiro relatório (de andamento ou específico), novo cronograma atualizado, e assim sucessivamente, nos demais.

### O cronograma físico deverá conter as datas previstas para o início e término de cada etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais (cronograma financeiro), estando separados os serviços de campo dos serviços de escritório.

### O cronograma físico deverá contemplar a participação dos diferentes setores e técnicos envolvidos durante as etapas dos serviços, bem como as datas previstas para as reuniões a serem realizadas com a Codevasf.

### Os prazos para análise, pela Codevasf, dos relatórios e documentos apresentados, conforme especificado no Item Erro! Fonte de referência não encontrada., deverão estar previstos no cronograma. A CONTRATADA deverá considerar este fato de forma que os serviços não sofram solução de continuidade.

## Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à CONTRATADA.

## As reuniões a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalização devem ser previamente agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

- A CONTRATADA realizará exposições complementares e específicas sobre o desenvolvimento dos serviços relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus requerimentos de orientações;

- A fiscalização comunicará à CONTRATADA as orientações necessárias ao desenvolvimento dos serviços referentes às matérias contidas na agenda da reunião, preferivelmente no decurso desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

- As reuniões mensais previstas devem ser agendadas para após a entrega dos relatórios e do prazo de análise dos mesmos pela fiscalização, sendo que os custos dessas reuniões deverão estar previstos no valor total do contrato;

- A fiscalização poderá convocar quantas reuniões julgar convenientes, para fins de acompanhamento e fiscalização dos serviços.

## A fiscalização e a CONTRATADA estabelecerão procedimentos detalhados, com o objetivo de sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere à preparação e atualização dos programas de trabalho, comunicações, fiscalização e faturamento.

# ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS

## Os produtos e relatórios finais referentes aos estudos objeto do presente TR devem ser apresentados considerando as seguintes diretrizes:

  - Os dados e informações que exigem tratamento espacial deverão ser apresentados em sistema geográfico de informações, com utilização de cartografia em escalas adequadas, de forma a permitir a sobreposição de temas e a interpretação conjunta dos mesmos;

  - Os dados referentes às unidades espaciais do projeto e as áreas de influência deverão ser apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de informações e representação gráfica associada ao sistema georeferenciado;

  - Os textos dos relatórios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

  - Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatórios sucintos, facilmente compreensíveis, com material de apoio para divulgação e apresentação pública.

## A CONTRATADA emitirá os seguintes relatórios parciais para cada evento concluído, conforme cronograma físico e financeiro:

  - Relatórios de Andamento - a serem fornecidos por solicitação da Codevasf, contendo resumo normalizado da situação física financeira do contrato em andamento (cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, além de conclusões e projeções de prazos e custos);

  - Relatórios Específicos - a serem apresentados por solicitação da Codevasf, imprescindíveis em determinados estágios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou tema, com as informações referentes às fontes de dados, metodologias, memórias de cálculos e especificações técnicas adotadas, avaliação crítica sobre a adequação ou carência dos dados disponíveis, bem como recomendações para aprimoramento;

  - Relatórios Parciais - a serem apresentados para os serviços objeto deste Termo de Referência, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma financeiro e relação de eventos para efeito de faturamento (conforme Erro! Fonte de referência não encontrada.). Estão previstos relatório de Definição de Áreas de Influência; Diagnóstico Ambiental; Identificação, Caracterização e Análise dos Impactos; e Mitigação e Compensação dos Impactos; a serem confirmados pela Codevasf;

  - Versão Preliminar do EIA/RIMA - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final dos serviços, com ênfase para os resultados obtidos, evitando-se descrições e justificativa de metodologias, que deverão ser incluídas como anexos, com as memórias de cálculo e cópias dos desenhos produzidos, para exame e aprovação por parte da Codevasf;

  - Versão Definitiva do EIA/RIMA - deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar do comunicado de aprovação e/ou solicitação, pela Codevasf, de correção/revisão da Versão Preliminar.

## Ficará a critério da CONTRATADA sugerir complementações e/ou alterações no plano de trabalho, para que estes fiquem adequados à realidade dos estudos, os quais deverão ser submetidas à aprovação da Codevasf.

## A versão definitiva do EIA/RIMA deverá ser disponibilizada em DVD-ROM, incluindo textos, planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares compatíveis com os da Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferência em gerar os trabalhos produzidos em softwares não disponibilizados pela Codevasf, ficará obrigada a fornecer os originais dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

### Os programas de computação utilizados na elaboração do estudo deverão ser apresentados de modo sistemático e completo, as seguintes informações, entre outras: nome do programa, autor, descrição, modelo matemático utilizado, fluxograma, comentários referentes aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o exigido pela Codevasf.

## A CONTRATADA deverá exercer controle de qualidade sobre as informações apresentadas, tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consistência das informações, justificativas de resultados, com texto isento de erros de português e de digitação.

# APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS

## Os trabalhos de natureza técnica deverão observar, preferencialmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituições equivalentes ou superiores.

## A CONTRATADA deverá estar ciente de que as normas técnicas relativas a mão-de-obra, materiais e equipamentos, referências a marcas, número de catálogos e nomes de produtos citados nas Especificações Técnicas, tem caráter didático / pedagógico e não restritivo.

## As normas, em qualquer hipótese, antes de sua efetiva aplicação, estarão sujeitas à aceitação pela Codevasf.

## Os relatórios, desenhos, memoriais, etc., deverão obedecer às unidades do Sistema Métrico Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas serão indicados entre parênteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

## O projeto e a documentação pertinente serão, obrigatoriamente, apresentados em Língua Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos.

## Os documentos serão apresentados com as seguintes quantidades de vias:

  - Relatório Parcial ou Específico: 03 (três) vias impressas, encadernadas em espiral;

  - Minuta do EIA/RIMA: 02 (duas) vias impressas, encadernadas em espiral, e em DVD-ROM;

  - Versão final do EIA/RIMA: 14 (quatorze) vias impressas, encadernadas em “capa rígida”, e em DVD-ROM;

## A composição e a sequência a ser obedecida na apresentação dos documentos é a seguinte, em cada elemento:

### Capa (NBR 6029) - será rígida, em papelão, revestida de papel cartolina, plastificada ou em tecido, com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e a etapa contratada e desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arábico) e o título do conteúdo, o n° do tomo (algarismo romano) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

### Lombada (NBR 6029) - deverá conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:

  - Na horizontal: na parte superior, o nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s) nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o mês de publicação;

  - Na vertical: título do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arábico) e título do conteúdo; o n° do tomo (algarismo romano), título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo.

### Folha de rosto - os elementos essenciais à identificação dos serviços estão na Folha de rosto, que deverá conter os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da Integração Nacional e da Codevasf; no centro, título do projeto e etapa contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arábico), e título do conteúdo, o n° do tomo (algarismo romano) e título do conteúdo e parte ou anexo (alfabeto) e título do conteúdo e, no rodapé, o mês da publicação e nome(s) do(s) autor(es).

#### No verso desta folha, deverá conter:

  - Ficha catalográfica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American CataloguingRules;

  - Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, endereço, telefone, fax, endereço na internet e e-mail desta.

### Índice Geral - deverá trazer cada volume/tomo e o título referente a cada estudo.

### Sumário - deverá conter as principais divisões, seções ou partes do Volume, na mesma ordem em que a matéria é apresentada.

### Listas - NBR 6029.

### Apresentação - deverá conter esclarecimentos, justificativas ou comentários, a data da licitação, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve explicação a respeito do conteúdo de cada volume que compõe o estudo.

### Texto - deverá conter introdução, corpo e conclusão.

### Apêndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a título de esclarecimento ou complementação.

### Referências Bibliográficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado, devem vir dispostas em ordem alfabética.

## Disposição

A documentação deverá estar disposta segundo os padrões enunciados a seguir:

### Formatos de papel (NBR 5339):

  - Os desenhos e plantas dos trabalhos deverão ser produzidos em formato A1 e, posteriormente, reduzidos para apresentação em álbum formato A3;

  - A normografia apresentada não poderá, quando reduzida, perder a legibilidade das informações;

  - Os originais, em formato A1, deverão ser entregues à Codevasf;

  - Especificações, memórias de cálculo, estudos e texto deverão estar em formato A4.

### Paginação e Numeração:

a)	A numeração das páginas deverá ser feita a partir da primeira página impressa, excluída(s) a(s) capa(s);

b)	A numeração deverá ser contínua e em algarismos arábicos.

### Formulários e Tabelas:

Estes dispositivos deverão seguir os seguintes padrões:

a)	obedecer às Normas de Apresentação Tabular do IBGE;

b)	Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas seções, em sequência no texto, logo após a primeira citação referente ao formulário ou tabela;

c)	Apresentar título;

d)	Apresentar citações da fonte.

### Numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024):

a)	apresentar sistema de numeração progressiva das partes do documento, de modo a permitir a exposição mais clara da matéria e a localização imediata de cada parte;

b)	As seções poderão ser subdivididas, desde que não sacrifiquem a concisão do documento, limitando-se à quinária.

### Numeração e Registro dos Documentos:

a)	Numeração: os desenhos, especificações, listas de ferro e material, etc., deverão ser numerados cronologicamente e de acordo com as diversas áreas;

b)	Registro: os documentos emitidos deverão ser registrados conforme padrão da Codevasf, permitindo o controle da emissão desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevasf.

### Referências

Indicar, em cada documento, aqueles que lhes são referentes.

### Revisão de documentos

Os documentos revistos deverão ter indicação e apresentarem, em local específico, a descrição das alterações efetuadas.

### Escala (NBR 5984)

A escala do desenho deverá, obrigatoriamente, constar na legenda.

### Dobramento das folhas (NBR 5984)

O formato final da apresentação deverá ser em A4 , mesmo que resulte no dobramento das folhas.

### Legendas (NBR 5984)

As legendas utilizadas deverão seguir os seguintes padrões:

a)	As folhas de documentos (desenho, lista ou especificação) deverão conter, na extremidade inferior direita, um quadro destinado à legenda, contendo, além do título, as indicações necessárias à sua identificação e interpretação;

b)	Apresentarem disposição conveniente à natureza do respectivo documento, não ultrapassando a largura de 175mm;

c)	Deverão conter, no mínimo, as seguintes indicações, indispensáveis para um determinado tipo de documento:

- Codevasf;

- Título do projeto;

- Título do documento;

- Data (mês / ano);

- Nome da CONTRATADA;

- Número do documento e, se necessário, outras indicações para classificação e arquivamento;

- Indicação de “substitui” ou “substituído por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsáveis pelo documento (projeto; desenho; verificação e aprovação);

- Número de revisão;

- Escala.

d)	Descrição de modificações e as indicações suplementares, quando necessárias, deverão ser apresentadas acima ou à esquerda da legenda.

## Codificação

### As instruções contidas no Manual de Codificação, parte integrante dos Manuais de Operação e Manutenção da Codevasf, deverão ser seguidas quando da codificação de documentos.

## Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrão da Codevasf (planilhas, cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informações do padrão estabelecido.

# FISCALIZAÇÃO

## A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato.

## Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços.

## Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, como representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não haja subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes.

## Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete.

## Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para a execução dos serviços.

## Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela Codevasf, quando houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presença de técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou outros documentos que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto.

## Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do CPF.

## Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações solicitados pela CONTRATADA.

## Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em relação a terceiros, cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

## Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o instrumento contratual.

## O fiscal do contrato deverá analisar os relatórios e documentos apresentados pela CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem Erro! Fonte de referência não encontrada., contados do dia seguinte do recebimento destes.

## Os relatórios e documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à CONTRATADA.

## Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação.

## Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados e os consequentes boletins de medição com vistas a atender demandas de órgãos de controle interno e externo.

## Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento.

## Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio econômico financeiro.

## Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência contratual.

## Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela autoridade competente.

## Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao término da vigência do contrato, para providências no sentido de liberação da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

## Receber as etapas dos serviços mediante medições precisas e de acordo com as regras contratuais.

## Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados.

## Receber, provisória e definitivamente, os serviços sob sua responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for designada comissão de recebimento ou outro empregado.

## Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu valor.

## A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato.

## A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias.

# RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS

## Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da Codevasf, do atestado de execução dos serviços e do termo de encerramento físico, além da liberação da caução contratual, será realizada mediante a aprovação dos relatórios finais, cujas edições serão autorizadas após a aprovação de sua minuta, resultante da entrega, pela CONTRATADA, do número de vias contratadas, além dos originais dos desenhos e documentos.

### O encerramento dos serviços ficará condicionado à realização, pela contratada, de acordo com o escopo dos serviços e sem custos adicionais para a Codevasf, dos ajustes de projeto recomendados e condicionados pelos órgãos ambientais em todos os níveis da administração pública, durante e após a emissão das licenças solicitadas.

### Após o término dos serviços objeto deste TR, a licitante vencedora requererá à Codevasf, através da Fiscalização, o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua solicitação.

### Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido um prazo para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados.

### Após a aprovação dos serviços objeto deste TR, a Contratada terá um prazo de 15 (quinze) dias para entregar todo o material contratado.

## O recebimento definitivo do objeto, após a sua conclusão, obedecerá ao disposto no descrito abaixo:

- Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado;

- Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

### O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

### Na hipótese de o termo circunstanciado ou a verificação a que se refere este item não serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ão como realizados, desde que comunicados à Administração nos 15 (quinze) dias anteriores à exaustão dos mesmos.

### A Codevasf rejeitará, no todo ou em parte do serviço executado em desacordo com o contrato.

### Aceitos e aprovados os serviços, a Codevasf emitirá o Termo de Encerramento Físico (TEF), que deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da prestação de garantia.

### A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é condicionante para:

a)	Emissão, pela Codevasf, do Atestado de Execução dos serviços;

b)	Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); e

c)	Liberação da Caução Contratual.

### O Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF) está condicionado à emissão de Laudo Técnico pela Codevasf sobre todos os serviços executados.

### A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação e pagamento.

# SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

## A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e deverá:

- Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho – NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos;

- Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

- Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4.

# CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

## A CONTRATADA deverá atender às diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4º, que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais. São diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

- Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água;

- Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

- Maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia;

- Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local;

- Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra;

- Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; e

- Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, serviços e obras.

## Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA deverá atentar-se para o atendimento, quando aplicável, de alguns critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 1, de 19/01/2010 (MPOG).

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

## A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes documentos:

- Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização contendo o Plano de Logística da CONTRATADA para execução dos serviços, contendo a sequência de etapas/fases de uma tarefa ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.

- Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea acima. O cronograma deverá ser atualizado antes do início efetivo dos serviços, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitação da fiscalização.

- Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições estabelecidas neste Termo de Referência.

- A CONTRATADA ao requerer autorização para subcontratação de parte dos serviços, deverá comprovar perante a Codevasf a regularidade jurídico/fiscal e trabalhista de sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas quando relacionadas com o objeto do contrato,  e que entre seus diretores, responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, empregados ou ocupantes de cargo ou função gratificada na Codevasf.

## Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF (ou Superintendência Regional).

## Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho.

## Providenciar junto ao CREA ou Conselho Profissional relacionado à área ambiental, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s, ou equivalentes, referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/77, apresentando as mesmas à fiscalização da Codevasf.

## Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos serviços.

## Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados para a boa execução dos serviços.

## Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços dentro do prazo contratual.

## Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação empregatícia com a Codevasf, necessária à execução dos serviços objeto do contrato.

## Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao conselho de classe competente.

## A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão.

## Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorização da Codevasf.

## Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratação, a CONTRATADA deverá reforçar a caução inicial durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (preços iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicável).

## A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo.

## A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverão apresentar o certificado do registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com a Resolução CONAMA nº. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA nº. 10, de 17 de agosto de 2001.

## A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros.

## Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessárias.

## Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços.

## Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a Codevasf e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da CONTRATADA.

## A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito à observância de normas técnicas e códigos profissionais.

## A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas.

## A CONTRATADA entende e aceita que para a execução dos serviços objeto da presente licitação deverá atender ainda às seguintes normas complementares:

- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf.

- Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança.

# OBRIGAÇÕES DA CODEVASF

## Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

## Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondências protocoladas.

## Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato.

## Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas.

## Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular prazo para sua retificação.

## Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados.

## Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

# CONDIÇÕES GERAIS

## Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais e as memórias de cálculo, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos serviços, serão de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização desta.

## Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser firmado com a CONTRATADA, independente de transições.

# ANEXOS

São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo:

- ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE REFERÊNCIA

- MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA TÉCNICA

- MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA FINANCEIRA

- MODELO DE FORMULÁRIO – ORDEM DE SERVIÇO

ANEXOS

ANEXO I

ORÇAMENTO ESTIMATIVO DE REFERÊNCIA

ANEXO II

MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA TÉCNICA

I.  Modelo de Apresentação da Proposta Técnica

[Local, Data]

Ao:	[Nome e endereço]

Prezados Senhores,

A empresa infra-assinada oferece seus serviços de consultoria para [Título dos serviços de consultoria] de acordo com a Solicitação de Proposta datada de [Data] e nossa Proposta. A Proposta compreende tanto a proposta técnica como a proposta financeira lacrada em envelope separado.

Na hipótese das negociações serem realizadas durante o prazo de validade desta Proposta, i.e., até o dia [Data], comprometemo-nos a negociar com base na equipe e nos serviços propostos.  A Proposta que ora se apresenta obriga nossa empresa e está sujeita às modificações que resultarem das negociações do Contrato.

Estamos cientes de que Vs. Sas. não se obrigam a aceitar qualquer Proposta recebida.

Atenciosamente,

Assinatura Autorizada:

Nome e Cargo do Signatário:

Nome da Empresa:

Endereço:

II.  Experiência da Empresa

Serviços Relevantes Prestados que Melhor Ilustram as Qualificações

Utilizando o modelo abaixo, fornecer informações a respeito de cada Serviço para a qual sua empresa/entidade foi contratada, com empresa individualmente ou como uma das principais empresa membro de uma associação.

| Nome do Serviço: |  | País: |
| --- | --- | --- |
| Local no País: |  | Equipe de Profissionais fornecido por sua Empresa/entidade(perfil): |
| Nome do Cliente: |  | No de membros da Equipe: |
| Endereço: |  | No de Pessoal/mês; duração do serviço: |
| Data de Início (Mês/ano): | Data de Conclusão (Mês/ano): | Valor aproximado dos Serviços (em US$): |
| Nome da(s) Consultora(s) Associada(s), se for o caso: |  | No de Meses da Equipe Técnica Fornecida pelas Consultoras Associadas: |
| Nome do Responsável (Diretor do projeto/Coordenador, Líder da Equipe) e funções desempenhadas: |  |  |
| Descrição Narrativa do Projeto: |  |  |
| Descrição dos Serviços Efetivamente Prestados pela sua Equipe: |  |  |

Nome da empresa:

III.  Modelo de Curriculum Vitae

Cargo Proposto:

Nome da Empresa:

Nome do Membro da Equipe:

Profissão:

Data de Nascimento:

Tempo de Serviço na Empresa/entidade:  	Nacionalidade:

Participação em Organizações Profissionais:

Pormenores dos Serviços atribuídos:

Qualificações chave:

[Fornecer um esboço da experiência do membro da equipe e do treinamento relevante para os Serviços a serem atribuídos. Descrever o grau de responsabilidade assumida pelo membro da equipe em Serviços relevantes anteriores, fornecendo  datas e local. Utilizar cerca de meia página]

Formação:

[Resumir formação superior e outra especialização do membro da equipe, fornecendo nomes das escolas, datas e diplomas obtidos. Utilize cerca de um quarto de página].

Registro de Emprego:

[Iniciando com o cargo atual, relacionar em ordem inversa todos os empregos anteriores. Relacionar cargos ocupados pelo membro da equipe desde sua formatura, com os nomes das organizações para as quais trabalhou, cargos desempenhados e locais de trabalho. Relativamente aos últimos dez anos, informar, também, os tipos de atividades desempenhadas e referências a respeito do Cliente, quando apropriado. Utilizar três quartos de página].

Idiomas:

[Para cada idioma, indicar nível de proficiência: excelente, bom, satisfatório ou insatisfatório, para falar, ler e escrever].

Declaração:

Eu, abaixo-assinado, declaro que as informações fornecidas constituem a verdade a respeito de minhas qualificações e experiência.

Data:

[Assinatura do membro da equipe e do  representante autorizado da Empresa]	Data/Mês/Ano

Nome completo do membro da

Equipe:_______________________________________________________

Nome completo do representante autorizado:

______________________________________________________________

ANEXO III

MODELOS DE FORMULÁRIOS - PROPOSTA FINANCEIRA

ANEXO IV

MODELO DE FORMULÁRIO – ORDEM DE SERVIÇO