Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui após relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratação

Entre os anos de 2008 e 2012, a Codevasf celebrou contratos para implantação de sistemas de esgotamento sanitário (SES) em alguns municípios de Sergipe, entre os quais destacamos o contrato n.º 0.00.08.0071, celebrado com a empresa Construtora JJ Ltda., cujo objeto era a Implantação de sistema de esgotamento sanitário no município de Gararu, no estado de Sergipe, englobando: rede coletora, estações elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto (ETE), emissários/linhas de recalque, ligações domiciliares e montagem de equipamentos.

O citado contrato esteve vigente de 11/03/2008 à 10/03/2009, com investimento efetivo de R$ 267.640,46 (duzentos e sessenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais e quarenta e seis centavos), sendo encerrado sem a conclusão do objeto. O que resultou na exclusão do empreendimento da carteira orçamentária do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Após articulação realizada pela Codevasf, foi confirmado o retorno do empreendimento de implantação do SES de Gararu à carteira orçamentária do PAC, através do Aviso Ministerial n. 117 (fl. 004).

O empreendimento é objeto do Termo de Cooperação Técnica n.º 0.93.08.0045, de 14/08/2008, celebrado entre a Codevasf, Município de Gararu e Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO); e que trata do acompanhamento e fiscalização da ação, bem como de sua operacionalização após a conclusão, definindo responsabilidade dos partícipes.

Regime de execução: Empreitada por Preços Unitários: preço certo de unidades determinadas. O pagamento será por medições das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois será pago somente os serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços unitários propostos pela contratada.

Apesar do bom nível de detalhamento do projeto básico, existem serviços com certo grau de incerteza na definição dos quantitativos devido suas características executivas, tais como: escavação manual e mecânica de valas em areia e em rocha, reaterro de valas, momento de transporte de material.

Permite Participação de Consórcios: Não será permitida a participação, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio, tendo em vista que o objeto em questão não é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvável a geração de algum fator técnico, operacional ou econômico que venha a privar a participação de empresas consideradas do ramo para execução do presente objeto.

Visita ao local de execução dos serviços: Não obrigatória

Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual, no caso de investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro.

Os serviços a serem contratados serão executados no prazo superior a um ano, conforme consta do Termo de Referência e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano Plurianual.

Desapropriação: No projeto foram identificados e regularizados os imóveis que serão atingidos diretamente pelas obras. Todas as áreas necessárias à implantação da estação elevatória de esgoto (EEE-01) e estação de tratamento de esgoto (ETE) foram objetos de processo judicial de desapropriação pela Prefeitura Municipal.

Desta forma, não será necessária a desapropriação de imóveis particulares, sendo desnecessária a elaboração do Projeto de Desapropriação.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.º 13.303/2016.

Divulgação do valor orçado: Tendo em vista que o critério de julgamento é de maior desconto.

Aprovação do Projeto Básico: O projeto básico foi aprovado por ato da autoridade competente, conforme consta do processo 59540.000781/2018-13 (Parecer Técnico e de Custo – fls. 68 a 72).

Qualificação Técnica: Os itens que compõe a Qualificação Técnica (Habilitação) foram selecionados dentre todos os itens que compõe a planilha de execução das obras, sendo eles os mais relevantes em termos de quantitativos e qualitativos dentro da palinha orçamentária. A escolha dos itens exigidos às licitantes justificam-se, pois irão demostrar o quanto a empresa terá capacidade técnica para executar de forma total os serviços objeto deste TR.

Licença Ambiental: O empreendimento se encontra coberto pela Licença Ambiental de Instalação (LI) n.º 054/2016, cuja renovação foi protocolada junto a Adema em 28/07/2017, conforme protocolo n.º 2017/TEC/RLI-0066

Incluindo valore principais medidos e pagos, bem como, reajustamentos efetivamente pagos.

Quando não explicitado, as folhas mencionadas neste documento referem-se ao processo n.º 59540.000781/2018-13.